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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ул. Нефтяников, 12, п.г.т. Безенчук, Самарской области, 446250
тел.2-12-55, факс 2-14-51, е-mail: gp-bezenchuk@samtel.ru 

27.06.2014 г.                                                                                                                                       № 142
Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2014-2016г.»
В целях реализации полномочий, установленных положениями Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2013г., руководствуясь Уставом городского поселения Безенчук, Постановлением Главы городского поселения Безенчук №233 от 25.10.2013г., в связи с техническими ошибками, обнаруженными в ходе реализации программы, утверждённой постановлением Администрации городского поселения Безенчук от 23.12.2013г. № 277
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить муниципальную программу «Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2014-2016г.» в редакции согласно приложению №1; 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области от 23.12.2013г. № 277 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2014-2016г.»., № 7 от 24.01.2014г. «О внесении изменений в Паспорт муниципальной программы «Благоустройство территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2014-2016годы», утвержденный постановлением Администрации городского поселения Безенчук от 23 декабря 2013г. № 277»;
3. Отменить постановление Администрации городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области от 29.11.2013г. № 254 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории городского поселения Безенчук».
4. Делопроизводителю Администрации городского поселения Безенчук (Хмельницкой Е.В.):

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского поселения Безенчук и в газете «Вестник городского поселения Безенчук»;
- Довести настоящее постановление до заинтересованных лиц под роспись.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя Главы городского поселения Безенчук (Рыжих С.А.)  

Глава городского поселения 





        Ю.В. Строганков

Леонтьева
2-15-34

Утверждено постановлением

администрации городского поселения

Безенчук № 142 от 27.06.2014г.

Паспорт

муниципальной программы  «Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения  территории  городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2014-2016 г.» 

Паспорт муниципальной программы  городского поселения Безенчук

	Наименование муниципальной программы 
	Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения территории  городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2014-2016 г.» (далее - Программа)

	Цели программы 
	Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения городского поселения Безенчук

	Задачи программы 
	- Увеличение площадей благоустроенных и озеленённых территорий поселения, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города, улучшение имиджа муниципального образования, привлечение инициативы жителей города, организаций.

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования городское поселение Безенчук (далее – муниципальное образование);

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования; 

- совершенствование эстетического вида населенных пунктов муниципального образования;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей парков отдыха и других объектов внешнего благоустройства;

- обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселения.

	Основания разработки программы
	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации"; 

- Правила благоустройства территории городского поселения Безенчук от 17.05.2012 №3/29

- Постановление Администрации городского поселения Безенчук от 28.10.2013 г. № 234

	Координатор программы
	заместитель Главы администрации городского поселения Безенчук Рыжих С.А.

	Заказчик программы
	Администрация городского поселения Безенчук

	Разработчик программы
	ведущий специалист отдела ЖКХ,  строительства и архитектуры Зотов С.В.

	Ответственные за выполнение мероприятий программы 
	специалисты отдела ЖКХ,  строительства и архитектуры

	Сроки реализации программы 
	2014-2016 гг.

	Финансирование программы по годам:
	Расходы  (тыс. рублей)

	
	Всего
	2014
	2015
	2016

	Средства бюджета г.п. Безенчук
	52 407,317
	18 143,619
	16 979,259
	17 284,439

	Планируемые результаты реализации программы 
	- Увеличение площадей благоустроенных и озеленённых территорий поселения, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города, улучшение имиджа муниципального образования, привлечение инициативы жителей города, организаций.

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования городское поселение Безенчук (далее – муниципальное образование);

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования; 

- совершенствование эстетического вида населенных пунктов муниципального образования;

- повышение уровня благоустроенности дворовых территорий;

- повышение  уровня благоустройства территории городского поселения;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения на территории муниципального образования;

- внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей парков отдыха и других объектов внешнего благоустройства.


1. Общая характеристика и основные проблемы сферы реализации муниципальной программы 

Программа по благоустройству населенных пунктов, расположенных на территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области, разработана в соответствии  с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления»,   Правила благоустройства территории городского поселения Безенчук от 17.05.2012 №3/29.
Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов:
- отсутствием в предыдущие годы государственной и региональной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства на территории муниципального образования в рамках целевых федеральных и региональных программ развития;
- необеспеченность бюджета городского поселения для решения вопросов местного значения из-за несправедливой  системы  распределения и размера налоговых поступлений  в бюджеты поселений и в бюджеты муниципальных районов;
- отсутствие федеральных и региональных программ для решения самых социально острых и затратных  вопросов – модернизация ЖКХ (тепло-водо-газоснабжение и водоотведение, очистка сточных вод и утилизация мусора);
- отсутствие федеральных и региональных программ для финансовой поддержки бюджетов поселений по оплате расходов за проведение работ по межеванию муниципальной земли, чтобы обеспечить администрациям поселений возможность применять властные полномочия - распоряжаться муниципальным имуществом, проектировать, строить новые объекты для благоустройства и жизнеобеспечения поселения;
-  отсутствие федеральной и региональной программы по обновлению коммунальной техники предприятий ЖКХ городских и сельских поселений;
- снижением уровня общей культуры и правовой грамотности населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, общей собственности жителей многоквартирных домов и в пренебрежении к произошедшим изменениям в законодательстве РФ, связанных с введением в действие Жилищного кодекса РФ, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, обязывающих собственников помещений содержать общее имущество МКД, юридических и физических лиц содержать территорию, прилегающую к организациям, частным домовладениям;
- недостаточным уровнем обеспечения сохранности объектов благоустройства на территории населенных пунктов поселения со стороны правоохранительных органов, включая отсутствие правоприменительной практики привлечения к административной ответственности лиц, виновных в нанесении ущерба объектам муниципальной собственности.
Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства  в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории городского поселения нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания экономики и жителей поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.  Низкий уровень бюджетной обеспеченности не позволяет администрации организовать должное состояние благоустройства и транспортной инфраструктуры на территории  городского поселения, что вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.
Муниципальное образование городское поселение «Безенчук» включает в себя 5 населенных пунктов. Населенные пункты удалены друг от друга и от центра поселения. Необеспеченность бюджета городского поселения и нерегулярное поступление областных субсидий по целевой программе ремонта и модернизации автомобильных дорог, отсутствие надлежащим образом подготовленных документов на переданные районом дороги и другое недвижимое имущество, не даёт возможность администрации должным образом организовать, а созданным муниципальным предприятиям обеспечить соответствующий  уровень состояния благоустройства и темпы строительства новых объектов, дорог, тротуаров, уличного освещения. По экономическим причинам с 80-х годов в городском поселении не строятся новые дороги, тротуары. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, межквартальные и дворовые территории МКД нуждаются в ремонте. Длительное непринятие своевременных мер по обустройству территорий, прилегающих к тротуарам, дорогам, проездам, несанкционированная хозяйственная деятельность юридических и физических лиц на территории общего пользования привели к утрате естественных и искусственных уклонов вдоль дорог и тротуаров, что, при отсутствии ливневой канализации, повлекло ежегодное сезонное скапливание талых вод на проезжей и пешеходной части улично-дорожной сети, износу и разрушению асфальтового полотна дорог и тротуаров.

Не удовлетворяют современным требованиям темпы развития уличное освещение населенных территорий, до сих пор остаются неосвещенными около 15км. застроенных частными домовладениями улиц. В настоящее время линии уличного освещения (ЛУО) оборудованы 1733 светильниками  РКУ-02-250 с лампами ДРЛ 250. Сумма расходов за потребляемую ими электроэнергию в ночное время (если горят всю ночь) составляет  в среднем 4890 тыс. руб. в год, что составляет 14% бюджета. Учитывая размер расходов на уличное освещение, администрация вынуждена экономить расходы на оплату потребляемой электроэнергии и одновременно производить модернизацию оборудования уличного освещения – переходить на современные энергоэффективные, экономичные светильники. Но при существующем несоответствии бюджета городского поселения объёму расходных обязательств по вопросам местного значения  решение проблемы уличного освещения растянется на годы. Такие темпы модернизации не устраивают ни администрацию поселения, ни жителей.
Существует проблема сноса большинства зелёных насаждений (тополей), высаженных на дворовых и придомовых территориях МКД, которые из-за большой высоты деревьев (более 15м.) и ломкости древесины представляют угрозу  безопасности пешеходов, сохранности автомобилей и нормальному функционированию зданий, сооружений, коммуникаций, обеспечивающих жизнедеятельность городского поселения. Большая часть зеленых насаждений находится в запущенном состоянии. Деревья и кустарники нуждаются в своевременном уходе.
Зон отдыха, созданных на территории населенных пунктов явно недостаточно,  в связи с чем, требуется обустройство дополнительных зон отдыха. Назрела необходимость создания современного цветочного оформления, установки  элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газонов, установки дополнительных скамеек и урн.
Дворовые пространства жилых многоквартирных домов требуют ответственной хозяйской руки для обустройства и содержания детских площадок, малых архитектурных форм, цветников и газонов.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории населенных пунктов городского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.
Запущенное состояние многих территорий требует скорейшей модернизации. Неухоженность парков и скверов, отсутствие хозяйской руки во дворах МКД, устаревшие малые архитектурные формы – всё это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.
В настоящее время очевидно, что решение стоящих задач требует комплексного, системного подхода, тем более в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.
Программный подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства городского поселения Безенчук невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. При этом важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся его благоустройством. 

2.  Цели и задачи Программы

Главной целью Программы является исполнение Правил благоустройства территории городского поселения Безенчук от 17.05.2012 №3/29.
Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования в весеннее-зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на территории городского поселения Безенчук.
Задачами программы являются:
- увеличение площадей благоустроенных и озеленённых территорий поселения, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города, улучшение имиджа муниципального образования, привлечение инициативы жителей города, организаций.
- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования;
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования;
- совершенствование эстетического вида населенных пунктов муниципального образования;
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;
- повышение  уровня благоустройства территории городского поселения;
- формирование среды, благоприятной для проживания населения на территории муниципального образования;
- внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей парков отдыха и других объектов внешнего благоустройства;
- подготовка территории поселения и площади к праздничным мероприятиям.
Целевыми индикаторами выполнения мероприятий Программы являются результаты организационной работы администрации поселения и МБУ: формирование муниципального задания, законодательное оформление участков территории городского поселения для обеспечения возможности выполнения соответствующих работ подрядчиком, заключение соответствующих договоров и муниципальных контрактов, контроль исполнения работ специалистами администрации.

3.Сроки (этапы) реализации Программы

Срок реализации настоящей Программы  2014-2016 года.

4. Ожидаемые конечные результаты Программы.

В результате реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:
-  улучшение состояния территории городского поселения Безенчук;

- привитие жителям городского поселения Безенчук  любви и уважения к своему населенному пункту, стремление к соблюдению чистоты и порядка на территории городского поселения;
- создание условий, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории городского поселения Безенчук;

- повышение инвестиционной и эстетической привлекательности поселения.

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия ГОСТу объектов внешнего благоустройства (новых объектов озеленения, уличного освещения);

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;
- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;
- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями уличного освещения, зелёными насаждениями).       

5. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется на основе:
 - муниципального задания МБУ «Благоустройство»;
 - муниципальных контрактов,  заключаемых Администрацией поселения с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.
Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией городского поселения Безенчук. 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы

 «Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения

 территории  городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский 

Самарской области на 2014-2016 г»

	№

п/п
	Мероприятия по реализации программы
	Источники финансирования
	Срок исполнения мероприятия
	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам
	Ответственный за выполнение мероприятия программы

	
	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	

	1
	Зимнее содержание улично-дорожной сети, территории общего пользования

	1.1


	уборка УДС (сдвижка снега техникой, обработка ПСС проезжей части УДС)
	бюджет г.п. Безенчук
	Октябрь-апрель
	
	14 017,875
	4 672,625
	4 672,625
	4 672,625
	МБУ «Благоустройство»

	1.2
	уборка тротуаров, центральной площади, парков, скверов
	бюджет г.п. Безенчук
	Октябрь-апрель
	
	297,144
	99,048
	99,048
	99,048
	МБУ «Благоустройство»

	1.3
	уборка остановочных пунктов пассажирского транспорта
	бюджет г.п. Безенчук
	Октябрь-апрель
	
	9,384
	3,128
	3, 128
	3, 128
	МБУ «Благоустройство»

	1.4
	вывоз мусора и снега
	бюджет г.п. Безенчук
	Октябрь-апрель
	
	33,801
	11 ,267
	11,267
	11,267
	МБУ «Благоустройство»

	Итого по п.1:
	14 358,204
	4 786,068
	4 786,068
	4 786,068
	

	2
	Летнее содержание улично-дорожной сети, территории общего пользования

	2.2
	уборка УДС (уборка мусора вручную)
	бюджет г.п. Безенчук
	апрель-октябрь
	
	223,977
	74, 659
	74, 659
	74, 659
	МБУ «Благоустройство»



	2.3
	уборка тротуаров, центральной площади, парков и скверов
	бюджет г.п. Безенчук
	апрель-октябрь
	
	427,809
	142, 603
	142, 603
	142, 603
	МБУ «Благоустройство»



	2.4
	уборка остановочных пунктов пассажирского транспорта
	бюджет г.п. Безенчук
	апрель-октябрь
	
	135
	47
	44
	44
	МБУ «Благоустройство»



	2.5
	механическое подметание территорий (перекрестков, ЦП)
	бюджет г.п. Безенчук
	апрель-октябрь
	
	7,44
	2, 48
	2, 48
	2, 48
	МБУ «Благоустройство»



	2.6
	грейдеровка существующих обочин и грунтовых дорог
	бюджет г.п. Безенчук
	апрель-октябрь
	
	99,177
	33, 059
	33, 059
	33, 059
	МБУ «Благоустройство»



	2.7
	укос сорной растительности
	бюджет г.п. Безенчук
	май-август
	
	442,047
	147, 349
	147, 349
	147, 349
	МБУ «Благоустройство»



	2.8
	нанесение дорожной разметки
	бюджет г.п. Безенчук
	май, август
	
	57,801
	19,267
	19,267
	19,267
	МБУ «Благоустройство»

	2.9
	Текущая замена дорожных знаков (без учета стоимости д/зн.)
	бюджет г.п. Безенчук
	в течение года
	
	266,49
	88, 83
	88, 83
	88, 83
	МБУ «Благоустройство»

	2.10
	Установка дорожных знаков по дислокации
	бюджет г.п. Безенчук
	в течение года
	
	700,896
	233, 632
	233, 632
	233, 632
	МБУ «Благоустройство»

	2.11
	Вывоз мусора (с учетом несанкционированных свалок)
	бюджет г.п. Безенчук
	в течение года


	
	70,983
	23,661
	23,661
	23,661
	МБУ «Благоустройство»

	2.12
	Замена (устройство) светофоров
	бюджет г.п. Безенчук
	в течение года
	
	1 950
	650
	650
	650
	МБУ «Благоустройство»

	2.13
	Отсыпка дорог щебнем
	бюджет г.п. Безенчук
	май-октябрь
	
	8 150
	2 150
	3 000
	3 000
	МБУ «Благоустройство»

	2.14
	Устройство минерализованной полосы (опахивание и окашивание)
	бюджет г.п. Безенчук
	май-июль
	
	32,961
	10,987
	10,987
	10,987
	МБУ «Благоустройство»

	2.15
	Проведение противопаводковых мероприятий
	бюджет г.п. Безенчук
	апрель-май
	
	218,7
	72,900
	72,900
	72,900
	МБУ «Благоустройство»

	Итого по п.2:
	12 783,281
	3 696,427
	4 543,427
	4 543,427
	

	3
	Внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей парков отдыха и других объектов внешнего благоустройства и содержание линий уличного освещения г.п. Безенчук

	3.1
	содержание линий уличного освещения
	бюджет г.п. Безенчук
	в течение года
	
	2 572,152
	857,384
	857,384
	857,384
	МБУ «Благоустройство»

	3.2
	содержание трансформаторных подстанций, трансформаторов тока, электросчетчиков, пускателей, автоматов, ламп; протяжка соединений; регулирование времени срабатывания таймеров; снятие показаний с электросчетчиков; перевод времени включения и отключения УО в подстанциях)
	бюджет г.п. Безенчук
	в течение года


	
	
	
	
	
	

	3.3
	содержание светофоров
	бюджет г.п. Безенчук
	в течение года
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Устройство уличного освещения по ул. Быковского
	бюджет г.п. Безенчук
	июль-август
	
	425, 7
	425, 7
	
	
	Администрация г.п. Безенчук

	3.5
	Устройство уличного освещения по ул. Луговцева
	бюджет г.п. Безенчук
	июль-август
	
	168, 54
	168, 54
	
	
	Администрация г.п. Безенчук

	3.6
	Устройство уличного освещения по ул. Полевая
	бюджет г.п. Безенчук
	июль-август
	
	69 ,23
	69 ,23
	
	
	Администрация г.п. Безенчук

	3.7
	Устройство уличного освещения по ул. Гагарина
	бюджет г.п. Безенчук
	июль-август
	
	222 ,04
	222 ,04
	
	
	Администрация г.п. Безенчук

	3.8
	Устройство уличного освещения по ул. Степная
	бюджет г.п. Безенчук
	июль-август
	
	31 ,67
	31 ,67
	
	
	Администрация г.п. Безенчук

	3.9
	Устройство уличного освещения по ул. Тимирязева
	бюджет г.п. Безенчук
	июль-август
	
	59,55
	59,55
	
	
	Администрация г.п. Безенчук

	3.10
	Устройство уличного освещения по ул. Центральная
	бюджет г.п. Безенчук
	июль-август
	
	5,58
	5,58
	
	
	Администрация г.п. Безенчук

	3.11
	Устройство уличного освещения по ул. Южная
	бюджет г.п. Безенчук
	июль-август
	
	204, 28
	204, 28
	
	
	Администрация г.п. Безенчук

	3.12
	Устройство уличного освещения
	бюджет г.п. Безенчук
	июль-август
	
	1457,64
	
	576,23
	881,41
	Администрация г.п. Безенчук

	3.13
	Проект на устройство уличного освещение
	бюджет г.п. Безенчук
	февраль-июнь
	
	785
	185
	300
	300
	Администрация г.п. Безенчук

	Итого по п.3: 6 001,382
	2 228,974
	1 733,614
	2 038,794
	

	4
	Благоустройство и озеленение территории городского поселения Безенчук

	4.1
	Опиловка деревьев, в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	МБУ «Благоустройство»

	4.1.1
	кронирование деревьев
	бюджет г.п. Безенчук
	в течение года
	
	389,151
	129,717
	129,717
	129,717
	МБУ «Благоустройство»

	4.1.2
	вырубка кустарников и подлеска
	бюджет г.п. Безенчук
	в течение года
	
	3,057
	1,019
	1,019
	1,019
	МБУ «Благоустройство»

	4.1.3
	вывоз древесных отходов
	бюджет г.п. Безенчук
	в течение года
	
	103,782
	34,594
	34,594
	34,594
	МБУ «Благоустройство»

	4.2
	посадка цветов, уход за газонами и клумбами (сквер на ЦП, ЦП, ул.Чапаева 21, Чапаева/Совет., Чап-Бык, у малых архит. форм)
	бюджет г.п. Безенчук
	май-август
	
	228,348
	76,116
	76,116
	76,116
	МБУ «Благоустройство»

	4.3
	ремонт скамеек (окрашивание) в парке, сквере, выполнение плотничких работ по содержанию имущества городского поселения.
	бюджет г.п. Безенчук
	апрель - июнь
	
	5,394
	1,798
	1,798
	1,798
	МБУ «Благоустройство»

	4.4
	Очистка от грязи (с последующим вывозом), покраска металлических ограждений (893 кв.м.) и бордюра (186 кв.м.) путепровода по ул.Чапаева
	бюджет г.п. Безенчук
	апрель- май
	
	116,466
	38,822
	38,822
	38,822
	МБУ «Благоустройство»

	4.5
	Приобретение и изготовление урн
	бюджет г.п. Безенчук
	в течение года
	
	30
	10
	10
	10
	МБУ «Благоустройство»

	4.6
	Изготовление и установка вазонов
	бюджет г.п. Безенчук
	апрель - июнь
	
	12,252
	4,084
	4,084
	4,084
	МБУ «Благоустройство»

	4.7
	Обустройство автобусных остановок (изготовление павильонов для остановок)
	бюджет г.п. Безенчук
	в течение года
	
	644
	284
	180
	180
	МБУ «Благоустройство»



	4.8
	призы для конкурса по благоустройству
	бюджет г.п. Безенчук
	август- сентябрь
	
	90
	30
	30
	30
	Администрация г.п. Безенчук

	4.9
	Приобретение праздничной атрибутики
	бюджет г.п. Безенчук
	апрель-декабрь
	
	330
	110
	110
	110
	Администрация г.п. Безенчук

	4.10
	Мероприятия по оборудованию детских площадок
	бюджет г.п. Безенчук
	июнь-август
	
	900
	300
	300
	300
	Администрация г.п. Безенчук

	4.11
	Приобретение коммунальной техники для муниципальных предприятий и учреждений
	бюджет г.п. Безенчук
	в течение года
	
	16 412
	6 412
	5 000
	5 000
	Администрация г.п. Безенчук

	
	Итого по п.4:19 264,45
	7 432,15
	5 916,15
	5 916,15
	

	
	Итого по программе 52 407,317
	18 143,619
	16 979,259
	17 284,439
	


Планируемые результаты 

реализации муниципальной программы 

«Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения

 территории  городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский 

Самарской области на 2014-2016 г»
	№ п/п
	Задачи, направленные на достижение цели
	Показатели, характеризующие достижение цели
	Единица измерения
	Базовое значение показателя (на начало реализации программы
	Планируемое значение показателя по годам реализации

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Содержание территории в зимнее время

	1.1
	уборка УДС (сдвижка снега техникой, обработка ПСС проезжей части УДС)
	кв.м.
	28 885 602
	28 885 602
	28 885 602
	28 885 602

	1.2
	уборка тротуаров, центральной площади, парков, скверов
	кв.м.
	837 247
	837 247
	837 247
	837 247

	 1.3
	уборка остановочных пунктов пассажирского транспорта
	кв.м.
	15 609
	15 609
	15 609
	15 609

	
	вывоз мусора и снега
	т
	80
	80
	80
	80

	2
	Содержание территории в летнее время

	2.1
	  уборка УДС (уборка мусора вручную)
	кв.м.
	533 280
	533 280
	533 280
	533 280

	2.2
	уборка тротуаров, центральной площади, парков и скверов
	кв.м.
	1 188 360
	1 188 360
	1 188 360
	1 188 360

	2.3
	уборка остановочных пунктов пассажирского транспорта
	кв.м.
	388
	388
	388
	388

	2.4
	механическое подметание территорий (перекрестков, ЦП)
	кв.м
	62 006
	62 006
	62 006
	62 006

	2.5
	грейдеровка существующих обочин и грунтовых дорог
	кв.м.
	324 972
	324 972
	324 972
	324 972

	2.6
	укос сорной растительности
	кв.м.
	818 604
	818 604
	818 604
	818 604

	2.7
	нанесение дорожной разметки
	кв.м.
	1 400
	1 400
	1 400
	1 400

	2.8
	Текущая замена дорожных знаков (без учета стоимости д/зн.)
	шт.
	45
	45
	45
	45

	2.9
	Установка дорожных знаков по дислокации
	шт.
	112
	112
	112
	112

	2.10
	Вывоз мусора (с учетом несанкционированных свалок)
	т
	210
	210
	210
	210

	2.11
	Замена (устройство) светофоров
	Секций
	24
	24
	24
	24

	2.12
	Отсыпка дорог щебнем
	кв.м.
	10 024
	16 955
	23 193
	23 193

	2.13
	Проведение противопаводковых мероприятий
	куб.м.
	450
	450
	450
	450

	2.13
	Устройство минерализованной полосы, шир 3м
	кв.м.
	5 040
	5 040 
	5 040
	5040

	
	Внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей парков отдыха и других объектов внешнего благоустройства и содержание линий уличного освещения г.п. Безенчук

	3
	-доля протяженности обеспеченных освещением улиц, парков и других объектов внешнего благоустройства
	%
	75,5
	78
	80
	82

	
	- доля энергосберегающих уличных светильников в общем количестве уличных светильников, установленных в г.п. Безенчук
	%
	0
	5
	7
	9

	3.1
	содержание линий уличного освещения
	км/кол-во осмотров
	111/48
	115/48
	118/48
	121/48

	3.2
	содержание трансформаторных подстанций, трансформаторов тока, электросчетчиков, пускателей, автоматов, ламп; протяжка соединений; регулирование времени срабатывания таймеров; снятие показаний с электросчетчиков; перевод времени включения и отключения УО в подстанциях)
	кол-во подстанций/осмотров
	39/48
	39/48
	39/48
	39/48

	3.3
	содержание светофоров
	сек/кол-во осмотров
	79/112
	79/112
	79/112
	79/112

	3.4
	Оплата УО
	руб.
	4 000 000
	4 000 000
	4 000 000
	4 000 000

	3.5
	Устройство уличного освещения по ул. Быковского 
	светильник, шт
	14
	14
	
	

	3.6
	Устройство уличного освещения по ул. Луговцева
	светильник, шт
	9
	9
	
	

	3.7
	Устройство уличного освещения по ул. Полевая
	м.п
	400
	400
	
	

	3.8
	Устройство уличного освещения по ул. Гагарина
	светильник, шт
	9
	9
	
	

	3.9
	Устройство уличного освещения по ул. Степная
	светильник, шт
	4


	4


	
	

	3.10
	Устройство уличного освещения по ул. Тимирязева
	светильник, шт
	3
	3
	
	

	3.11
	Устройство уличного освещения по ул. Центральная 
	светильник, шт
	2
	2
	
	

	3.12
	Устройство уличного освещения по ул. Южная
	светильник, шт
	12
	12
	
	

	
	Благоустройство и озеленение территории городского поселения Безенчук

	4.1
	Опиловка деревьев, в т.ч.
	
	
	
	
	

	4.1.1
	кронирование деревьев
	шт.
	261
	261
	261
	261

	4.1.2
	вырубка кустарников и подлеска
	шт.
	100
	100
	100
	100

	4.1.3
	вывоз древесных отходов
	т
	226
	226
	226
	226

	4.2
	посадка цветов, уход за газонами и клумбами (сквер на ЦП, ЦП, ул.Чапаева 21, Чапаева/Совет., Чап.-Бык., у малых архит. форм)
	кв.м
	2400
	2400
	2400
	2400

	4.3
	ремонт скамеек (окрашивание) в парке, сквере, выполнение плотничких работ по содержанию имущества городского поселения.
	шт.
	16
	16
	16
	16

	4.4
	Очистка от грязи (с последующим вывозом), покраска металлических ограждений (893 кв.м.) и бордюра (186 кв.м.) путепровода по ул.Чапаева
	кв.м
	1079
	1079
	1079
	1079

	4.5
	Приобретение и изготовление урн
	шт.
	11
	11
	11
	11

	4.6
	Изготовление и установка вазонов
	шт.
	3
	3
	3
	3

	4.7
	Обустройство автобусных остановок (изготовление павильонов для остановок)
	шт.
	6/2
	6/2
	3/2
	3/2

	4.8
	Призы для конкурса по благоустройству»
	руб.
	35 000
	35 000
	35 000
	35 000

	4.9
	Приобретение праздничной атрибутики
	руб.
	110 000
	110 000
	110 000
	110 000

	4.10
	Мероприятия по оборудованию детских площадок
	ед..
	2
	2
	2
	2

	4.11
	Приобретение коммунальной техники
	шт
	
	9
	5
	5


Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий муниципальной программы 

	Наименование мероприятия программы 
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия 
	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

	
	
	
	2014
	2015
	2016

	Устройство уличного освещения по ул. Быковского 
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно ресурсному сметному расчету
	425,7
	
	

	Устройство уличного освещения по ул. Луговцева
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно ресурсному сметному расчету
	168,54
	
	

	Устройство уличного освещения по ул. Полевая
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно ресурсному сметному расчету
	69,23
	
	

	Устройство уличного освещения по ул. Гагарина
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно ресурсному сметному расчету
	222,04
	
	

	Устройство уличного освещения по ул. Степная
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно ресурсному сметному расчету
	31,67
	
	

	Устройство уличного освещения по ул. Тимирязева
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно ресурсному сметному расчету
	59,55
	
	

	Устройство уличного освещения по ул. Центральная 
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно ресурсному сметному расчету
	5,58
	
	

	Устройство уличного освещения по ул. Южная
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно ресурсному сметному расчету
	204,28
	
	


При расчете стоимости прямых затрат на выполнение остальных мероприятий использовались методические указания по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (МДС 81-3.99), сметные нормативы сборника ТЕР 81-02-2001
