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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ул. Нефтяников, 12, п.г.т. Безенчук, Самарской области, 446250
тел.2-12-55, факс 2-14-51, е-mail: gp-bezenchuk@samtel.ru 

от 16.12.2014г                                                                                                                                    № 233
Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2015-2017гг.»
В целях реализации полномочий, установленных положениями Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2013г., руководствуясь Уставом городского поселения Безенчук, Постановлением Главы городского поселения Безенчук №233 от 25.10.2013г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2015-2017гг.», согласно приложению №1 к постановлению; 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области от 27.06.2014г. № 142 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2014-2016г.» с 01.01.2015 г.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области от 25.12.2013г. № 292 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание мест захоронений на территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2014-2016г.» с 01.01.2015 г. 
4. Начальнику организационного отдела Администрации городского поселения Безенчук (Левину И.Н.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского поселения Безенчук и в газете «Вестник городского поселения Безенчук».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя Главы городского поселения Безенчук (Рыжих С.А.)  
6.  Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
Глава городского поселения 





        Ю.В. Строганков

Аверкиева
2-15-34

Приложение № 1

к Постановлению Администрации городского поселения Безенчук 

№ 233 от 16.12.2014г
Паспорт

муниципальной программы  «Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения  территории  городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2015-2017 гг.» 

	Наименование муниципальной Программы 
	Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения территории  городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2015-2017 г.» (далее - Программа)

	Цели Программы 
	Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения городского поселения Безенчук

	Задачи Программы 
	- Увеличение площадей благоустроенных и озеленённых территорий поселения, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города, улучшение имиджа муниципального образования, привлечение инициативы жителей города, организаций.

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования городское поселение Безенчук (далее – муниципальное образование);

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования; 

- совершенствование эстетического вида населенных пунктов муниципального образования;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей парков отдыха и других объектов внешнего благоустройства;

- обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселения.

	Основания разработки Программы
	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации"; 

- Правила благоустройства территории городского поселения Безенчук от 17.05.2012 №3/29

- Постановление Администрации городского поселения Безенчук от 28.10.2013 г. № 234

	Координатор Программы
	заместитель Главы администрации городского поселения Безенчук Рыжих С.А.

	Заказчик Программы
	Администрация городского поселения Безенчук

	Разработчик Программы
	ведущий специалист отдела ЖКХ,  строительства и архитектуры Зотов С.В.

	Ответственные за выполнение мероприятий Программы 
	специалисты отдела ЖКХ,  строительства и архитектуры

	Сроки реализации программы 
	2015-2017 гг.

	Финансирование Программы (Подпрограммы) по годам:
	Расходы  (тыс. рублей)

	
	Всего
	2015
	2016
	2017

	Средства бюджета г.п. Безенчук 
	68 087 (387)
	27 287 (120)
	20 400 (130)
	20 400 (137)

	Планируемые результаты реализации Программы 
	- Увеличение площадей благоустроенных и озеленённых территорий поселения, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города;

- улучшение имиджа муниципального образования, привлечение инициативы жителей города, организаций;
- повышение уровня благоустройства и санитарного содержания  территории поселения;
- совершенствование эстетического вида населенных пунктов муниципального образования;

- повышение уровня благоустроенности дворовых территорий;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения на территории муниципального образования;

- обеспеченных наружным  освещением улиц, парков и других объектов внешнего благоустройства и внедрение энергосберегающих технологий при наружном освещение.


	Подпрограммы с указанием целей и сроков реализации
	Подпрограмма «Содержание и благоустройство мест захоронений на территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области» на 2015-2017 года». 

Основными целями Подпрограммы являются:

- обеспечение государственных гарантий прав граждан при погребении умерших; проведение работ по благоустройству территорий захоронений.

Сроки реализации: 2015-2017 гг.


1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

ее решения программным методом.
Программа по благоустройству населенных пунктов, расположенных на территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области, разработана в соответствии  с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления» и Правилами благоустройства территории городского поселения Безенчук от 17.05.2012 №3/29.
Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов:
- отсутствием в предыдущие годы государственной и региональной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства на территории муниципального образования в рамках целевых федеральных и региональных программ развития;
- необеспеченность бюджета городского поселения для решения вопросов местного значения из-за несправедливой  системы  распределения и размера налоговых поступлений  в бюджеты поселений и в бюджеты муниципальных районов;
- отсутствие федеральных и региональных программ для решения самых социально острых и затратных  вопросов – модернизация ЖКХ (тепло-водо-газоснабжение и водоотведение, очистка сточных вод и утилизация мусора);
- отсутствие федеральных и региональных программ для финансовой поддержки бюджетов поселений по оплате расходов за проведение работ по межеванию муниципальной земли, чтобы обеспечить администрациям поселений возможность применять властные полномочия - распоряжаться муниципальным имуществом, проектировать, строить новые объекты для благоустройства и жизнеобеспечения поселения;
-  отсутствие федеральной и региональной программы по обновлению коммунальной техники предприятий ЖКХ городских и сельских поселений;
- снижением уровня общей культуры и правовой грамотности населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, общей собственности жителей многоквартирных домов и в пренебрежении к произошедшим изменениям в законодательстве РФ, связанных с введением в действие Жилищного кодекса РФ, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, обязывающих собственников помещений содержать общее имущество МКД, юридических и физических лиц содержать территорию, прилегающую к организациям, частным домовладениям;
- недостаточным уровнем обеспечения сохранности объектов благоустройства на территории населенных пунктов поселения со стороны правоохранительных органов, включая отсутствие правоприменительной практики привлечения к административной ответственности лиц, виновных в нанесении ущерба объектам муниципальной собственности.
Ремонт, реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства  в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории городского поселения нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания экономики и жителей поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.  Низкий уровень бюджетной обеспеченности не позволяет администрации организовать должное состояние благоустройства и транспортной инфраструктуры на территории  городского поселения, что вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.
Муниципальное образование городское поселение «Безенчук» включает в себя 5 населенных пунктов. Населенные пункты удалены друг от друга и от центра поселения. По экономическим причинам с 80-х годов в городском поселении не строятся новые дороги, тротуары. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, межквартальные и дворовые территории МКД нуждаются в ремонте. Длительное непринятие своевременных мер по обустройству территорий, прилегающих к тротуарам, дорогам, проездам, несанкционированная хозяйственная деятельность юридических и физических лиц на территории общего пользования привели к утрате естественных и искусственных уклонов вдоль дорог и тротуаров, что, при отсутствии ливневой канализации, повлекло ежегодное сезонное скапливание талых вод на проезжей и пешеходной части улично-дорожной сети, износу и разрушению асфальтового полотна дорог и тротуаров.

Не удовлетворяют современным требованиям темпы развития уличного освещения населенных территорий, до сих пор остаются неосвещенными около 15 км. застроенных частными домовладениями улиц. В настоящее время линии уличного освещения (ЛУО) оборудованы 1733 светильниками  РКУ-02-250 с лампами ДРЛ 250. Сумма расходов за потребляемую ими электроэнергию в ночное время (если горят всю ночь) составляет  в среднем 4890 тыс. руб. в год, что составляет 16 % от собственных доходов. Учитывая размер расходов на уличное освещение, администрация вынуждена экономить расходы на оплату потребляемой электроэнергии и одновременно производить модернизацию оборудования уличного освещения – переходить на современные энергоэффективные, экономичные светильники. Но при существующем несоответствии бюджета городского поселения объёму расходных обязательств по вопросам местного значения  решение проблемы уличного освещения растянется на годы. 
Существует проблема сноса большинства зелёных насаждений (тополей), высаженных на дворовых и придомовых территориях МКД, которые из-за большой высоты деревьев (более 15м.) и ломкости древесины представляют угрозу  безопасности пешеходов, сохранности автомобилей и нормальному функционированию зданий, сооружений, коммуникаций, обеспечивающих жизнедеятельность городского поселения. Большая часть зеленых насаждений находится в запущенном состоянии. Деревья и кустарники нуждаются в своевременном уходе.
Зон отдыха, созданных на территории населенных пунктов явно недостаточно,  в связи с чем, требуется обустройство дополнительных зон отдыха. Назрела необходимость создания современного цветочного оформления, установки  элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газонов, установки дополнительных скамеек и урн.
Дворовые пространства жилых многоквартирных домов требуют ответственной хозяйской руки для обустройства и содержания детских площадок, малых архитектурных форм, цветников и газонов.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории населенных пунктов городского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.
Неудовлетворительное состояние многих территорий поселения требует скорейшей модернизации. Неухоженность парков и скверов, устаревшие малые архитектурные формы – всё это негативно влияет на эстетическое состояния  территории поселения  и качество жизни населения.
В настоящее время очевидно, что решение стоящих задач требует комплексного, системного подхода, тем более в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.
Для решения проблем по благоустройству  поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. Программный подход к решению проблем благоустройства позволит добиться значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. При этом важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся его благоустройством. 

2.  Цели и задачи Программы

Основные цели Программы: 

-  комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения;

- повышение комфортного проживания граждан на территории поселения;

- обеспечение безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования в весеннее-зимний период;

- повышение озеленения территории поселения; 
- обеспечение безопасности проживания жителей поселения;

- улучшения экологической обстановки на территории поселения;

- создание комфортной среды проживания на территории городского поселения Безенчук.
Учитывая основные цели программы необходимо решать следующие  задачи:

- увеличение площадей благоустроенных и озеленённых территорий поселения;

- создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города;

- улучшение имиджа муниципального образования, привлечение инициативы жителей города, организаций.
- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования;
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования;
- совершенствование эстетического вида населенных пунктов муниципального образования;
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;
- повышение  уровня благоустройства территории городского поселения;
- формирование среды, благоприятной для проживания населения на территории муниципального образования;
- подготовка территории поселения и площади к праздничным мероприятиям.
Целевыми индикаторами выполнения мероприятий Программы являются результаты организационной работы администрации поселения и МБУ: формирование муниципального задания, законодательное оформление участков территории городского поселения для обеспечения возможности выполнения соответствующих работ подрядчиком, заключение соответствующих договоров и муниципальных контрактов, контроль исполнения работ специалистами администрации.

3.Сроки (этапы) реализации Программы

Срок реализации настоящей Программы  2015-2017 года.

4. Ожидаемые конечные результаты Программы.

В результате реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:
-  улучшение состояния территории городского поселения Безенчук;

- привитие жителям городского поселения Безенчук  любви и уважения к своему населенному пункту, стремление к соблюдению чистоты и порядка на территории городского поселения;
- создание условий, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории городского поселения Безенчук;

- повышение инвестиционной и эстетической привлекательности поселения.

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия ГОСТу объектов внешнего благоустройства (новых объектов озеленения, уличного освещения);

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;
- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;
- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями уличного освещения, зелёными насаждениями).       

5. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется на основе:
 - муниципального задания МБУ «Благоустройство»;
 - муниципальных контрактов,  заключаемых Администрацией поселения с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.
Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией городского поселения Безенчук.

Таблица 1

Перечень

мероприятий муниципальной программы

 «Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения

 территории  городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский 

Самарской области на 2015-2017 г»

	№

п/п
	Мероприятия по реализации программы
	Источники финансирования
	Срок исполнения мероприятия
	Объем финансирования мероприятия в 2014 г. (тыс. руб.)
	Всего 
(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам, 

тыс.руб
	Ответственные за выполнение мероприятия программы

	
	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	

	1

	Зимнее содержание улично-дорожной сети, территории общего пользования*
	бюджет г.п. Безенчук
	Октябрь-апрель
	6 876
	17 508
	7 338
	5 085
	5 085
	Директор МБУ «Благоустройство»

Левагин Ю.В.

	                        Итого                                                       
	17 508
	7 338
	5 085
	5 085
	

	2
	Летнее содержание улично-дорожной сети, территории общего пользования*
	бюджет г.п. Безенчук
	апрель-октябрь
	4 294
	9 486
	3 208
	3 139
	3 139
	Директор МБУ «Благоустройство»

Левагин Ю.В.

	                        Итого
	9 486
	3 208
	3 139
	3 139
	

	3
	Внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей парков отдыха и других объектов внешнего благоустройства и содержание линий уличного освещения г.п. Безенчук

	3.1
	содержание линий уличного освещения (трансформаторные подстанции, светофоры, оплата уличного освещения, установка светофоров)*, 
	бюджет г.п. Безенчук
	в течение года
	6 416
	15 448
	6 116
	4 666
	4 666
	Директор МБУ «Благоустройство»

Левагин Ю.В.

	3.2
	Устройство (ремонт) уличного освещения 
	бюджет г.п. Безенчук
	июль-август
	1  150
	3 616
	1 216
	1 200
	1 200
	Администрация г.п. Безенчук

	3.13
	Проект на устройство уличного освещения
	бюджет г.п. Безенчук
	февраль-июнь
	250
	600
	-
	300
	300
	Администрация г.п. Безенчук

	                     Итого                                                                                                                                         19 664
	7 332
	6 166
	6 166
	

	4
	Благоустройство и озеленение территории городского поселения Безенчук

	4.1
	Благоустройство и озеленение г.п.Безенчук*
	бюджет г.п. Безенчук
	в течение года
	            835
	1 799
	599
	600
	600
	Директор МБУ «Благоустройство»

Левагин Ю.В.

	4.2
	призы для конкурса по благоустройству
	бюджет г.п. Безенчук
	август- сентябрь
	30
	90
	30
	30
	30
	Администрация г.п. Безенчук

	4.3
	Приобретение праздничной атрибутики
	бюджет г.п. Безенчук
	апрель-декабрь
	20
	220
	60
	80
	         80
	Администрация г.п. Безенчук

	4.4
	Мероприятия по оборудованию детских площадок
	бюджет г.п. Безенчук
	июнь-август
	300
	900
	300
	300
	300
	Администрация г.п. Безенчук

	4.6
	 Приобретение коммунальной техники (экск МСТ-3085т.руб.; КДМ -2800т.руб.; мусоровоз КО-440-2 -1372т.руб.)1 
	бюджет г.п. Безенчук
	в течение года
	6 412
	17 300
	7 300
	5 000
	5 000
	Администрация г.п. Безенчук

	4.7
	Мероприятия по благоустройству ЦП
	бюджет г.п. Безенчук
	Апрель-май
	
	1 120
	1 120
	
	
	Администрация г.п. Безенчук

	
	Итого                                                                                                                         21 429
	9 409
	6 010
	6 010
	

	
	Итого по программе                                                                                                                     68 087
	27 287
	20 400
	20 400
	


* Согласно муниципального задания для МБУ «Благоустройство» 
1 Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке
Таблица 2

Планируемые результаты 

реализации муниципальной программы 

«Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения

 территории  городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский 

Самарской области на 2015-2017 гг.»

	№ п/п
	Задачи, направленные на достижение цели
	Показатели, характеризующие достижение цели
	Единица измерения
	Базовое значение показателя (на начало реализации программы
	Планируемое значение показателя по годам реализации

	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Содержание территории в зимнее время

	1
	Повышение уровня благоустройства поселения, улучшение санитарного содержания территорий,  их экологической безопасности
	
	
	
	
	

	1.1
	Результат: 
	
	
	
	
	

	
	- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;
	%
	15
	25
	35
	40

	
	 - уровень обеспеченности поселения детскими игровыми  площадками;
	%
	20
	30
	40
	50

	
	- совершенствование эстетического состояния  территории поселения.
	%
	35
	50
	60
	80

	2
	Внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей парков отдыха и других объектов внешнего благоустройства и содержание линий уличного освещения г.п. Безенчук
	
	
	
	
	

	2.1
	Результат: 

- доля протяженности обеспеченных освещением улиц, парков и других объектов внешнего благоустройства
	%
	75,5
	78
	80
	82

	
	- доля энергосберегающих уличных светильников в общем количестве уличных светильников, установленных в г.п. Безенчук
	%
	15
	30
	40
	60

	
	- обеспечение поселения  сетями наружного освещения
	%
	55
	65
	70
	100

	
	- повышение количества обустроенных автобусных остановок 
	%
	50
	65
	70
	90


Таблица 3

Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации

мероприятий муниципальной программы
	Наименование мероприятия программы 
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия 
	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, 

тыс.руб.

	
	
	
	2015
	2016
	2017

	Зимнее содержание улично-дорожной сети, территории общего пользования*
	бюджет г.п. Безенчук
	 в соответствии с муниципальным заданием для МБУ «Благоустройство»
	7 338
	5 085
	5 085

	Летнее содержание улично-дорожной сети, территории общего пользования
	бюджет г.п. Безенчук
	 --/--/--/--/--/--/--/
	3 208
	3 139
	3 139

	Содержание линий уличного освещения (в т.ч. оплата уличного освещения)
	бюджет г.п. Безенчук
	--/--/--/--/--/--/--/--/
	6 116
	4 666
	4 666

	Благоустройство и озеленение территории г.п.Безенчук
	бюджет г.п. Безенчук
	--/--/--/--/--/--/--/--/
	599
	600
	600

	Устройство (ремонт) уличного освещения1  
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно сметным расчетам
	1216
	1200
	1200

	Приобретение коммунальной техники2 
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно коммерческим предложениям
	7300
	5 000
	5 000

	 Приобретение призов для конкурса по благоустройству, 
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно коммерческим предложениям
	30
	30
	40

	Приобретение оборудования для детских игровых площадок
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно ресурсному смет. расчету
	300
	300
	300


*При расчете стоимости прямых затрат на выполнение мероприятий по муниципальному заданию для МБУ «Благоустройство» использовались:  методические указания по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (МДС 81-3.99), сметные нормативы сборника ТЕР 81-02-2001 на виды работ по благоустройству и др.
1  Перечень улиц и объем необходимых затрат  согласно Таблицы 4 
2 Объемы финансирования  носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке

Таблица 4
	Наименование мероприятия программы 
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия 
	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс.руб.

	
	
	
	2015
	2016
	2017

	Устройство (ремонт) уличного освещения
 - по ул. Осипенко (от ул.Пушкина до ул.Ст.Разина)
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно ресурсному смет. Расчету № 1469
	25,0
	
	

	- по ул. Центральная напротив д.108
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно ресурсному смет. Расчету №1471
	122,0
	
	

	- по ул. Оренбургской п. Новооренбургский
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно ресурсному смет. расчету №1473
	314,0 
	
	

	 - по ул. К-Маркса
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно ресурсному смет. Расчету № 1474
	136,0 
	
	

	 - по ул. Леонова
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно ресурсному смет. Расчету № -1476
	140,0 
	
	

	 - по ул.М.Горького
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно ресурсному смет. расчету № РС-1477
	290,0 
	
	

	- по ул.Луговцева
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно ресурсному смет. расчету № РС-1475
	189,0
	
	

	 -  по ул.Луговая-Северная-Новая
	По программе «Светлый город» 
	За счёт инвестора
	
	
	

	- по ул. Южная
	По программе «Светлый город» 
	За счёт инвестора
	
	
	

	 - по ул. Некрасова-Полевая
	По программе «Светлый город» 
	За счёт инвестора
	
	
	

	Итого
	
	
	1216,0
	
	


Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения территории

городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2015-2017гг.»

Паспорт муниципальной Подпрограммы 

«Содержание мест захоронений на территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области»

на 2015-2017 года "

	Наименование Подпрограммы 
	Муниципальная подпрограмма  «Содержание мест захоронений на территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области» на 2015-2017 года " (далее - Подпрограмма) 

	Цели муниципальной  Подпрограммы
	Основными целями Подпрограммы являются:

- обеспечение государственных гарантий прав граждан при погребении умерших;

 - проведение работ по благоустройству территорий кладбищ.                

	Задачи муниципальной  Подпрограммы
	Задачами Подпрограммы являются:              

- подготовка площадей для последующих погребений, в соответствии с санитарно-техническими нормами и правилами СанПиНа 2.1.1279-03, 

- обеспечение высокого уровня культуры погребения и  содержания мест погребений, что позволит сохранять преемственность поколений к памяти об умерших             

	Основание разработки
Подпрограммы 
	- Федеральный закон N 8-ФЗ от 12.01.1996 г. "О погребении и похоронном деле":

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

	Координатор муниципальной Подпрограммы
	Заместитель Главы городского поселения Безенчук Рыжих С.А.

	Заказчик муниципальной Подпрограммы
	Администрация городского поселения Безенчук

	Ответственный исполнитель  муниципальной Подпрограммы
	Заместитель Главы городского поселения Безенчук Рыжих С.А.

	Сроки 
реализации муниципальной Подпрограммы
	2015-2017 годы

	Источники финансирования муниципальной Подпрограммы, в том числе по годам:


	Расходы ( тыс. рублей)

	
	Всего
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.

	Средства бюджета г.п. Безенчук
	387
	120
	130
	137

	Другие источники
	
	
	
	

	Планируемые результаты реализации
муниципальной Подпрограммы
	-приведение территории мест погребений в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм;

-обеспеченность муниципального образования местами под захоронения;

-повышение комфортности посетителей мест погребений, в том числе в дни массового посещения.


1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами.

Настоящая Подпрограмма разработана в соответствии с ФЗ от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении  и  похоронном  деле», Федеральным законом от 06.10.03г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», а также в соответствии с решением Собрания представителей городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области № 108 от 15.05.2008 г «Об утверждении Положения «Об организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории городского поселения Безенчук».

Места погребения являются социально значимыми объектами похоронного назначения. На территории  городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский  располагается -   6  кладбищ общей площадью 13,3 га.

Так как в течение продолжительного времени  территории под места захоронения не расширялись, возникла острая необходимость в увеличении  площади  кладбищ на 14 га.

Многие кладбища не соответствуют санитарно-техническим нормам. Для исправления ситуации необходимо провести ряд мероприятий:

· использование  мест  погребения (кладбищ) и сооружений на них    по целевому назначению;

· заключение  договоров  на вывоз и захоронение твердых бытовых    отходов с территории кладбищ;

· текущее содержание кладбищ согласно санитарным нормам;

· проведение капитального и текущего ремонта на территории    кладбищ  в  пределах средств местного бюджета, предусмотренного на эти цели;

· обеспечение мест под захоронения;

· проведение работ по расчистке территории и подготовке мест под захоронения;

· реконструкция ограждения  кладбища п.г.т. Безенчук;

· уборка территории мест погребения в зимнее время;

· уборка территории мест погребения в летнее время;

· обеспечение общественного порядка, безопасности граждан, торгового обслуживания населения в дни массового посещения мест погребений;

· организация дежурств сотрудников полиции, медицинское обслуживание, в дни массового посещения мест погребений;

· перевод земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в земли специального назначения, площадью ~ 14 га.

2. Цели и задачи Подпрограммы
2.1. Основными целями Подпрограммы являются:

2.1.1. Исполнение положений Федерального закона N 8-ФЗ от 12.01.1996 "О погребении и похоронном деле"

2.1.2. Создание благоприятных условий для оказания ритуальных услуг, а также регулирования иных взаимоотношений возникающих после смерти (гибели) лиц, относительно проведения процедуры захоронения и установления гарантий надлежащего отношения к телу (останков, праха) умершего и сохранения места захоронения на территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области. 

2.2.Основными задачами Подпрограммы являются:

2.2.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан при погребении умерших.

2.2.3. Проведение работ по выделению площадей для будущих захоронений.

2.2.4. Подготовка площадей для последующих погребений, регламентированные санитарно-техническими нормами и правилами СанПиНа 2.1.1279-03.   

2.2.5. Обеспечение высокого уровня культуры погребения и содержания мест погребений, что  позволит сохранять преемственность поколений к памяти  умерших.      

3.Сроки (этапы) реализации Подпрограммы
Срок реализации настоящей Подпрограммы  2015-2017 года.

4. Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
В результате реализации Подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

- обеспечение нормативного уровня  благоустройства мест погребения (кладбищ) городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области;

- содержание мест захоронений в соответствии с требованиями санитарно – эпидемиологических и экологических норм;

- удовлетворение потребности населения городского поселения Безенчук в наличии мест захоронения;

- создание благоприятных условий при посещении родственниками могил.

5. Механизм реализации Подпрограммы
            Администрация городского поселения Безенчук, как муниципальный заказчик-координатор подпрограммы, осуществляет управление реализацией программы и организует деятельность в соответствии с порядком, установленным постановлением Главы городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области от 25.10.2013 № 233  «Об утверждении Положения о муниципальных программах городского поселения Безенчук».

Управление подпрограммой осуществляется в течение всего периода реализации и направлено на выполнение предусмотренных программой мероприятий. 

6. Организация управления Программой

На Администрацию
 городского поселения Безенчук,  как основного заказчика   Подпрограммы,  возлагаются следующие функции:

 - руководство реализацией Подпрограммы; 

 - разработка, в пределах своих полномочий, проектов нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Подпрограммы, и внесение их на рассмотрение органов местного самоуправления;

 - организацию подготовки отчетов об исполнении Подпрограммы в достижении ее целевых показателей;

 - согласование финансовых механизмов реализации Подпрограммы;

 -подготовка и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат по программным мероприятиям, а также механизма реализации;

 -организацию размещения в средствах массовой информации и сети Интернет информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных средств.

Реализацию Подпрограммы планируется осуществлять через выполнение конкретных мероприятий органами местного самоуправления  городского поселения Безенчук, его муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, и иными исполнителями мероприятий Подпрограммы.

Таблица 1

Основные организационные мероприятия муниципальной Подпрограммы 

	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Источники финансирования
	Срок         
исполнения мероприятия
	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.)*
	Всего,         
(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)
	Ответственные за         
выполнение мероприятия программы 

	
	
	
	
	
	
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	

	1
	1
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Обеспечение мест под захоронения
	
	2015-2017 годы
	Без финансирования 
	МУП «ЖКХ Безенчук»

	2.
	Проведение работ по расчистке территории и подготовке мест под захоронения
	Итого
	2015-2017 годы
	18
	58
	18
	20
	20
	Администрация городского поселения

	
	
	Средства бюджета    г.п. Безенчук        
	
	18
	58
	18
	20
	20
	

	
	
	Другие источники
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Реконструкция ограждения  кладбища пгт Безенчук
	Итого
	2015-2017 годы
	10
	35
	10
	10
	15
	Администрация городского поселения

	
	
	Средства бюджета    г.п. Безенчук        
	
	10
	35
	10
	10
	15
	

	4.
	Уборка территории мест погребения в зимнее время
	Итого
	2015-2017 годы
	12
	44
	12
	15
	17
	Администрация городского поселения

	
	
	Средства бюджета    г.п. Безенчук        
	
	12
	44
	12
	15
	17
	

	5.
	Уборка территории мест погребения в летнее время
	Итого
	2015-2017 годы
	80
	250
	80
	85
	85
	Администрация городского поселения

	
	
	Средства бюджета    г.п. Безенчук        
	
	80
	250
	80
	85
	85
	

	6.
	Обеспечение общественного порядка, безопасности граждан, торгового обслуживания населения в дни массового посещения мест погребений
	
	2015-2017 годы
	Без финансирования


	МУП «ЖКХ Безенчук»

	7.
	Организация дежурств в дни массового посещения мест погребений сотрудников полиции, медицинское обслуживание
	
	2015-2017 годы
	Без финансирования
	Администрация городского поселения, участковый, врач.

	8.
	Перевод земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в земли специального назначения, площадью ~ 14 га
	
	2015-2017 годы
	Без финансирования
	Администрация городского поселения


* Объем финансирования носит прогнозный характер и будет уточняться ежегодно

7. Механизм мониторинга реализации Подпрограммы.

 Порядок проведения ежегодной оценки эффективности реализации Подпрограммы определяет системный подход к оценке результатов реализации муниципальных Программ. Оценка эффективности и результативности реализации  муниципальной Подпрограммы проводится по итогам её реализации за отчетный финансовый год.

8. Оценка рисков реализации Подпрограммы.

В процессе реализации Подпрограммы могут появиться риски, связанные с наличием объективных и субъективных факторов.

Внешние риски:

- изменение федерального законодательства в сфере похоронного дела (степень риска - средняя);

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектам Российской Федерации и муниципальными образованиями (степень риска средняя).

Внутренние риски:

- увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий Подпрограммы в связи с кадровой нестабильностью и вероятностью увеличение внеплановой нагрузки на исполнителей Подпрограммы (степень риска - средняя);

- недостаточное материально-техническое и кадровое обеспечение деятельности администратора Подпрограммы (государственного заказчика) (степень риска – низкая ).

Минимизация рисков возможна при активной и профессионально построенной PR компании, подготовке и реализации других необходимых действий, предусмотренных Подпрограммой.

Таблица 2

Планируемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы
	№ п/п
	Задачи,        
направленные на достижение цели
	Показатели,        
характеризующие достижение цели
	Единица       
измерения
	Базовое значение показателя (на начало реализации Подпрограммы) 
	Планируемое значение показателя по годам реализации

	
	
	
	
	
	2015 г
	2016 г
	2017 г

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	подготовка площадей для последующих погребений, регламентированные санитарно-техническими нормами и правилами СанПиНа 2.1.1279-03 


	Обеспечение сбора и вывоза мусора       
	М3
	214
	74
	80
	86

	
	
	  Опиловка и вывоз деревьев и кустарников, выкорчевывание пней на территории мест захоронения для увеличения площади под захоронения
	М2
	0
	100
	100
	100

	1.1.
	Результат: увеличение площади кладбищ для последующих погребений. Приведение территории кладбищ в соответствие с санитарно-техническими нормами и правилами СанПиНа 2.1.1279-03
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Обеспечение высокого уровня культуры погребения и  содержания мест погребений, что позволит сохранять преемственность поколений к памяти об умерших             
	Обеспечение общественного порядка, безопасности граждан, торгового обслуживания населения в дни массового посещения мест погребений
	чел
	5
	5
	5
	5

	
	
	Размещение агитационных плакатов при въезде на территории кладбищ
	Шт.
	0
	6
	6
	6

	2.1.
	Результат: повышение уровня культуры погребения и  содержания мест погребений, сохранность преемственность поколений к памяти об умерших             
	
	
	
	
	
	

	3
	Проведение работ по предусмотрению площадей для будущих захоронений


	Перевод земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в земли специального назначения,
	га
	1
	4,7
	4,7
	4,7

	3.1
	Результат: расширение площади кладбищ, что обеспечивает государственные гарантии прав граждан при погребении умерших;


	
	
	
	
	
	


Таблица 3

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы
	Наименование мероприятия программы 
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия 
	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб.

	
	
	
	Всего
	2015 г.
	2016г.
	2017 г.

	Проведение работ по расчистке территории и подготовке мест под захоронения
	бюджет г.п. Безенчук, 
	*

**
	58
	18
	20
	20

	Реконструкция ограждения  кладбища пгт Безенчук
	бюджет г.п. Безенчук, 
	**
	35
	10
	10
	15

	Уборка территории мест погребения в зимнее время
	бюджет г.п. Безенчук, 
	**
	44


	12
	15
	17

	Уборка территории мест погребения в летнее время
	бюджет г.п. Безенчук, 
	*

**
	250
	80
	85
	85

	Итого
	
	
	387
	120
	130
	137


*При определении стоимости затрат на данный вид работ использовались методические указания по  разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (МДС 81-3.99)

**  При расчете стоимости затрат учитывались  утвержденные распоряжением Министерства транспорта РФ от 14.03.08 № АМ 23 р О Введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте

