АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ул. Нефтяников, 12, п.г.т. Безенчук, Самарской области, 446250

тел.2-12-55, факс 2-14-51, е-mail: gp-bezenchuk@samtel.ru

18.06.2015 г.                                                                                                                              № 123

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области от 16.12.2014 г. №233 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2015-2017гг.»

В целях реализации полномочий, установленных положениями Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2013г., руководствуясь Уставом городского поселения Безенчук, постановлением Главы городского поселения Безенчук №233 от 25.10.2013г. «Об утверждении Положения о муниципальных программах городского поселения Безенчук»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2015-2017гг.», утвержденную постановлением администрации городского поселения Безенчук от16.12.2014 г.№ 233 согласно приложению №1 к настоящему  постановлению.

- Признать утратившим силу таблицу 1, таблицу 3 постановления администрации городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области от 16.12..2014г. № 233 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2015-2017г.».

- Начальнику организационного отдела администрации городского поселения Безенчук (Левину И.Н.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского поселения Безенчук и в газете «Вестник городского поселения Безенчук».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя Главы городского поселения Безенчук (Рыжих С.А.)

Глава городского поселения 						        Ю.В. Строганков

Аверкиева

2-15-34

Приложение №1

к постановлению администрации

городского поселения Безенчук муниципального района

Безенчукский Самарской области от 18.06.2015г № 123

Изменения в муниципальную программу ««Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2015-2017гг.», утвержденную постановлением администрации городского поселения Безенчук от 16.12.2014 г.№ 233 (далее-Программа)

- В Паспорте Программы

В разделе «Финансирование Программы (Подпрограммы) по годам», подраздела «всего» и «2015год» заменить сумму «68 037 тыс.руб.» на «68 718 тыс.руб.»; сумму «27 287 тыс.руб.» на «27 918 тыс.руб.»

- Таблицу 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2015-2017гг.» изложить в следующей редакции:

## Таблица 1

## Перечень мероприятий муниципальной программы «Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения территории  городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2015-2017 гг.»

| ## № ## п/п | ## Мероприятия по реализации программы | ## Источники финансирования | ## Срок исполнения мероприятия |  | ## Объем финансирования мероприятия в 2014 г. (тыс. руб.) |  | ## Всего ## (тыс. руб.) |  | ## Объем финансирования по годам, ## тыс.руб |  |  | ## Ответственные за выполнение мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2015 | ## 2016 | ## 2017 |  |
| ## 1 | Зимнее содержание улично-дорожной сети, территории общего пользования* | ## бюджет г.п. Безенчук | ## Октябрь-апрель |  | ## 6 876 |  | ## 17 556 |  | 7 386 | 5 085 | 5 085 | ## Директор МБУ «Благоустройство» ## Левагин Ю.В. |
| ## Итого |  |  |  |  |  |  |  | ## 17 556 | 7 386 | ## 5 085 | ## 5 085 |  |
| ## 2 | Летнее содержание улично-дорожной сети, территории общего пользования* | ## бюджет г.п. Безенчук | ## апрель-октябрь | ## 4 294 |  |  | ## 11 661 |  | 5 383 | 3 139 | 3 139 | ## Директор МБУ «Благоустройство» ## Левагин Ю.В. |
| ## Итого |  |  |  |  |  | ## 11 661 |  |  | 5 383 | 3 139 | 3 139 |  |
| ## 3 | ## Внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей парков отдыха и других объектов внешнего благоустройства и содержание линий уличного освещения г.п. Безенчук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3.1 | содержание линий уличного освещения (трансформаторные подстанции, светофоры, оплата уличного освещения, установка светофоров)*, | ## бюджет г.п. Безенчук | ## в течение года | ## 6 416 |  |  | ## 15 309 |  | 5 977 | ## 4 666 | ## 4 666 | ## Директор МБУ «Благоустройство» ## Левагин Ю.В. |
| ## 3.2 | Устройство (ремонт) уличного освещения | ## бюджет г.п. Безенчук | ## июль-август | ## 1 150 |  |  | ## 3 616 |  | 1 216 | 1 200 | 1 200 | ## Администрация г.п. Безенчук |
| ## 3.13 | Проект на устройство уличного освещения | ## бюджет г.п. Безенчук | ## февраль-июнь | ## 250 |  |  | ## 600 |  | - | 300 | 300 | Администрация г.п. Безенчук |
| ## Итого 19 525 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 193 | 6 166 | 6 166 |  |
| ## 4 | ## Благоустройство и озеленение территории городского поселения Безенчук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4.1 | Благоустройство и озеленение г.п.Безенчук* | ## бюджет г.п. Безенчук | ## в течение года | ## 835 |  |  | ## 1 818 |  | 618 | 600 | ## 600 | ## Директор МБУ «Благоустройство» Левагин Ю.В. |
| ## 4.2 | призы для конкурса по благоустройству | ## бюджет г.п. Безенчук | ## август- сентябрь | ## 30 |  |  | ## 90 |  | 30 | 30 | 30 | ## Администрация г.п. Безенчук |
| ## 4.3 | Приобретение праздничной атрибутики | ## бюджет г.п. Безенчук | ## апрель-декабрь | ## 20 |  |  | ## 220 |  | 60 | 80 | 80 | ## Администрация г.п. Безенчук |
| ## 4.4 | Мероприятия по оборудованию детских площадок | ## бюджет г.п. Безенчук | ## июнь-август | ## 300 |  |  | ## 900 |  | 300 | 300 | 300 | ## Администрация г.п. Безенчук |
| ## 4.6 | Приобретение коммунальной техники (экск МСТ-КДМ, мусоровоз КО-440-2)1 | ## бюджет г.п. Безенчук | ## в течение года | ## 6 412 |  |  | ## 16 853 |  | 6 853 | 5 000 | 5 000 | ## Администрация г.п. Безенчук |
| ## 4.7 | Мероприятия по благоустройству ЦП | ## бюджет г.п. Безенчук | ## Апрель-май |  |  |  | ## 95 |  | 95 |  |  | ## Администрация г.п. Безенчук |
|  | ## Итого 19 976 |  |  |  |  |  |  |  | 7 956 | 6 010 | 6 010 |  |
|  | ## Итого по программе 68 718 |  |  |  |  |  |  |  | 27 918 | 20 400 | 20 400 |  |

# * Согласно муниципального задания для МБУ «Благоустройство»

# 1 Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке

- Таблицу 3 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Таблица 3

Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы

| Наименование мероприятия программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| Зимнее содержание улично-дорожной сети, территории общего пользования* | бюджет г.п. Безенчук | в соответствии с муниципальным заданием для МБУ «Благоустройство» | 7 386 | 5 085 | 5 085 |
| Летнее содержание улично-дорожной сети, территории общего пользования | бюджет г.п. Безенчук | --/--/--/--/--/--/--/ | 5 383 | 3 139 | 3 139 |
| Содержание линий уличного освещения (в т.ч. оплата уличного освещения) | бюджет г.п. Безенчук | --/--/--/--/--/--/--/--/ | 5 977 | 4 666 | 4 666 |
| Благоустройство и озеленение территории г.п.Безенчук | бюджет г.п. Безенчук | --/--/--/--/--/--/--/--/ | 618 | 600 | 600 |
| Устройство (ремонт) уличного освещения1 | бюджет г.п. Безенчук | согласно сметным расчетам | 1216 | 1200 | 1200 |
| Приобретение коммунальной техники2 | бюджет г.п. Безенчук | согласно коммерческим предложениям | 6 853 | 5 000 | 5 000 |
| Приобретение призов для конкурса по благоустройству, | бюджет г.п. Безенчук | согласно коммерческим предложениям | 30 | 30 | 40 |
| Приобретение оборудования для детских игровых площадок | бюджет г.п. Безенчук | согласно ресурсному смет. расчету | 300 | 300 | 300 |

*При расчете стоимости прямых затрат на выполнение мероприятий по муниципальному заданию для МБУ «Благоустройство» использовались:  методические указания по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (МДС 81-3.99), сметные нормативы сборника ТЕР 81-02-2001 на виды работ по благоустройству и др.

1  Перечень улиц и объем необходимых затрат  согласно Таблицы 4

2 Объемы финансирования  носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке