ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
За 2015 год  
Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство»  

городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области
Содержание улично-дорожной сети городского поселения Безенчук
	№ 

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год
	Фактическое значение за отчетный финансовый период
	Характеристика причин отклонения от запланированных значений
	Источник информации о фактическом значении

	Зимнее содержание

	1.
	Уборка улично-дорожной сети (сгребание снега техникой, обработка ПСС проезжей части улично-дорожной сети)
	кв. м


	30 026 860
	30 026 860


	
	Журнал учета работ начальника участка благоустройства Чибрикова К.Ю. 

Акт о списании материальных запасов.

	2.
	Уборка тротуаров, центральной площади, парков и скверов (сдвигание снега с центральной площади, тротуаров, обработка тротуаров ПСС – 30% от уборочной площади, уборка вручную центральной площади, парков, скверов от мусора, вывоз мусора, подготовка площадки для установки елки)
	кв. м.
	890 731
	890 731


	
	Журнал учета работ начальника участка благоустройства Чибрикова К.Ю. 

Акт о списании материальных запасов.

	3.
	Уборка остановочных пунктов пассажирского транспорта (подметание территории остановок от свежевыпавшего снега, очистка от уплотненного снега, обработка ПСС – 30% от уборочной площади, сбор мусора вручную и очистка урн от мусора 1% от уборочной площади, вывоз  мусора)
	кв. м.
	15 609
	15 609

	
	Журнал учета работ начальника участка благоустройства Чибрикова К.Ю. 

Акт о списании материальных запасов.

	4
	Вывоз мусора  и снега
	тн/куб.м
	/500
	 / 500

	
	Журнал учета работ начальника участка благоустройства Чибрикова К.Ю. 

Акт о списании материальных запасов.

	

	5.
	Уборка улично-дорожной сети (уборка мусора вручную)
	кв.м.
	533 280
	533 280

	
	Журнал учета работ начальника участка благоустройства Чибрикова К.Ю. 

Акт о списании материальных запасов.

	6.
	Уборка тротуаров, центральной площади, парков и скверов (подметание сквера на ЦП, парк Тополя, территория Администрации (1% от уборочной площади), уборка от мусора  парков, скверов, территории Администрации)
	кв.м.
	1 188 360
	1 188 360
	
	Журнал учета работ начальника участка благоустройства Чибрикова К.Ю. 

Акт о списании материальных запасов.

	7.
	Уборка остановочных пунктов пассажирского транспорта (остановочные пункты (уборка мусора 1%)
	кв.м.
	388
	388
	
	Журнал учета работ начальника участка благоустройства Чибрикова К.Ю. 

Акт о списании материальных запасов.

	8.
	Механическое подметание территорий (перекрестков, ЦП)
	кв.м.
	62 006
	62 006
	
	Журнал учета работ начальника участка благоустройства Чибрикова К.Ю. 

Акт о списании материальных запасов.

	9.
	Укос сорной растительности
	кв.м.
	818 604
	818 604
	
	Журнал учета работ начальника участка благоустройства Чибрикова К.Ю. 

Акт о списании материальных запасов.

	10.
	Нанесение дорожной разметки
	кв.м.
	1 440
	1 440
	
	Журнал учета работ начальника участка благоустройства Чибрикова К.Ю. 

Акт о списании материальных запасов.

	11.
	Грейдеровка обочин и грунтовых дорог
	кв.м.
	324 972
	324 972
	
	Журнал учета работ начальника участка благоустройства Чибрикова К.Ю. 

Акт о списании материальных запасов.

	12.
	Установка дорожных знаков (текущая замена)
	шт
	66 (14)
	76 (30)
	Увеличение объема работ в связи с предписаниями ГИБДД
	Журнал учета работ начальника участка благоустройства Чибрикова К.Ю. 

Акт о списании материальных запасов.

	

	13.
	Вывоз мусора (с учетом несанкц. свалок)
	тн
	210
	210
	
	Журнал учета работ начальника участка благоустройства Чибрикова К.Ю. 

Акт о списании материальных запасов.

	14.
	Противопаводковые мероприятия
	куб.м.
	750
	750

	
	Журнал учета работ начальника участка благоустройства Чибрикова К.Ю. 

Акт о списании материальных запасов.

	15.
	Отсыпка дорог щебнем
	кв.м.
	13 321,4
	13 321,4

	
	Журнал учета работ начальника участка благоустройства Чибрикова К.Ю. 

Акт о списании материальных запасов.

	16.


	Восстановление асфальтового покрытия
	кв.м.
	328
	130,68
	Уменьшение объема работ в связи с отсутствием АБС
	Журнал учета работ начальника участка благоустройства Чибрикова К.Ю. 

Акт о списании материальных запасов.

	17.
	Опахивание в п.Сосновка, д.Дмитриевка
	кв.м
	5040
	10080
	Поручение администрации №2011 от 21.09.2015г.
	Журнал учета работ начальника участка благоустройства Чибрикова К.Ю. 

Акт о списании материальных запасов.

	18.
	Окашивание в п.Сосновка, д. Дмитриевка
	кв.м
	5040
	5040
	
	Журнал учета работ начальника участка благоустройства Чибрикова К.Ю. 

Акт о списании материальных запасов.

	19.
	Замена (установка на перекрестке Чапаева-Центральная) светофоров
	сек
	(12)
	(12)
	
	Журнал учета работ начальника участка благоустройства Чибрикова К.Ю. 

Акт о списании материальных запасов.

	20.
	Общий объем финансовых затрат на выполнение муниципальной услуги
	руб.
	11 485 782
	11 485 782
	
	


Содержание линий уличного освещения городского поселения Безенчук
	№ 

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год
	Фактическое значение за отчетный финансовый период
	Характеристика причин отклонения от запланированных значений
	Источник информации о фактическом значении

	1.
	Содержание линий уличного освещения (осмотр линий уличного освещения на предмет целостности проводов и соединений, перехлестов, замена проводов с нарушенной изоляцией, ремонт (замена) светильников, ламп, подготовка (ремонт) и монтаж гирлянд для новогодней елки)
	км./кол-во

осмотров
	111/48
	111/48
	
	Журнал учета по обслуживанию линий уличного освещения

 гл. энергетика 

Фирулина Н.Г.

Акт о списании материальных запасов.

	2.
	Содержание трансформаторных подстанций (осмотр пускорегулирующей аппаратуры, выявление неисправностей, ремонт (замена) трансформаторов тока, электросчетчиков, пускателей, автоматов; протяжка соединений; регулирование времени срабатывания таймеров;снятие показаний электросчетчиков; 

перевод времени включения и отключения уличного освещения в подстанциях
	шт./кол-во

осмотров
	44/48


	44/48


	
	Журнал учета по обслуживанию линий уличного освещения

 гл. энергетика 

Фирулина Н.Г.

Акт о списании материальных запасов.

	3.
	Содержание светофоров (проверка исправности работы оборудования светофоров, эл.соединений, замена ламп, патронов, линз, ремонт контроллеров, удаление пыли с линз)
	шт./кол-во

осмотров
	91/112
	91/112
	
	Журнал учета по обслуживанию линий уличного освещения

 гл. энергетика 

Фирулина Н.Г.

Акт о списании материальных запасов.

	4.
	Общий объем финансовых затрат на выполнение муниципальной услуги
	руб.
	7 615 826
	7 615 826
	
	


Благоустройство и озеленение территории городского поселения Безенчук
	№ 

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год
	Фактическое значение за отчетный финансовый период
	Характеристика причин отклонения от запланированных значений
	Источник информации о фактическом значении

	1.
	Опиловка деревьев / Вывоз древесных отходов


	шт./тн
	200 / 174
	200/174
	
	Журнал учета работ начальника участка благоустройства Чибрикова К.Ю. 

Акт о списании материальных запасов.

	2
	Вырубка кустарников и подлеска
	шт
	100
	100
	
	Журнал учета работ начальника участка благоустройства Чибрикова К.Ю. 

Акт о списании материальных запасов.

	3.
	Посев цветов, уход за газонами и клумбами (сквер на ЦП, ЦП, ул.  Чапаева, 21, Чапаева/Совет у мал архит форм)
	кв.м.
	2 400
	2 400
	
	Журнал учета работ начальника участка благоустройства Чибрикова К.Ю. 

Акт о списании материальных запасов.

	4.
	Ремонт скамеек (по необходимости) в парке, сквере, выполнение плотницких работ по содержанию имущества городского поселения 
	шт
	16
	16
	
	Журнал учета работ начальника участка благоустройства Чибрикова К.Ю. 

Акт о списании материальных запасов.

	5.
	Очистка от грязи (с последующим вывозом), покраска металлических ограждений (893 кв.м.) и бордюра (186 кв.м.) путепровода по ул. Чапаева 
	кв.м.
	1 079
	1 079
	
	Журнал учета работ начальника участка благоустройства Чибрикова К.Ю. 

Акт о списании материальных запасов.

	6.
	Изготовление, установка малых архитектурных форм (вазонов)  
	шт
	4
	4
	
	Журнал учета работ начальника участка благоустройства Чибрикова К.Ю. 

Акт о списании материальных запасов.

	7.
	Приобретение (изготовление) урн
	шт
	11
	11
	
	Журнал учета работ начальника участка благоустройства Чибрикова К.Ю. 

Акт о списании материальных запасов.

	8.
	Обустройство автобусных остановок / Изготовление павильонов для остановок/перенос автобусной остановки по ул.Тимирязева на место заездного кармана
	шт
	/2/1
	/2/1
	
	Журнал учета работ начальника участка благоустройства Чибрикова К.Ю. 

Акт о списании материальных запасов.

	9.


	Вывоз несанкционированной свалки в п.Сосновка
	т.
	340
	340
	
	Журнал учета работ начальника участка благоустройства Чибрикова К.Ю. 

Акт о списании материальных запасов.

	10.
	Ремонт и покраска стеллы  на ЦП
	шт
	4
	4
	
	Журнал учета работ начальника участка благоустройства Чибрикова К.Ю. 

Акт о списании материальных запасов.

	11.
	Устройство барьерных ограждений пешеходной зоны по ул.Чапаева (в р-не д.25);

- по ул.Мамистова 32 в р-не  маг. «Торговый дом»
	п.м
	42
	42
	
	Журнал учета работ начальника участка благоустройства Чибрикова К.Ю. 

Акт о списании материальных запасов.

	12.
	Обеспечение мер первичной пожарной безопасности (оцинкованные ведра/мегафон-оповещение)
	шт
	10/1
	10/1
	
	Журнал учета работ начальника участка благоустройства Чибрикова К.Ю. 

Акт о списании материальных запасов.

	13.
	Общий объем финансовых затрат на выполнение муниципальной услуги
	руб.
	624 392
	624 392
	
	


Директор МБУ «Благоустройство»                                                Ю.В.Левагин

    Исполнитель Чапаева Н.А.
