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Г Л А В А

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ул. Нефтяников, 12, п.г.т. Безенчук, Самарской области, 446250
тел.2-12-55, факс 2-14-51, е-mail: gp-bezenchuk@samtel.ru  e-mail: stroganckov@yandex.ru
03 апреля 2012 года                                                                                                       №  36
Об утверждении муниципальной целевой адресной программы «Поэтапный   переход на отпуск коммунальных  услуг потребителям по приборам учета на 2012 - 2015 годы на территории городского поселения Безенчук»
     В соответствии с Федеральным законом от  29.12. 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением  Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 года №307 «Об утверждении Правил предоставления коммунальных услуг гражданам», постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009г № 191 «Об утверждении областной целевой адресной программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета» на 2009-2015 годы, руководствуясь Уставом городского поселения Безенчук,  постановлением Администрации городского поселения Безенчук от 01.02.2011г «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении и реализации  целевых программ городского поселения Безенчук», в целях  обеспечения   поэтапного перехода  на отпуск  коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями  коллективных (общедомовых) приборов учета, упорядочения  расчетов  за коммунальные услуги, а также создание действенного механизма стимулирования  энергоресурсосбережения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую адресную программу «Поэтапный   переход на отпуск коммунальных  услуг  потребителям по приборам учета на 2012 - 2015 годы на территории городского поселения Безенчук» (далее Программа).

2. Финансово-экономическому отделу администрации городского поселения Безенчук (Леонтьевой Н.В.) предусмотреть соответствующее софинансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета поселения в бюджете городского поселения Безенчук на соответствующие годы. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городского поселения Безенчук, а также разместить в сети Интернет на официальном сайте поселения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского поселения Безенчук Рыжих С.А.
Глава городского поселения Безенчук                                        Ю.В. Строганков
 Приложение  к постановлению Главы городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский  от «03» апреля 2012  № 36 

                                        

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
«ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕХОД НА ОТПУСК КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПО ПРИБОРАМ УЧЕТА  НА 2012 - 2015 ГОДЫ
 НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК»
2012г.
Паспорт программы

	Наименование программы 
	- муниципальная целевая адресная программа «Поэтапный   переход на отпуск коммунальных ресурсов по приборам учета на 2012 - 2015 годы на территории городского поселения Безенчук»  (далее - Программа)       

	Основание для разработки Программы 
	- Жилищный Кодекс РФ 

- Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

- Постановление Правительства Самарской области от 27.03.2009г. № 191 «Об утверждении областной целевой адресной программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета»  на 2009-2015гг.»

	 Муниципальный Заказчик Программы    
	- Администрация городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский                         

	Разработчик Программы 
	- Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры, финансово-экономический отдел администрации городского поселения Безенчук          

	Исполнители Программы 
	- Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации городского поселения Безенчук 
- Управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, ТСЖ
- Подрядные организации 

	Цель и задачи         
Программы             
	Цель: формирование системы учета и контроля потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский

Задачи:                                           
1. Оснащение многоквартирных домов (далее - МКД) городского поселения коллективными (общедомовыми)  приборами учета тепловой энергии.                 
2. Оснащение МКД городского поселения коллективными (общедомовыми) приборами учета горячей воды.      
3. Оснащение МКД городского поселения коллективными 
(общедомовыми) приборами учета холодной воды.                                  

	Целевые     
индикаторы и          
показатели            
	Показатель цели: доля МКД, оснащенных всеми необходимыми видами приборов учета от общего числа МКД, подлежащих оснащению приборами учета тепловой энергии.                  
Показатели задач:                                 
- количество МКД, в которых установлены приборы учета тепловой энергии;                           
- доля МКД, в которых установлены приборы учета тепловой энергии, от общего числа МКД, подлежащих оснащению приборами учета тепловой энергии;       
- количество МКД, в которых установлены приборы  учета горячей воды;                               
- доля МКД, в которых установлены приборы учета горячей воды, от общего числа МКД, подлежащих  оснащению приборами учета горячей воды;           
- количество МКД, в которых установлены приборы учета холодной воды;                              
- доля МКД, в которых установлены приборы учета холодной воды, от общего числа МКД, подлежащих  оснащению приборами учета холодной воды.

	Сроки                 
реализации Программы  
	2012 - 2015 годы 

                                 

	Объемы и источники    
финансирования        
Программы             
	Объем финансирования Программы в 2012 - 2015 гг.  составит 56 330 тыс. руб., в том числе: 
2012г.                           
- областной бюджет –  7 047 000 руб.                                  

- местный бюджет-  783 000 руб.                                    

2013г.

- областной бюджет – 9 350 000 руб.

- местный бюджет – 1 650 000 руб.

2014г.

- областной бюджет – 14 450 000 руб.

- местный бюджет – 2 550 000 руб.

2015г.

- областной бюджет –  17 425 000 руб.

- местный бюджет –    3 075 000 руб.   

	Ожидаемые конечные    
результаты реализации 
Программы             
	Ожидаемые результаты:  

- обеспечение точности, достоверности и единства  учета отпускаемых и потребляемых коммунальных  ресурсов путем создания единой унифицированной  системы автоматического управления потреблением   
энергоресурсов;                                   
- совершенствование системы расчетов за  потребленные жилищно-коммунальные услуги,   внедрение автоматизированной системы контроля и   учета энергоресурсов, организация управления      
жилищным фондом, стимулирование экономии  коммунальных ресурсов;                            
- оптимизация расходов на оплату коммунальных   ресурсов, потребляемых в жилищном фонде;          
- снижение потерь коммунальных ресурсов при их  транспортировке до потребителя.   

     В результате реализации Программы планируется  установить коллективные (общедомовые) приборы   учета коммунальных ресурсов в 221 МКД,  расположенных на территории городского поселения Безенчук, что составит 100 % оснащенности МКД коллективными (общедомовыми)  приборами учета коммунальных ресурсов     

	Система организации контроля  за исполнением Программы 
	-Администрация городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский (отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации городского поселения Безенчук). 


1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется
путем реализации Программы
В Программе применяются термины и определения, изложенные в Жилищном кодексе Российской Федерации и постановлении Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам".
Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам".
Объектом Программы являются многоквартирные дома (от 6 квартир и более), этажностью от 2 до 5 этажей, расположенные на территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский (далее - МКД).
Предметом Программы является установка коллективных приборов учета потребления коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды) в МКД.
Внедрение системы приборного учета расхода коммунальных ресурсов является одним из важных путей ресурсосбережения, позволяет упорядочить расчеты за коммунальные ресурсы на основе регистрации фактического их потребления.
Необходимость использования коллективных приборов учета продиктована также задачей учета затрат потребления коммунальных ресурсов на содержание общего имущества собственников помещений в МКД, которые оплачивают непосредственно собственники помещений. В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 307, оплату коммунальных ресурсов, поступивших в МКД, осуществляют потребители, исходя из показаний коллективных и индивидуальных приборов учета.
Без измерительных приборов учета коммунальных ресурсов невозможно определить количество и качество оказываемых коммунальных услуг. Расчетный метод определения объема указанных услуг не учитывает ни качество услуги, ни короткие перерывы в оказании услуг. При расчетной форме оплаты коммунальных услуг у потребителя нет стимулов в экономии ресурсов.
В отличие от квартирных приборов учета коллективные (общедомовые) приборы учета позволяют контролировать не только объемы потребления, но и параметры качества коммунальных ресурсов (давление, температуру и др.), несоблюдение которых может привести к неоправданному увеличению объемов потребления (например, при увеличении давления холодной воды, при снижении температуры горячей и т.д.). Кроме того, коллективные (общедомовые) приборы учета позволяют точно определить потери по пути от ресурсоснабжающей организации (далее - РСО) до МКД при расчетах с РСО, выявить утечки в системах водо- и теплоснабжения МКД, а также дают реальные возможности для ресурсосбережения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета позволяет понять, где именно происходит утечка - на внутридомовых инженерных системах или на отрезке от РСО до МКД.
Актуальность настоящей Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с качеством предоставляемых коммунальных услуг, экономические - с высокими платежами населения за коммунальные услуги. Решение указанных проблем является приоритетным направлением социально-экономического развития муниципального образования, реформирования жилищно-коммунального хозяйства и внедрения в инженерную инфраструктуру технологий ресурсосбережения.
2. Основные цели и задачи Программы, сроки реализации Программы
Цель Программы: формирование системы учета и контроля потребления коммунальных ресурсов в жилищном фонде.
В рамках реализации программных мероприятий предусматривается оснащение МКД  коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды) и переход на расчеты за отпущенные коммунальные ресурсы (тепловой энергии, горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета.
Планируется установить коллективные (общедомовые) приборы учета коммунальных ресурсов в 221 МКД, в том числе:
- на тепловую энергию (ТС) - в 221 МКД;
- на горячее водоснабжение (ГВС) - в 221 МКД;
- на холодное водоснабжение (ХВС) - в 221 МКД, по годам реализации Программы:
(ед. изм. - МКД)
	
	ТС 
	ГВС 
	ХВС 

	2012 год 
	27
	27
	27

	2013 год 
	44
	44
	44

	2014 год 
	68
	68
	68

	2015 год 
	82
	82
	82

	Итого   
	221
	221
	221


Оснащенность МКД коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов составит 100 %, в т.ч. по годам (нарастающим итогом):
	
	оснащенность, %

	2012 год 
	12,22

	2013 год 
	32,12

	2014 год 
	62,90

	2015 год 
	100,00


3. Перечень программных мероприятий
В рамках реализации Программы в 2012 - 2015 годах предусматривается поэтапный переход на 100-процентное оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды) МКД.
Адресный перечень МКД, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды) на очередной год, формируется на основании заявок, направленных в адрес администрации городского поселения Безенчук управляющими организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, ТСЖ, жилищными или иными специализированными кооперативами (далее – управляющие организации) в сроки, согласованные с администрацией городского поселения с приложением следующих документов: 
- заверенных копий протоколов общих собраний собственников помещений в МКД об участии в Программе; 
- разработанной за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме  проектно-сметной документации на установку коллективных (общедомовых) приборов учета, согласованной с ресурсоснабжающими организациями.
Установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды) планируется проводить в соответствии с утвержденным адресным перечнем.
В рамках реализации в 2012 - 2015 годах Программы предусматриваются:
1) поэтапный переход к 100-процентному оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды) МКД;
2) организация внедрения автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов для обеспечения диспетчеризации, контроля качества жилищно-коммунальных услуг и расчетов посредством использования узлов учета потребления ресурсов тепловой энергии, горячей и холодной воды в МКД.
Программа подлежит ежегодному уточнению. Количественные показатели реализации мероприятий Программы при необходимости подлежат корректировке, исходя из учета фактической реализации Программы и установки приборов учета по внепрограммным мероприятиям.
Перечень программных мероприятий с разбивкой по годам.

2012 г.  оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды) следующих МКД в количестве 27 домов:

Быковского, д.70

Быковского, д.77

Кирова, д.33

Куйбышева, д.5

Куйбышева, д.10

Садовая, д.21

Садовая, д.23

Садовая, д.35

Рабочая, д.22

Рабочая, д.24

Мамистова, д.32

Мамистова, д.34

Мамистова, д. 79

Мамистова, д. 91

Комсомольская, д.49

Тимирязева, д.90

Центральная, д.91

Центральная, д.105

Центральная, д.107

Центральная, д.108

Центральная, д.110

Советская, д.170

Пушкина, д.85

Пушкина, д.85а

Чапаева, д.2

Чапаева, д.31

Школьная, д.18

2013 год оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды)  МКД в количестве 44 домов 

2014 год оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды)  МКД в количестве 68 домов.

2015 г. оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды)  МКД в количестве 82 домов.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Источниками финансирования Программы являются средства областного бюджета, бюджета муниципального образования, собственников помещений в МКД.

Объем финансирования Программы в 2012- 2015 гг. составит 56 330 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования Программы 
	год
	областной бюджет
	бюджет городского поселения
	общий объем финансирования

	2012
	7 047 000
	783 000
	7 830 000

	2013
	9 350 000
	1 650 000
	11 000 000

	2014
	14 450 000
	2 550 000
	17 000 000

	2015
	17 425 000
	3 075 000
	20 500 000

	итого
	48 272 000
	8 058 000
	56 330 000


5. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется заказчиком Программы во взаимодействии с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, управляющими организациями, ТСЖ,  подрядными организациями.
6. Оценка эффективности реализации Программы
Основными критериями эффективности Программы являются:
- переход на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов;
- доведение в срок до 1 января 2016 года оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета многоквартирных домов от 6 квартир и более, этажностью от 2 до 5 этажей до 100 %.
Реализация Программы предполагает:
- переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов;
- создание современной системы учета потребления коммунальных ресурсов;
- снижение потерь коммунальных ресурсов при их транспортировке;
- оптимизацию расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых в жилищном фонде;
- создание более благоприятных условий проживания граждан.
7. Система организации контроля  за исполнением Программы
          Общий контроль – заместитель главы администрации городского поселения Безенчук, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства. 
          Текущий контроль за выполнением мероприятий осуществляет отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации городского поселения Безенчук. Отчет о реализации Программы предоставляется отделом ЖКХ, строительства и архитектуры Главе городского поселения Безенчук по форме и в сроки, определенные Порядком разработки, утверждению и реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением администрации городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский  от «01» февраля 2011  № 10.
Заместитель Главы
городского поселения Безенчук


                                               С.А. Рыжих
_1395077665.bin

