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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ул. Нефтяников, 12, п.г.т. Безенчук, Самарской области, 446250
тел.2-12-55, факс 2-14-51, е-mail: gp-bezenchukso@samtel.ru 
«23» марта 2017г                                                                                                                          № 76
О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области от 16.12.2014 г. №233 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2015-2017гг.»
В целях реализации полномочий, установленных положениями Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2013г., руководствуясь Уставом городского поселения Безенчук, Постановлением Главы городского поселения Безенчук №233 от 25.10.2013г. «Об утверждении Положения о муниципальных программах городского поселения Безенчук»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2015-2017гг.», утвержденную Постановлением Администрации городского поселения Безенчук от 16.12.2014г. № 233 , согласно приложению №1 к настоящему  Постановлению. 
2. Признать утратившим силу таблицу №1, таблицу 3 Постановления Администрации городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области от 16.12.2014г. № 233 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2015-2017г.». 
3. Расходные обязательства, предусмотренные настоящей программой, осуществляются при условии выделения денежных средств из областного и федерального бюджетов.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского поселения Безенчук и в газете «Вестник городского поселения Безенчук».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
        Глава городского поселения 



    
  
              В.В. Аникин
Приложение № 1

к постановлению Администрации 

городского поселения Безенчук 

от  23.03.2017г №76
«О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Безенчук от 16.12.2014 г. № 233
 об утверждении муниципальной программы
 «Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности 
дорожного движения территории городского поселения Безенчук

 муниципального района Безенчукский  Самарской области на 2015-2017г» 
Паспорт

муниципальной программы  «Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения  территории  городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2015-2017 гг.» 
	Наименование муниципальной Программы 
	Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения территории  городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2015-2017 г.» (далее – Программа)

	Цели Программы 
	Создать благоприятные и комфортные условия проживания населения городского поселения Безенчук

	Задачи Программы 
	- Увеличить площади благоустроенных и озеленённых территорий поселения, создать благоприятные, комфортные и безопасные условия для проживания и отдыха жителей городского поселения, улучшить имидж муниципального образования; 
- совершенствовать системы комплексного благоустройства городского поселения Безенчук (далее – муниципальное образование);

- повысить уровень внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования; 

- осуществлять поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- внедрить энергосберегающие технологии при освещении улиц, площадей парков отдыха и других объектов внешнего благоустройства;

- обеспечить безопасность дорожного движения на дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселения;
-улучшение внешнего облика МКД и предотвращение дальнейшего разрушения фасадов зданий, снижение тепловых потерь через 
стеновые конструкции, предотвращение попадания влаги под фундамент домов.

	Основания разработки Программы
	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации»; 

- Правила благоустройства территории городского поселения Безенчук от 17.05.2012 №3/29 утверждённые Решением Собрания представителей городского поселения Безенчук.
- Постановление Администрации городского поселения Безенчук от 28.10.2013 г. № 234 «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2015-2017гг»

	Координатор Программы
	Администрация городского поселения Безенчук

	Заказчик Программы
	Администрация городского поселения Безенчук

	Разработчик Программы
	Администрация  городского поселения Безенчук

	Ответственные за выполнение мероприятий Программы 
	Отдел ЖКХ, комитет по строительству и отдел архитектуры и градостроительства  Администрации муниципального района Безенчукский.

	Сроки реализации программы 
	2015-2017 гг.


	Финансирование Программы (Подпрограммы) по годам:
	Расходы  (тыс. рублей)

	
	Всего
	2015
	2016
	2017

	Средства бюджета г.п. Безенчук 
	88 035 (540)
	25 725 (120)
	32 175 (120)
	30 135 (300)

	Средства бюджета субъекта РФ
	15 364
	
	
	15 364

	Подпрограммы муниципальной программы с указанием цели и сроков реализации
	Подпрограмма «Содержание и благоустройство мест захоронений на территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области» на 2015-2017 года». 

Основная цель Подпрограммы:

- обеспечить гарантии прав граждан при погребении умерших; проведение работ по благоустройству территорий захоронений.

Сроки реализации: 2015-2017 гг.

Подпрограмма: «Обеспечение безопасности дорожного движения городского поселения Безенчук».

Основная цель Подпрограммы: 

- обеспечить безопасное движение транспорта на территории поселения; 

- оборудовать улично-дорожную сеть поселения дорожными знаками и пешеходными переходами.

Сроки реализации: 2017г.
Подпрограмма «Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий 

Сроки реализации: 2017г


1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

ее решения программным методом.
Программа по благоустройству населенных пунктов, расположенных на территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области, разработана в соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления» и Правилами благоустройства территории городского поселения Безенчук, утверждённые Решением Собрания представителей городского поселения Безенчук   от 17.05.2012 №3/29.
Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов:
- отсутствием в предыдущие годы государственной поддержки мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования в рамках целевых федеральных и региональных программ развития;
- необеспеченностью бюджета городского поселения достаточным количеством средств для решения вопросов местного значения;
- отсутствием государственных программ по обновлению коммунальной техники предприятий ЖКХ городских и сельских поселений;
- снижением уровня общей культуры и правовой грамотности населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, общей собственности жителей многоквартирных домов и в пренебрежении к произошедшим изменениям в законодательстве РФ, связанных с введением в действие Жилищного кодекса РФ, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, обязывающих собственников помещений содержать общее имущество МКД, юридических и физических лиц содержать территорию, прилегающую к организациям, частным домовладениям;
- недостаточным уровнем обеспечения сохранности объектов благоустройства на территории населенных пунктов поселения со стороны правоохранительных органов, включая отсутствие правоприменительной практики привлечения к административной ответственности лиц, виновных в нанесении ущерба объектам муниципальной собственности.
Ремонт, реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства  в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Низкий уровень бюджетной обеспеченности не позволяет администрации организовать должное состояние благоустройства и транспортной инфраструктуры на территории  городского поселения, что вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.
Муниципальное образование городское поселение Безенчук включает в себя 5 населенных пунктов. Населенные пункты удалены друг от друга и от центра поселения. По экономическим причинам с 80-х годов в городском поселении не строятся новые дороги, тротуары. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, межквартальные и дворовые территории МКД нуждаются в ремонте. Длительное непринятие своевременных мер по обустройству территорий, прилегающих к тротуарам, дорогам, проездам, несанкционированная хозяйственная деятельность юридических и физических лиц на территории общего пользования привели к утрате естественных и искусственных уклонов вдоль дорог и тротуаров, что, при отсутствии ливневой канализации, повлекло ежегодное сезонное скапливание талых вод на проезжей и пешеходной части улично-дорожной сети, износу и разрушению асфальтового полотна дорог и тротуаров.

Не удовлетворяют современным требованиям темпы развития уличного освещения населенных территорий, до сих пор остаются неосвещенными около 15 км. застроенных частными домовладениями улиц. В настоящее время линии уличного освещения (ЛУО) оборудованы 1733 светильниками  РКУ-02-250 с лампами ДРЛ 250. Сумма расходов за потребляемую ими электроэнергию в ночное время (если горят всю ночь) составляет  в среднем 4890 тыс. руб. в год, что составляет 16 % от собственных доходов. Учитывая размер расходов на уличное освещение, администрация вынуждена экономить расходы на оплату потребляемой электроэнергии и одновременно производить модернизацию оборудования уличного освещения – переходить на современные энергоэффективные, экономичные светильники. Но при существующем несоответствии бюджета городского поселения объёму расходных обязательств по вопросам местного значения  решение проблемы уличного освещения растянется на годы. 
Существует проблема сноса большинства зелёных насаждений (тополей), высаженных на дворовых и придомовых территориях МКД, которые из-за большой высоты деревьев (более 15м) и ломкости древесины представляют угрозу  безопасности пешеходов, сохранности автомобилей и нормальному функционированию зданий, сооружений, коммуникаций, обеспечивающих жизнедеятельность городского поселения. Большая часть зеленых насаждений находится в запущенном состоянии. Деревья и кустарники нуждаются в своевременном уходе.
Зон отдыха, созданных на территории населенных пунктов явно недостаточно,  в связи с чем, требуется обустройство дополнительных зон отдыха. 
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории населенных пунктов городского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.
Неудовлетворительное состояние многих территорий поселения требует скорейшей модернизации. Неухоженность парков и скверов, устаревшие малые архитектурные формы негативно влияют на эстетическое состояние  территории поселения  и качество жизни населения.
Сфера жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) – одна из самых стабильных отраслей экономики, поскольку услуги, оказываемые населению, всегда востребованы.  Все реформы в жилищно-коммунальном комплексе направлены в первую очередь на повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем, достижение качественно нового уровня жилищно-коммунальных услуг. 
Учитывая высокий уровень морального и физического износа жилищного фонда, низкую платежеспособность собственников жилых помещений многоквартирных домов, отсутствие инициативы собственников в принятии решений по управлению и ремонту общего имущества многоквартирных домов, основная нагрузка по практической реализации реформы жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования ложится на органы местного самоуправления.
        С введением в действие Жилищного Кодекса Российской Федерации обязанность по проведению капитального ремонта имущества многоквартирных домов возложена на собственников помещений. В то же время у потребителя сформировались новые требования к техническим и качественным характеристикам жилищного фонда. Для решения проблемы улучшения технического состояния многоквартирных домов и продления сроков их эксплуатации, обеспечение  сохранности жилищного фонда собственникам необходимо поменять свое отношение к домам, в которых они проживают, становиться на деле, а не на словах - собственниками. Иметь твердую гражданскую позицию, участвовать в управлении своим домом, принимать взвешенные решения для улучшения содержания общего имущества МКД.

В настоящее время очевидно, что решение стоящих задач требует комплексного, системного подхода, тем более в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.
Для решения проблем по благоустройству  и ремонту фасадов МКД поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. Программный подход к решению проблем благоустройства позволит добиться значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. При этом важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся его благоустройством. 

2. Основные  цели и задачи Программы

Цель программы:

Создание системы комплексного решения проблем благоустройства, создания эстетического вида, обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования городского поселения Безенчук направленной на улучшение социально - бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного социального микроклимата.
Основные задачи:

-  увеличить площади благоустроенных и озеленённых территорий поселения;

- совершенствовать системы комплексного благоустройства муниципального образования;
- повысить уровень внешнего благоустройства и санитарного содержания муниципального образования;
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;
- проведение качественного ремонта, улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах и повышение качества оказанных коммунальных услуг;
- создать условия для выбора собственниками помещений в многоквартирных домах способов управления данными домами;

- создать условия для формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами, их содержания и ремонта.


Целевыми индикаторами выполнения мероприятий Программы являются результаты организационной работы администрации поселения и МБУ: формирование муниципального задания, законодательное оформление участков территории городского поселения для обеспечения возможности выполнения соответствующих работ подрядчиком, заключение соответствующих договоров и муниципальных контрактов, контроль исполнения работ специалистами администрации.
3. Финансовое обеспечение Программы.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с запланированными мероприятиями к подпрограмме.

Главными распорядителями средств местного бюджета является Администрация городского поселения Безенчук.

Финансирование Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения городского поселения Безенчук» в 2017 году будут осуществляться при финансовой поддержке областного бюджета.

Общие затраты средств местного бюджета на реализацию программных мероприятий в 2017 году оцениваются в размере  8 324 тыс. рублей.

Объем средств, выделяемых из бюджета субъекта Российской Федерации, составит 15364,14 тыс. рублей (соответствует 67%) 

Органы местного самоуправления осуществляют софинансирование программных мероприятий в размере не менее 33 процентов от общей сметной стоимости работ по ремонту объекта. Соответствующие доли софинансирования определены исходя из финансовых возможностей местных бюджетов.

Финансирование Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» осуществляется в соответствии с перечнем указанным в таблице № 1 к настоящей Программе. 

Финансирование Подпрограммы «Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий» осуществляется в соответствии с перечнем указанным в таблице № 2 к настоящей Программе. 
4. Комплекс программных мероприятий
В процессе реализации Подпрограммы «Обеспечение безопасного дорожного движения в городском поселении Безенчук» осуществляются следующие мероприятия:

- выполнение работ по благоустройству тротуаров;

- выполнение работ по благоустройству внутриквартальных проездов;

- выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог переходного типа со щебеночным покрытием.

В процессе реализации Подпрограммы «Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий» осуществляются следующие мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов: ремонт и покраска фасадов домов, для улучшение внешнего вида МКД.
Настоящая Подпрограмма не распространяется на капитальных ремонт многоквартирных домов.

Другие виды работ, за счет средств предусмотренных Подпрограммой, не финансируются.

5. Механизм решения задач Подпрограммы
Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления.

Для выполнения мероприятий предусмотренных Подпрограммой «Обеспечение безопасного дорожного движения в городском поселении Безенчук», подпрограммой «Проведение отдельных видов работ по  ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий»  Администрация городского поселения Безенчук готовит и подает заявки на ремонт многоквартирных домов,  выполнение работ по благоустройству территории городского поселения Безенчук в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области на выделение из областного бюджета средств на проведение работ.
Администрация поселения предусматривает долю софинансирования  ремонта в размере не менее 33 процентов от общей сметной стоимости работ по  ремонту объектов.
При подготовке предложений по объектам, включаемым на проведение ремонта в 2017 году учитывается следующее: количество многоквартирных домов на территории муниципального образования принимавших активное участие в жизни поселения и имеющих активную жизненную позицию; техническое состояние МКД для определения вида работ; объем работ, необходимый для проведения ремонта и иные показатели: общая обустроенность поселения, обеспеченность населенного пункта  уличным освещением, условия эксплуатации и содержания жилищного фонда, имеющие значение для принятия решения об оказании финансовой помощи министерством энергетики и ЖКХ Самарской области.

6. Оценка эффективности социально-экономических последствий

реализации Программы.
Эффективность реализации Программы и использования выделенных бюджетных средств обеспечивается за счет:

исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

прозрачности процедур выделения и использования средств бюджетов;

возможности привлечения средств внебюджетных источников.

Оценка эффективности реализации Подпрограмм осуществляется ежемесячно в соответствии с планируемыми показателями выполнения  на соответствующий период.

Критерием эффективности реализации Программы будет являться  повышение уровня благоустроенности городского поселения, улучшение санитарного содержания территорий, создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории городского поселения Безенчук. Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить в 2017 году:

- выполнение работ по благоустройству тротуаров;

- выполнение работ по благоустройству внутриквартальных проездов;

- выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог переходного типа со щебеночным покрытием;
- решение проблемы недофинансирования ремонта многоквартирных домов, приведения фасадов жилищного фонда поселения в соответствие с современными требованиями. 

В результате реализации программных мероприятий прогнозируется: 

обеспечение безопасного движения транспорта на территории поселения;  совершенствование развития улично-дорожной сети, улучшение  внешнего облика многоквартирных домов, создание среды, комфортной для проживания жителей городского поселения. 
7.Сроки (этапы) реализации Программы
Срок реализации настоящей Программы  2015-2017 годы.

8. Ожидаемые конечные результаты Программы.
В результате реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:
-  улучшение состояния территории городского поселения Безенчук;

- привитие жителям городского поселения Безенчук  любви и уважения к своему населенному пункту, стремление к соблюдению чистоты и порядка на территории городского поселения;
- создание условий, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории городского поселения Безенчук;

- повышение инвестиционной и эстетической привлекательности поселения.

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия ГОСТу объектов внешнего благоустройства (новых объектов озеленения, уличного освещения);

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;
- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;
-улучшение внешнего облика многоквартирных домов городского поселения Безенчук;
- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями уличного освещения, зелёными насаждениями).       

9. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется на основе:
 - муниципального задания МБУ «Благоустройство»;
 - муниципальных контрактов,  заключаемых Администрацией поселения с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.
Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией 
городского поселения Безенчук. 

Таблица 1

Перечень

мероприятий муниципальной программы

 «Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения

 территории  городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский 

Самарской области на 2015-2017 г»

	№

п/п
	Мероприятия по реализации программы
	Источники финансирования
	Срок исполнения мероприятия
	Объем финансирования мероприятия в 2017 г. (тыс. руб.)
	Всего 
(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам, 

тыс. руб.
	Ответственные за выполнение мероприятия программы

	
	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	

	1

	Зимнее содержание улично-дорожной сети, территории общего пользования*
	бюджет г.п. Безенчук
	Октябрь-апрель
	7960
	24902
	7526
	9416
	7960
	Директор МБУ «Благоустройство»

Левагин Ю.В.

	                        Итого                                                       
	24902
	7526
	9416
	7960
	

	2
	Летнее содержание улично-дорожной сети, территории общего пользования*
	бюджет г.п. Безенчук
	апрель-октябрь
	3172
	11 345
	3961
	4212
	3172
	Директор МБУ «Благоустройство»

Левагин Ю.В.

	                        Итого
	11 345
	3961
	4212
	3172
	

	3
	Внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей парков отдыха и других объектов внешнего благоустройства и содержание линий уличного освещения г.п. Безенчук

	3.1
	Содержание линий уличного освещения (трансформаторные подстанции, светофоры, оплата уличного освещения, установка светофоров)*, 
	бюджет г.п. Безенчук
	в течение года
	8874
	25739
	7615
	9250
	8874
	Директор МБУ «Благоустройство»

Левагин Ю.В.

	3.2
	Устройство (ремонт) уличного освещения 
	бюджет г.п. Безенчук
	июль-август
	1300
	2898 
	398
	1 200
	1300
	Администрация г.п. Безенчук

	                     Итого                                                                                                                                         28637
	8013
	10470
	10 174
	

	4
	Благоустройство и озеленение территории городского поселения Безенчук

	4.1
	Благоустройство и озеленение г.п.Безенчук*
	бюджет г.п. Безенчук
	в течение года
	594
	2315
	624
	1097
	594
	Директор МБУ «Благоустройство»

Левагин Ю.В.

	4.2
	Призы для конкурса по благоустройству
	бюджет г.п. Безенчук
	август- сентябрь
	20
	70
	20
	30
	20
	Администрация г.п. Безенчук

	4.3
	Приобретение праздничной атрибутики
	бюджет г.п. Безенчук
	апрель-декабрь
	
	80
	
	80
	         
	Администрация г.п. Безенчук

	4.4
	Мероприятия по оборудованию детских площадок
	бюджет г.п. Безенчук
	июнь-август
	500
	1249
	249
	500
	500
	Администрация г.п. Безенчук

	4.6
	 Приобретение коммунальной техники 
	бюджет г.п. Безенчук
	в течение года
	7315
	18548
	5233
	6000
	7315
	Администрация г.п. Безенчук

	4.7
	Приобретение светодиодного баннера
	бюджет г.п. Безенчук
	декабрь
	
	99
	99
	
	
	Администрация г.п. Безенчук

	4.8
	Мероприятия по изготовлению малых архитектурных форм
	бюджет г.п. Безенчук
	апрель-май
	350
	740

	
	390
	350
	Администрация г.п. Безенчук

	4.9
	Прочее благоустройство 
	бюджет г.п. Безенчук
	апрель-май
	50
	50
	
	
	50
	Администрация г.п. Безенчук

	
	Итого                                                                                                                                               23 151                                                                                                                           
	6225
	8097
	8829
	

	
	Итого по программе                                                                                                                     88 035
	25725
	32175
	30135
	


* Согласно муниципального задания для МБУ «Благоустройство» 
1 Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке
Таблица 2

Планируемые результаты 

реализации муниципальной программы 

«Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения

 территории  городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский 

Самарской области на 2015-2017 гг.»

	№ п/п
	Задачи, направленные на достижение цели
	Показатели, характеризующие достижение цели
	Единица измерения
	Базовое значение показателя (на начало реализации программы
	Планируемое значение показателя по годам реализации

	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Содержание территории в зимнее время

	1
	Повышение уровня благоустройства поселения, улучшение санитарного содержания территорий,  их экологической безопасности
	
	
	
	
	

	1.1
	Результат: 
	
	
	
	
	

	
	- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;
	%
	15
	25
	35
	40

	
	 - уровень обеспеченности поселения детскими игровыми  площадками;
	%
	20
	30
	40
	50

	
	- совершенствование эстетического состояния  территории поселения.
	%
	35
	50
	60
	80

	2
	Внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей парков отдыха и других объектов внешнего благоустройства и содержание линий уличного освещения г.п. Безенчук
	
	
	
	
	

	2.1
	Результат: 

- доля протяженности обеспеченных освещением улиц, парков и других объектов внешнего благоустройства
	%
	75,5
	78
	80
	82

	
	- доля энергосберегающих уличных светильников в общем количестве уличных светильников, установленных в г.п. Безенчук
	%
	15
	30
	40
	60

	
	- обеспечение поселения  сетями наружного освещения
	%
	55
	65
	70
	100

	
	- повышение количества обустроенных автобусных остановок 
	%
	50
	65
	70
	90


Таблица 3

Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации

мероприятий муниципальной программы
	Наименование мероприятия программы 
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия 
	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, 

тыс.руб.

	
	
	
	2015
	2016
	2017

	Зимнее содержание улично-дорожной сети, территории общего пользования*
	бюджет г.п. Безенчук
	 в соответствии с муниципальным заданием для МБУ «Благоустройство»
	7526
	9416
	7960

	Летнее содержание улично-дорожной сети, территории общего пользования
	бюджет г.п. Безенчук
	 --/--/--/--/--/--/--/
	3961
	4212
	3172

	Содержание линий уличного освещения (в т.ч. оплата уличного освещения)
	бюджет г.п. Безенчук
	--/--/--/--/--/--/--/--/
	7615
	9250
	8874

	Благоустройство и озеленение территории г.п.Безенчук
	бюджет г.п. Безенчук
	--/--/--/--/--/--/--/--/
	624
	1097
	594

	Устройство (ремонт) уличного освещения1  
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно сметным расчетам
	398
	1200
	1300

	Приобретение коммунальной техники2 
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно коммерческим предложениям
	5233
	6000
	7315

	 Приобретение призов для конкурса по благоустройству, 
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно коммерческим предложениям
	30
	30
	20

	Мероприятия по оборудованию для детских игровых площадок
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно ресурсному смет. расчету
	249
	500
	500

	Мероприятия по установке малых архитектурных форм
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно ресурсному смет. расчету
	
	390
	350

	Прочее благоустройство
	бюджет г.п. Безенчук
	
	
	390
	50


*При расчете стоимости прямых затрат на выполнение мероприятий по муниципальному заданию для МБУ «Благоустройство» использовались:  методические указания по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (МДС 81-3.99), сметные нормативы сборника ТЕР 81-02-2001 на виды работ по благоустройству и др.
1  Перечень улиц и объем необходимых затрат  согласно Таблицы 4 
2 Объемы финансирования  носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке

Таблица 4

Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации

мероприятий муниципальной программы
	Наименование мероприятия программы 
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия 
	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс.руб.

	
	
	
	2015
	2016
	2017

	Устройство (ремонт) уличного освещения

 - по ул. Осипенко (от ул.Пушкина до ул.Ст.Разина)
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно ресурсному смет. расчету № РС-1469
	
	
	25

	- по ул. Центральная напротив д.108
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно ресурсному смет. расчету № РС
	
	
	

	- по ул. Оренбургской п. Новооренбургский
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно ресурсному смет. расчету № РС-1473
	
	
	313

	 - по ул. К-Маркса
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно ресурсному смет. расчету № РС-1474
	
	
	135

	 - по ул. Леонова
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно ресурсному смет. Расчету № -1476
	
	133
	

	 - по ул.М.Горького
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно ресурсному смет. расчету № РС-1477
	
	
	290

	- по ул.Луговцева
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно ресурсному смет. расчету № РС-150,РС-1475


	398
	43
	189

	 -  по ул.Луговая-Северная-Новая
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно ресурсному смет. расчету № РС-1472
	
	518


	

	- по ул. Южная
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно ресурсному смет. расчету № РС-1470
	
	359
	

	Наименование мероприятия программы 
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия 
	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс.руб.

	
	
	
	2015
	2016
	2017

	ул. Ф.Разина
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно ресурсному смет. расчету № РС-1471
	
	
	248

	Итого
	
	
	398
	1200
	1000


Приложение № 1

к подпрограмме 

«Обеспечение безопасности  дорожного движения 

в городском  поселении Безенчук»

Перечень

мероприятий муниципальной подпрограммы

 «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Безенчук»

	№ п/п
	Наименование работ
	Стоимость всего (тыс.)
	В т.ч. по источникам финансирования (бюджет)

	
	
	
	областной
	местный

	Благоустройство территории п.г.т. Безенчук

	1
	Устройство тротуара расположенного по адресу: п.г.т. Безенчук, ул. Специалистов (от ул. Мамистова до ул. Луговцева)
	1 990
	1 264
	726

	
	Устройство внутриквартального проезда расположенного по адресу: п.г.т. Безенчук, ул. Специалистов (д.4 и д.6)
	
	
	

	
	Устройство щебеночной дороги расположенной по адресу: п.г.т. Безенчук, ул. Луговая (д.7, д. 7а, д. 21, д. 36)
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	Устройство тротуара расположенного по адресу: п.г.т. Безенчук, ул. Мамистова (от ул. Степной до ул. Ст. Разина)
	935
	561
	374

	
	Устройство щебеночной дороги расположенной п.г.т. Безенчук, ул. Мамистова (д.83а и д.85а)
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	Устройство тротуара расположенного по адресу: п.г.т. Безенчук, ул. Центральная (от ул. Чкалова до ул. Осипенко)
	2 294
	1 264
	1 030

	
	Устройство асфальтовой площадки для стоянки автомобилей по адресу ул. Центральная д. 89
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	Устройство тротуара расположенного по адресу: п.г.т. Безенчук, ул. Чкалова (от ул. Пионерская до ул. Центральная)
	1 965
	1 263
	702

	
	Устройство тротуара расположенного по адресу: п.г.т. Безенчук, ул. Пионерская (от ул. Чапаева до ул. Чкалова)
	
	
	

	
	Устройство щебеночной дороги расположенной по адресу: п.г.т. Безенчук, ул. Куйбышева (от ул. Чкалова до ул. М.Горького)
	
	
	

	
	
	
	
	

	5
	Устройство тротуара расположенного по адресу: п.г.т. Безенчук, ул. Садовая (от ул. Луговцева до ул. Кирова)
	3 712
	2 443
	1 269

	
	Устройство тротуара расположенного по адресу: п.г.т. Безенчук, ул. Нефтяников (от ул. Комсомольская до ул. Советская)
	
	
	

	
	Устройство тротуара расположенного по адресу: п.г.т. Безенчук, ул. Нефтяников (от ул. Советская до ул. Рабочая)
	
	
	

	
	
	10 896
	6 795
	4 101


Приложение № 2

к подпрограмме 

«Проведение отдельных видов работ 

по ремонту многоквартирных домов 

и благоустройству их дворовых территорий»

Перечень

мероприятий муниципальной подпрограммы

 «Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройство их дворовых территорий»

	№ п/п
	Название улицы
	№ дома
	Вид работ
	Стоимость всего (тыс.)
	В т.ч. по источникам финансирования (бюджет)

	
	
	
	
	
	областной
	местный

	1
	п. Безенчук ул. Кирова
	35
	фасад
	728
	488
	240

	2
	п. Безенчук, ул. Комсомольская
	28
	благоустройство
	35
	23
	11

	3
	п. Безенчук, ул. Комсомольская
	142
	фасад
	2 145
	1 437
	708

	4
	п. Безенчук, ул. Нефтяников
	30
	благоустройство
	139
	93
	46

	5
	п. Безенчук, ул. Новостепная
	3
	фасад
	700
	469
	231

	6
	п. Безенчук, ул. Пушкина
	7
	фасад
	770
	516
	254

	7
	п. Безенчук, ул. Пушкина
	9
	фасад
	770
	516
	254

	8
	п. Безенчук, ул. Советская
	7
	фасад
	609
	408
	201

	9
	п. Безенчук, ул. Советская
	9
	фасад
	572
	383
	189

	10
	п. Безенчук, ул. Советская
	11
	фасад
	1 146
	768
	378

	11
	п. Безенчук, ул. Советская
	13
	фасад
	1 146
	768
	378

	12
	п. Безенчук, ул. Советская
	15
	фасад
	572
	383
	189

	13
	п. Безенчук, ул. Советская
	17
	фасад
	572
	383
	189

	14
	п. Безенчук, ул. Специалистов
	2
	благоустройство
	139
	93
	46

	15
	п. Безенчук, ул. Специалистов
	1»б»
	благоустройство 
	139
	93
	46

	16
	п. Безенчук, ул. Центральная
	16
	фасад
	599
	401
	198



	№ п/п
	Название улицы
	№ дома
	Вид работ
	Стоимость всего (тыс.)
	В т.ч. по источникам финансирования (бюджет)

	
	
	
	
	
	областной
	местный

	17
	Сосновка
	1
	фасад
	590
	395
	195

	18
	Сосновка
	15
	фасад
	1421
	952
	469


Приложение 3 

к подпрограмме «Содержание мест захоронений 

на территории  муниципального района
 Безенчукский Самарской области 
на 2015-2017гг.»

Паспорт муниципальной Подпрограммы 

«Содержание мест захоронений на территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области»

на 2015-2017 года "

	Наименование Подпрограммы 
	Муниципальная подпрограмма  «Содержание мест захоронений на территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области» на 2015-2017 года " (далее - Подпрограмма) 

	Цели муниципальной  Подпрограммы
	Основными целями Подпрограммы являются:

- обеспечение государственных гарантий прав граждан при погребении умерших;

 - проведение работ по благоустройству территорий кладбищ.                

	Задачи муниципальной  Подпрограммы
	Задачами Подпрограммы являются:              

- подготовка площадей для последующих погребений, в соответствии с санитарно-техническими нормами и правилами СанПиНа 2.1.1279-03, 

- обеспечение высокого уровня культуры погребения и  содержания мест погребений, что позволит сохранять преемственность поколений к памяти об умерших             

	Основание разработки
Подпрограммы 
	- Федеральный закон N 8-ФЗ от 12.01.1996 г. "О погребении и похоронном деле":

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

	Координатор муниципальной Подпрограммы
	Заместитель Главы городского поселения Безенчук Рыжих С.А.

	Заказчик муниципальной Подпрограммы
	Администрация городского поселения Безенчук

	Ответственный исполнитель  муниципальной Подпрограммы
	Заместитель Главы городского поселения Безенчук Карахончева М.Н.

	Сроки 
реализации муниципальной Подпрограммы
	2015-2017 годы

	Источники финансирования муниципальной Подпрограммы, в том числе по годам:


	Расходы (тыс. рублей)

	
	Всего
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.

	Средства бюджета г.п. Безенчук
	540
	120
	120
	300

	Другие источники
	
	
	
	

	Планируемые результаты реализации
муниципальной Подпрограммы
	-приведение территории мест погребений в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм;

-обеспеченность муниципального образования местами под захоронения;

-повышение комфортности посетителей мест погребений, в том числе в дни массового посещения.


1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами.

Настоящая Подпрограмма разработана в соответствии с ФЗ от 12.01.1996г.    № 8-ФЗ «О погребении  и  похоронном  деле», Федеральным законом от 06.10.03г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», а также в соответствии с решением Собрания представителей городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области № 108 от 15.05.2008 г «Об утверждении Положения «Об организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории городского поселения Безенчук».

Места погребения являются социально значимыми объектами похоронного назначения. На территории  городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский  располагается -   6  кладбищ общей площадью 13,3 га.

Так как в течение продолжительного времени  территории под места захоронения не расширялись, возникла острая необходимость в увеличении  площади  кладбищ на 14 га.

Многие кладбища не соответствуют санитарно-техническим нормам. Для исправления ситуации необходимо провести ряд мероприятий:

· использование  мест  погребения (кладбищ) и сооружений на них    по целевому назначению;

· заключение  договоров  на вывоз и захоронение твердых бытовых    отходов с территории кладбищ;

· текущее содержание кладбищ согласно санитарным нормам;

· проведение капитального и текущего ремонта на территории    кладбищ  в  пределах средств местного бюджета, предусмотренного на эти цели;

· обеспечение мест под захоронения;

· проведение работ по расчистке территории и подготовке мест под захоронения;

· реконструкция ограждения  кладбища п.г.т. Безенчук;

· уборка территории мест погребения в зимнее время;

· уборка территории мест погребения в летнее время;

· обеспечение общественного порядка, безопасности граждан, торгового обслуживания населения в дни массового посещения мест погребений;

· организация дежурств сотрудников полиции, медицинское обслуживание, в дни массового посещения мест погребений;

· перевод земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в земли специального назначения.

2. Цели и задачи Подпрограммы
2.1. Основными целями Подпрограммы являются:

2.1.1. Исполнение положений Федерального закона N 8-ФЗ от 12.01.1996 "О погребении и похоронном деле"

2.1.2. Создание благоприятных условий для оказания ритуальных услуг, а также регулирования иных взаимоотношений возникающих после смерти (гибели) лиц, относительно проведения процедуры захоронения и установления гарантий надлежащего отношения к телу (останков, праха) умершего и сохранения места захоронения на территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области. 

2.2.Основными задачами Подпрограммы являются:

2.2.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан при погребении умерших.

2.2.3. Проведение работ по выделению площадей для будущих захоронений.

2.2.4. Подготовка площадей для последующих погребений, регламентированные санитарно-техническими нормами и правилами СанПиНа 2.1.1279-03.   

2.2.5. Обеспечение высокого уровня культуры погребения и содержания мест погребений, что  позволит сохранять преемственность поколений к памяти  умерших.      

3.Сроки (этапы) реализации Подпрограммы
Срок реализации настоящей Подпрограммы  2015-2017 года.

4. Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
В результате реализации Подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

- обеспечение нормативного уровня  благоустройства мест погребения (кладбищ) городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области;

- содержание мест захоронений в соответствии с требованиями санитарно – эпидемиологических и экологических норм;

- удовлетворение потребности населения городского поселения Безенчук в наличии мест захоронения;

- создание благоприятных условий при посещении родственниками могил.

5. Механизм реализации Подпрограммы
            Администрация городского поселения Безенчук, как муниципальный заказчик-координатор подпрограммы, осуществляет управление реализацией программы и организует деятельность в соответствии с порядком, установленным постановлением Главы городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области от 25.10.2013 № 233  «Об утверждении Положения о муниципальных программах городского поселения Безенчук».

Управление подпрограммой осуществляется в течение всего периода реализации и направлено на выполнение предусмотренных программой мероприятий. 

6. Организация управления Программой

На Администрацию
 городского поселения Безенчук,  как основного заказчика   Подпрограммы,  возлагаются следующие функции:

 - руководство реализацией Подпрограммы; 

 - разработка, в пределах своих полномочий, проектов нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Подпрограммы, и внесение их на рассмотрение органов местного самоуправления;

 - организацию подготовки отчетов об исполнении Подпрограммы в достижении ее целевых показателей;

 - согласование финансовых механизмов реализации Подпрограммы;

 -подготовка и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат по программным мероприятиям, а также механизма реализации;

 -организацию размещения в средствах массовой информации и сети Интернет информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных средств.

Реализацию Подпрограммы планируется осуществлять через выполнение конкретных мероприятий органами местного самоуправления  городского поселения Безенчук, его муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, и иными исполнителями мероприятий Подпрограммы.
7. Механизм мониторинга реализации Подпрограммы.

 Порядок проведения ежегодной оценки эффективности реализации Подпрограммы определяет системный подход к оценке результатов реализации муниципальных Программ. Оценка эффективности и результативности реализации  муниципальной Подпрограммы проводится по итогам её реализации за отчетный финансовый год.

8. Оценка рисков реализации Подпрограммы.

В процессе реализации Подпрограммы могут появиться риски, связанные с наличием объективных и субъективных факторов.

Внешние риски:

- изменение федерального законодательства в сфере похоронного дела (степень риска - средняя);

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектам Российской Федерации и муниципальными образованиями (степень риска средняя).

Внутренние риски:

- увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий Подпрограммы в связи с кадровой нестабильностью и вероятностью увеличение внеплановой нагрузки на исполнителей Подпрограммы (степень риска - средняя);

- недостаточное материально-техническое и кадровое обеспечение деятельности администратора Подпрограммы (государственного заказчика) (степень риска – низкая).

Минимизация рисков возможна при активной и профессионально построенной PR компании, подготовке и реализации других необходимых действий, предусмотренных Подпрограммой.

Таблица 1

Основные организационные мероприятия муниципальной Подпрограммы 

	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Источники финансирования
	Срок         
исполнения мероприятия
	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.)*
	Всего,         
(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)
	Ответственные за         
выполнение мероприятия программы 

	
	
	
	
	
	
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	

	1
	1
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Обеспечение мест под захоронения
	
	2015-2017 годы
	Без финансирования 
	МУП «ЖКХ Безенчук»

	2.
	Проведение работ по расчистке территории и подготовке мест под захоронения
	Итого
	2015-2017 годы
	18
	54
	18
	18
	18
	Администрация городского поселения

	
	
	Средства бюджета    г.п. Безенчук        
	
	18
	54
	18
	18
	18
	

	
	
	Другие источники
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Реконструкция ограждения  кладбища пгт Безенчук
	Итого
	2015-2017 годы
	10
	30
	10
	10
	10
	Администрация городского поселения

	
	
	Средства бюджета    г.п. Безенчук        
	
	10
	30
	10
	10
	10
	

	4.
	Уборка территории мест погребения в зимнее время
	Итого
	2015-2017 годы
	12
	36
	12
	12
	12
	Администрация городского поселения

	
	
	Средства бюджета    г.п. Безенчук        
	
	12
	36
	12
	12
	12
	

	5.
	Уборка территории мест погребения в летнее время
	Итого
	2015-2017 годы
	80
	240
	80
	80
	80
	Администрация городского поселения

	
	
	Средства бюджета    г.п. Безенчук        
	
	80
	240
	80
	80
	80
	

	6.
	Приведение территории кладбищ в соответствие с санитарно – техническими нормами и правилами СанПиНа 2.1.1279-03
	Итого
	2015-2017 годы
	180
	180
	
	
	180
	Администрация городского поселения

	
	
	Средства бюджета    г.п. Безенчук        
	
	180
	180
	
	
	180
	

	7.
	Обеспечение общественного порядка, безопасности граждан, торгового обслуживания населения в дни массового посещения мест погребений
	
	2015-2017 годы
	Без финансирования


	МУП «ЖКХ Безенчук»

	8.
	Организация дежурств в дни массового посещения мест погребений сотрудников полиции, медицинское обслуживание
	
	2015-2017 годы
	Без финансирования
	Администрация городского поселения, участковый, врач.

	9.
	Перевод земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в земли специального назначения, площадью ~ 14 га
	
	2015-2017 годы
	Без финансирования
	Администрация городского поселения


* Объем финансирования носит прогнозный характер и будет уточняться ежегодно

Таблица 2

Планируемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы
	№ п/п
	Задачи,        
направленные на достижение цели
	Показатели,        
характеризующие достижение цели
	Единица       
измерения
	Базовое значение показателя (на начало реализации Подпрограммы) 
	Планируемое значение показателя по годам реализации

	
	
	
	
	
	2015 г
	2016 г
	2017 г

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	подготовка площадей для последующих погребений, регламентированные санитарно-техническими нормами и правилами СанПиНа 2.1.1279-03 


	Обеспечение сбора и вывоза мусора       
	М3
	214
	74
	80
	86

	
	
	  Опиловка и вывоз деревьев и кустарников, выкорчевывание пней на территории мест захоронения для увеличения площади под захоронения
	М2
	0
	100
	100
	100

	1.1.
	Результат: увеличение площади кладбищ для последующих погребений. Приведение территории кладбищ в соответствие с санитарно-техническими нормами и правилами СанПиНа 2.1.1279-03
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Обеспечение высокого уровня культуры погребения и  содержания мест погребений, что позволит сохранять преемственность поколений к памяти об умерших             
	Обеспечение общественного порядка, безопасности граждан, торгового обслуживания населения в дни массового посещения мест погребений
	чел
	5
	5
	5
	5

	
	
	Размещение агитационных плакатов при въезде на территории кладбищ
	Шт.
	0
	6
	6
	6

	2.1.
	Результат: повышение уровня культуры погребения и  содержания мест погребений, сохранность преемственность поколений к памяти об умерших             
	
	
	
	
	
	

	3
	Проведение работ по предусмотрению площадей для будущих захоронений


	Перевод земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в земли специального назначения,
	га
	1
	4,7
	4,7
	4,7

	3.1
	Результат: расширение площади кладбищ, что обеспечивает государственные гарантии прав граждан при погребении умерших;


	
	
	
	
	
	


Таблица 3

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы
	Наименование мероприятия программы 
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия 
	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб.

	
	
	
	Всего
	2015 г.
	2016г.
	2017 г.

	Проведение работ по расчистке территории и подготовке мест под захоронения
	бюджет г.п. Безенчук, 
	*

**
	54
	18
	18
	18

	Реконструкция ограждения  кладбища пгт Безенчук
	бюджет г.п. Безенчук, 
	**
	30
	10
	10
	10

	Уборка территории мест погребения в зимнее время
	бюджет г.п. Безенчук, 
	**
	36

	12
	12
	12

	Уборка территории мест погребения в летнее время
	бюджет г.п. Безенчук, 
	*

**
	240
	80
	80
	80

	Итого
	
	
	360
	120
	120
	120


*При определении стоимости затрат на данный вид работ использовались методические указания по  разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (МДС 81-3.99)

**  При расчете стоимости затрат учитывались  утвержденные распоряжением Министерства транспорта РФ от 14.03.08 № АМ 23 р О Введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте

