Отчет
о целевом использовании денежных средств
по состоянию на "01" января 2020 г.

    Основание: Договор добровольного пожертвования денежных средств № 20   от "18" июня  2019 г., муниципальный контракт № 067ЭА от 16.09.2019 г. 
    1. Получено средств по Договору № 20 от 18.06.2019 г., всего 29688,03 (двадцать девять тысяч шестьсот восемьдесят восемь руб. 00 коп.) 
на цели: выполнение работ по устройству трубопровода холодного водоснабжения по ул. Железнодорожная (от ул. Специалистов до ул. Северная)
                                    (указываются все цели, в том числе измененные с согласия Жертводателя)
    2. Израсходовано средств, всего 29688,03 (двадцать девять тысяч шестьсот восемьдесят восемь руб. 03 коп.) в том числе:

	N п/п
	Цели
	Наименование расходов
	Сумма расходов по плану-графику
	Фактическая сумма расходов
(руб., коп.)
	Наименование и реквизиты подтверждающих документов

	1
	Устройство трубопровода ХВС 
	Устройство трубопровода холодного водоснабжения 
	29 688,03
	29 688,03
	п/п № 536 от 18.10.2019

	Всего израсходовано
	29 688,03
	29 688,03
	х



    2. Остаток средств на "01" января 2020 г. 0 руб. 00 коп.


Одаряемый:
Глава городского поселения Безенчук                 __________/ Н.В. Райская
        (должность)                                                                                               (подпись)           (расшифровка подписи)


09.01.2020 г.
