

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ул. Нефтяников, 12, п.г.т. Безенчук, Самарской области, 446250
тел. 2-12-55, факс 2-14-51, е-mail: gp-bezenchukso@yandex.ru  
от 15.03.2021г.                                                                                                         № 104
Об оценке эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области за 2020 год
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области от 25.10.2013 г. №233 «Об утверждении Положения о муниципальных программах городского поселения Безенчук»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить оценку эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ городского поселения Безенчук за 2020 год, согласно приложения.
2. Продолжить реализацию долгосрочных муниципальных целевых программ в 2021 году.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городского поселения Безенчук», разместить на официальном сайте городского поселения в сети Интернет.
	    4.Ознакомить с настоящим постановлением координаторов муниципальных целевых программ.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на бухгалтера администрации городского поселения Безенчук Михееву Г.Ф.




И.о.Главы городского поселения                                                  А.В. Пичужкин                                 


Михеева 2-18-35 

Приложение 1
[bookmark: _GoBack]                                                                                 к постановлению от 15.03.2021г.  №  104                                                                                                           Об оценке эффективности реализации 
                                                                                                                          долгосрочных муниципальных целевых программ
                                                                                                                          городского поселения Безенчук муниципального
                                                                                                               района  Безенчукский Самарской области за 2020 год»


Оценка эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области за 2020 г.
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Безенчук муниципального района Безенчукский на 2020-2022 годы»
Основной целью муниципальной программы является повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов  в г.п. Безенчук, снижение удельных показателей энергоемкости и энергопотребления ЖКУ.
оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы 
за 2020 год
	 № п/п
	наименование целевого показателя
	Плано-вые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	Примечание

	1
	Выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного освещения
	
	
	5 979
	5 979
	1
	эффективна

	
	Итоговая сводная оценка программы
	
	
	5 979
	5 979
	1
	эффективна


Мероприятия программы в основном выполнены.
Вывод: Программа признана эффективной.
	Муниципальная программа « Защита населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском поселении Безенчук на 2020-2022г.г.»



 	 Основными направлениями реализации программы являются:
1. Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;
2. Снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций;
3. Организация выполнения задач гражданской обороны;
4. Пропаганда знаний в области гражданской обороны и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций.


Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы 
за 2020 год

	№ п/п
	наименование целевого показателя
	Плано-вые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	Примечание

	1
	Проведение дератизации и акарицидной обработки на территории общего пользования городского поселения Безенчук
	18,5 (га)
	18,5 (га)
	109,2
	109,2
	1
	эффективна

	2
	Приобретение источника бесперебойной системы электропитания для системы водоснабжения населения
	
1
	
1
	262,8
	262,8
	
1

	
эффективна

	3
	Приобретение фотоловушек
	3
	3
	32,7
	32,7
	1
	эффективна

	
	Итоговая сводная оценка программы
	
	
	404,7
	404,7
	1
	эффективна


	
По данной программе выполнены целевые показатели. 
Вывод: программа признана эффективной
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальная подпрограмма
 «Содержание мест захоронений на территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2018-2020 года»
Основными направлениями реализации подпрограммы являются:
-  содержание прилегающих территорий (подъездные пути, входные группы, ограждения, аллеи, скамейки);
- создание эколого-санитарной зоны.
	
	
	
	
	
	

		№
п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	примечание


	1.
	Вывоз твердых коммунальных отходов с территории мест захоронения
	
	
	64
	64
	1
	эффективна

	
	Итоговая сводная оценка программы
	
	
	64
	64
	1
	эффективна



Мероприятия подпрограммы выполнены.

Вывод: подпрограмма признана эффективной.

Муниципальная подпрограмма
 «Поддержка народных инициатив в рамках благоустройства дворовых территорий городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2019-2020 гг»

Основными направлениями реализации подпрограммы являются:
-  увеличение количества обустроенных общественных пространств;
- внедрение интерактивного формата обсуждения проектов по благоустройству, предполагающего использование широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы;
-  совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий;
- организация досуга детей и взрослых.

	№
п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	примечание


	1.
	Работы по устройству ограждений придомовой территории жилого дома (Специалистов 1а)
	


1
	


1
	85,0
	85,0
	1
	эффективна

	
	Итоговая сводная оценка программы
	
	
	85,0
	85,0
	1
	эффективна



Мероприятия подпрограммы выполнены.
Вывод: подпрограмма признана эффективной.

Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2018-2020 годы»

Основными направлениями реализации программы являются:
-  создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения городского поселения Безенчук.

	№
п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	примечание


	1.
	зимнее содержание УДС
	30 945 589
кв. м.
	30 945 589
кв. м.
	11 695
	11 695
	1
	эффективна

	2
	летнее содержание УДС
	3 517 691
 кв. м.
	3 517 691
 кв. м.
	4 178
	4 178
	1
	эффективна

	3
	Содержание линий уличного освещения (трансформаторные подстанции, светофоры, оплата уличного освещения, установка светофоров)
	113/48
	113/48
	13 880
	13 880
	

1

	

эффективна

	4
	Благоустройство и озеленение г.п. Безенчук
	10218 кв. м.
	10218 кв. м.
	1 953
	1 953
	1
	эффективна

	5
	Приобретение техники (грузопассажирского автомобиля)
	
1

	
1
	872
	872
	1
	
эффективна

	6
	Приобретение доски «Почетный житель»
	1
	1
	191
	191
	1
	эффективна

	7
	Приобретение уличной иллюминации
	1
	1
	100
	100
	1
	эффективна

	8
	Приобретение малых архитектурных форм
	5
	5
	266
	266
	1
	эффективна

	9
	Технологическое присоединение объекта парк НИИСХ
	
	
	16
	16
	1
	эффективна

	10
	Услуги по дезинфекции контейнеров для сбора ТБО
	
	
	199
	199
	1
	эффективна

	11
	Уничтожение сорной растительности (гербицидов)
	
	
	290
	290
	1
	эффективна

	12
	Приобретение информационного щита
	
10
	
10
	276
	276
	1
	эффективна

	13
	Приобретение песка для отсыпки детских игровых площадок
	
	
	720
	720
	1
	эффективна

	14
	Выполнение работ по обустройству площадки для скейт оборудования
	
1
	
1
	988
	988
	1
	эффективна

	15
	Приобретение мусорных урн
	2
	2
	13
	13
	1
	эффективна

	16

	Межбюджетные трансферты по проведению экспертизы сметной документации на выполнение работ по  благоустройству территории
	
	
	180
	180
	1
	эффективна

	17
	Реализация мероприятий по проекту «Содействие»
	
	
	5 726
	5 044
	0,9
	запланированный уровень эффективности

	
	Итоговая сводная оценка программы
	
	
	41 543
	40 861
	0,98
	запланированный уровень эффективности



Мероприятия программы в основном выполнены.                      

Вывод: программа признана эффективной.

Муниципальная программа
«Комплексное развитие сельских территорий городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2020-2022 годы»

Основными направлениями реализации программы являются:
1. Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей сельского поселения;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения в границах населенных пунктов городского поселения.

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы 
за 2020 год

	
№
п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	примечание


	1.
	Организация пешеходных коммуникаций (тротуаров) в поселке Сосновка. Обустройство спортивной площадки (строительство покрытия спортивной площадки) в поселке Сосновка
	
	
	1 642,684
	1 642,684
	1
	эффективна

	
	Итоговая сводная оценка программы
	
	
	1 642,684
	1 642,684
	1
	эффективна


По данной программе выполнены целевые показатели.
Вывод: программа признана эффективной.

Муниципальная программа
«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский на 2020-2022г.г.»

Основными направлениями реализации программы являются:
1. Выявление и своевременное проведение технической   инвентаризации объектов недвижимого имущества,  проведение кадастровых работ, государственная регистрация прав на недвижимое имущество (в том числе на земельные участки);
2. Формирование муниципального земельного фонда и повышение эффективности использования земельных участков;
3. Формирование земельных участков для привлечения инвестиций для интенсивного экономического развития и инвестиционной привлекательности городского поселения;
4. Администрирование доходов, учет поступлений неналоговых платежей учет доходов и контроль за поступлениями неналоговых платежей.

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы 
за 2020 год

	
№
п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	примечание


	1.
	Услуги по подготовке проекта изменений Устава городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области и юридическому сопровождению его государственной регистрации
	1
	1
	40
	40
	1
	эффективна

	2.
	Улучшение материально-технического оснащения  администрации г.п. Безенчук (приобретение автомобиля)
	1
	1
	899
	899
	1
	эффективна

	3.
	Приобретение основных средств для администрации городского поселения Безенчук
	18
	18
	116
	116
	1
	эффективна

	4.
	Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД городского поселения Безенчук
	
	
	1 580
	1 580
	1
	эффективна

	5.
	Уплата НДС с продаж и аренды имущества физическим лицам
	
	
	103
	103
	1
	эффективна

	6.
	Приобретение адресных аншлагов для нужд городского поселения Безенчук
	890
	890
	57
	57
	1
	эффективна

	7.
	Приобретение флагов и герба для нужд городского поселения Безенчук
	241
	241
	68,5
	68,5
	1
	эффективна

	8.
	Приобретение силового кабеля для проведения ремонтных работ по улице Пушкина,83 городского поселения Безенчук
	1
	1
	40
	40
	1
	эффективна

	9.
	Приобретение картриджей для администрации городского поселения Безенчук
	2
	2
	2
	2
	1
	эффективна

	10.
	Изготовление баннеров и табличек, для нужд городского поселения Безенчук
	39
	39
	73
	73
	1
	эффективна

	11.
	Уплата госпошлины по исполнительному листу, административного штрафа и задолженности
	
	
	4,5
	4,5
	1
	эффективна

	12.
	Оплата за поставку тепловой энергии на отопление
	
	
	36
	36
	1
	эффективна

	13.
	Проведение геодезических и кадастровых работ с формированием межевого плана и определение рыночной стоимости объектов
	
	
	319
	319
	1
	эффективна

	14.
	Возмещение рыночной стоимости объектов недвижимости в результате изъятия
	
	
	66
	66
	1
	эффективна

	
	Итоговая сводная оценка программы
	
	
	3 404,0
	3 404,0
	1
	эффективна


По данной программе выполнены целевые показатели.
Вывод: программа признана эффективной.
Муниципальная программа «Нулевого травматизма администрации городского поселении Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2019-2021 г.г.»
Основными направлениями реализации программы являются:
- Улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, которые предусматривается решить за счет:
	осуществления комплекса мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников, внедрения систем управления охраной труда, обеспечивающих оценку уровня профессиональных рисков работников, разработку и реализацию мероприятий, направленных на их минимизацию.
- Совершенствование нормативно-правовой базы охраны труда. Активизация деятельности по проведению специальной оценки условий труда.  

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы 
за 2020 год
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Плановые показатели
	Фактические показатели
	Плановый объем финансирования, тыс. руб.
	Фактический объем финансирования, тыс. руб.
	Эффективность
	Эффективна

	1
	Обучение по охране труда руководителей и специалистов организации с выдачей удостоверения установленного образца по специальности «Охрана труда»
	3
	3
	3,0
	3,0
	1
	эффективна

	
	Итоговая сводная оценка программы
	
	
	3,0
	3,0
	1
	эффективна


По данной программе выполнены целевые показатели.
Вывод: программа признана эффективной.

Муниципальная программа « Развитие муниципальной службы в  городском поселении Безенчук 2020-2022 г.г.»
Основными направлениями реализации программы являются:
- повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городском поселении Безенчук;
- создание условий для оптимального организационно-правового, методологического обеспечения муниципальной службы.

	



	
	
	
	
	


Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы 
за 2020 год

	№ п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	Примечание

	1
	Профессиональное развитие муниципальных служащих путем внедрения информационных справочно-правовых систем и баз данных
	

	

	100
	100
	1
	эффективна

	
	Итоговая сводная оценка программы
	
	
	100
	100
	1
	эффективна


По данной программе выполнены целевые показатели.
Вывод: программа признана эффективной.

Муниципальная программа
 "Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского поселения Безенчук 
на 2020-2022 годы»

Основными направлениями реализации программы являются:
1. Повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории городского поселения Безенчук, их законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и терроризму, профилактики и предупреждения их проявлений в поселении;
2. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика и предотвращение конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве.

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы
 за 2020 год

	№ п/п
	наименование целевого показателя
	Плано-вые показа-тели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	 Примечание

	1
	Обеспечение доступа к сети интернет системы экстренной связи «гражданин – полиция»
	1
	1
	179
	179
	1
	эффективна

	2
	Монтаж радиомостов и локально вычислительной сети
	
	
	186
	186
	1
	эффективна

	
	Итоговая сводная оценка программы
	
	
	365
	365
	1
	эффективна


По данной программе выполнены целевые показатели.
Вывод: программа признана эффективной.

Муниципальная программа
 "Развитие коммунальной инфраструктуры городского поселения Безенчук на 2018-2020 годы»
Основными направлениями реализации программы являются:
1. Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;
2. Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры поселения;
3. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры. 

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы
 за 2020 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Плановые показатели
	Фактические показатели
	Плановый объем финансирования, тыс. руб.
	Фактический объем финансирования, тыс. руб.
	Эффективность
	Эффективна

	1
	Поставка насосного оборудования
	1
	1
	369
	369
	1
	эффективна

	2
	Ремонт канализационного трубопровода
	
	
	2 153
	2 153
	1
	эффективна

	
	Итоговая сводная оценка программы
	
	
	2 522
	2 522
	1
	эффективна


По данной программе выполнены целевые показатели.
Вывод: программа признана эффективной.

Муниципальная программа
 "Развитие культуры в городском поселении Безенчук на 2020-2022 годы».

Основными направлениями реализации программы являются:

1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры на территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области;
2. Обеспечение сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия, расположенных на территории городского поселения Безенчук;
3. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, повышение качества муниципальных услуг. 

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы
за 2020 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Плановые показатели
	Фактические показатели
	Плановый объем финансирования, тыс. руб.
	Фактический объем финансирования, тыс. руб.
	Эффективность
	Эффективна

	1
	Межбюджетные трансферты для организации обслуживания населения городского поселения Безенчук учреждениями культурно-досугового типа на 2020-2022 годы
	
	
	4 500
	4 500
	1
	эффективна

	
	Итоговая сводная оценка программы
	
	
	4 500
	4 500
	1
	эффективна


По данной программе выполнены целевые показатели.
Вывод: программа признана эффективной.

Муниципальная программа «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2020-2022 годы»

Основными направлениями реализации программы являются:
- осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселения;
- создание финансовых условий для обеспечения ремонта дорог и тротуаров;
- обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения в границах поселения.

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы 
за 2020 год

	№ п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	Примечание

	1
	Работы по замене транспортных светофоров в городском поселении Безенчук
	
	
	149,5
	149,5
	1
	эффективна

	2

	Работы по обустройству пешеходных переходов в поселке городского типа Безенчук на улицах Гагарина (у парка НИИСХ) и Советская, д.164
	
	
	1 729,0
	930,0
	0,54
	запланированный уровень эффективности

	3
	Организация водоотвода с асфальтобетонной площадки по улице Рабочая
	
	
	85,3
	85,3
	1
	эффективна

	4
	Работы по устройству площадок под остановочные павильоны по улицам Солодухина, Специалистов, поселок Новооренбургский
	
	
	249,4
	249,4
	1
	эффективна

	5
	Работы по устройству ограждений пешеходной зоны по адресу: поселок Безенчук, улица Чапаева, д.6 (за МКД)
	
	
	180,3
	180,3
	1
	эффективна

	6
	Работы по ремонту тротуара, расположенного по адресу: поселок Безенчук, улица Тимирязева (от техникума до улицы Молодежной)
	
	
	4 050,9
	2 178,9
	0,54
	запланированный уровень эффективности

	7
	Работы по ремонту тротуара, расположенного по адресу: поселок Безенчук, улица Чапаева (от улицы Советская до автобусной остановки)
	
	
	1 010,3
	543,4
	0,54
	запланированный уровень эффективности

	8
	Работы по ремонту тротуара, расположенного по адресу: поселок Безенчук, улица Советская (от улицы Нефтяников до площади)
	
	
	1 221,0
	656,7
	0,54
	запланированный уровень эффективности

	9
	Работы по ремонту автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием (ямочный ремонт) на территории городского поселения Безенчук
	
	
	476,4
	256,1
	0,54
	запланированный уровень эффективности

	10
	Межбюджетные трансферты на ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
	
	
	24 613,1
	24 613,1
	1
	эффективна

	11
	Ремонт внутриквартальных проездов МКД
	
	
	6 002,7
	0
	0
	запланированный уровень эффективности

	12
	Поставка щебня
	
	
	1 772,7
	1 772,7
	1
	эффективна

	13
	Поставка битума
	
	
	172,3
	172,3
	1
	эффективна

	
	Итоговая сводная оценка программы
	
	
	41 712,9

	31 787,7
	0,76
	запланированный уровень эффективности


Мероприятия программы в основном выполнены.
Вывод: Программа признана эффективной.
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