| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК муниципального района Безенчукский Самарской области 446250, п. г.т. Безенчук ул. Нефтяников, д.12 тел.: 2-14-51 факс: 2-14-51 |  |
| --- | --- |
| E-mail: gp-bezenchukso@yandex.ru |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 13.05.2022г _________________ | № 168 |

Об оценке эффективности реализации муниципальных программ

городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области за 2021 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского поселения Безенчук

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Безенчук за 2021 год, согласно приложения.

2.   Продолжить реализацию муниципальных программ в 2022 году.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации поселения в сети Интернет.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 15.03.2022г.

Глава городского поселения                                                  В.Н.Гуров

Проскурина О.А.

Приложение

к постановлению от 13.05.2022г.  №  168                                                                                                           Об оценке эффективности реализации

долгосрочных муниципальных целевых программ

городского поселения Безенчук муниципального

района  Безенчукский Самарской области за 2021 год»

Оценка эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области за 2021 г.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Безенчук муниципального района Безенчукский на 2020-2022 годы»

Основной целью муниципальной программы является повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов  в г.п. Безенчук, снижение удельных поазателей энергоемкости и энергопотребления ЖКУ.

оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы

за 2021 год

| № п/п | наименование целевого показателя | Плано-вые показатели | фактические показатели | плановый объем финансирования, тыс. руб. | фактический объем финансирования, тыс. руб. | Эффективность (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного освещения |  |  | 6 155 | 6 155 | 100 |  |
|  | Итоговая сводная оценка программы |  |  | 6 155 | 6 155 | 100 |  |

Мероприятия программы в основном выполнены.

Вывод: Оценивая значение целевых показателей реализации муниципальной программы можно судить об эффективном расходовании бюджетных средств в 2021 году и целесообразности организации данной программы в 2022 году.

Муниципальная программа « Защита населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском поселении Безенчук на 2020-2022г.г.»

Основными направлениями реализации программы являются:

1. Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;

2. Снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций;

3. Организация выполнения задач гражданской обороны;

4. Пропаганда знаний в области гражданской обороны и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы

за 2021 год

| № п/п | наименование целевого показателя | Плано-вые показатели | фактические показатели | плановый объем финансирования, тыс. руб. | фактический объем финансирования, тыс. руб. | Эффективность (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение дератизации и акарицидной обработки на территории общего пользования городского поселения Безенчук | 22 (га) | 22 (га) | 21,0 | 21,0 | 100 |  |
| 2 | Приобретение табличек | 3 | 3 | 11,5 | 11,5 | 100 |  |
|  | Итоговая сводная оценка программы |  |  | 32,5 | 32,5 | 100 |  |

По данной программе выполнены целевые показатели.

Вывод: Оценивая значение целевых показателей реализации муниципальной программы можно судить об эффективном расходовании бюджетных средств в 2021 году и целесообразности организации данной программы в 2022 году.

Муниципальная подпрограмма

«Содержание мест захоронений на территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2021-2023 года»

Основными направлениями реализации подпрограммы являются:

-  содержание прилегающих территорий (подъездные пути, входные группы, ограждения, аллеи, скамейки);

- создание эколого-санитарной зоны.

| № п/п | наименование целевого показателя | плановые показатели | фактические показатели | плановый объем финансирования, тыс. руб. | фактический объем финансирования, тыс. руб. | Эффективность (%) | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вывоз твердых коммунальных отходов с территории мест захоронения |  |  | 136 | 136 | 100 |  |
|  | Итоговая сводная оценка программы |  |  | 136 | 136 | 100 |  |

Мероприятия подпрограммы выполнены.

Вывод: Оценивая значение целевых показателей реализации муниципальной программы можно судить об эффективном расходовании бюджетных средств в 2021 году и целесообразности организации данной программы в 2022 году.

Муниципальная подпрограмма

«Поддержка народных инициатив в рамках благоустройства дворовых территорий городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2021-2023 гг»

Основными направлениями реализации подпрограммы являются:

-  увеличение количества обустроенных общественных пространств;

- внедрение интерактивного формата обсуждения проектов по благоустройству, предполагающего использование широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы;

-  совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий;

- организация досуга детей и взрослых.

| № п/п | наименование целевого показателя | плановые показатели | фактические показатели | плановый объем финансирования, тыс. руб. | фактический объем финансирования, тыс. руб. | Эффективность (%) | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работы по устройству ограждений придомовой территории жилых домов (Специалистов 2, 4,6,8) | 4 | 4 | 297,2 | 297,2 | 100 |  |
| 2. | Приобретение и установка детской площадки по ул.Квартальная | 1 | 1 | 211,8 | 211,8 | 100 |  |
|  | Итоговая сводная оценка программы |  |  | 509,0 | 509,0 | 100 |  |

Мероприятия подпрограммы выполнены.

Вывод: Оценивая значение целевых показателей реализации муниципальной программы можно судить об эффективном расходовании бюджетных средств в 2021 году и целесообразности организации данной программы в 2022 году.

Муниципальная программа «Благоустройство,

озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2021-2023    годы»

Основными направлениями реализации программы являются:

-  создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения городского поселения Безенчук.

| № п/п | наименование целевого показателя | плановые показатели | фактические показатели | плановый объем финансирования, тыс. руб. | фактический объем финансирования, тыс. руб. | Эффективность (%) | примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | зимнее содержание УДС | 30 945 589 кв. м. | 30 945 589 кв. м. | 15 184 | 15 184 | 100 |  |  |
| 2 | летнее содержание УДС | 3 587 451 кв. м. | 3 587 451 кв. м. | 9 164 | 9 164 | 100 |  |  |
| 3 | Содержание линий уличного освещения (трансформаторные подстанции, светофоры, оплата уличного освещения, установка светофоров) | 113/48 | 113/48 | 9 531 | 9 531 | 100 |  |  |
| 4 | Благоустройство и озеленение г.п. Безенчук | 10218 кв. м. | 10218 кв. м. | 1 659 | 1 659 | 100 |  |  |
| 5 | Приобретение искусственной елки | 1 | 1 | 130 | 130 | 100 |  |  |
| 6 | Проведение мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории городского поселения Безенчук | 1 | 1 | 290 | 290 | 100 |  |  |
| 7 | Приобретение мусорных контейнеров | 15 | 15 | 156,7 | 156,7 | 100 |  |  |
| 8 | Оплата газ для мемориала «Вечный огонь» | 1 | 1 | 5,3 | 5,3 | 100 |  |  |
| 9 | Реализация мероприятий по проекту «Содействие» |  |  | 2 006 | 1 648 | 82 |  |  |
| 10 | Нсастройка светофора | 1 | 1 | 47,4 | 47,4 | 100 |  |  |
|  | Итоговая сводная оценка программы |  |  | 38 174 | 37 815,4 | 98 |  |

Мероприятия программы в основном выполнены.

Вывод: Оценивая значение целевых показателей реализации муниципальной программы можно судить об эффективном расходовании бюджетных средств в 2021 году и целесообразности организации данной программы в 2022 году.

Муниципальная программа

«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский на 2020-2022г.г.»

Основными направлениями реализации программы являются:

1. Выявление и своевременное проведение технической   инвентаризации объектов недвижимого имущества,  проведение кадастровых работ, государственная регистрация прав на недвижимое имущество (в том числе на земельные участки);

2. Формирование муниципального земельного фонда и повышение эффективности использования земельных участков;

3. Формирование земельных участков для привлечения инвестиций для интенсивного экономического развития и инвестиционной привлекательности городского поселения;

4. Администрирование доходов, учет поступлений неналоговых платежей учет доходов и контроль за поступлениями неналоговых платежей.

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы

за 2021 год

| № п/п | наименование целевого показателя | плановые показатели | фактические показатели | плановый объем финансирования, тыс. руб. | фактический объем финансирования, тыс. руб. | Эффективность (%) | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуги по подготовке проекта изменений Устава городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области и юридическому сопровождению его государственной регистрации | 1 | 1 | 47 | 47 | 100 |  |
| 2. | Приобретение программного обеспечения |  |  | 47 | 47 | 100 |  |
| 3. | Приобретение основных средств для администрации городского поселения Безенчук | 2 | 2 | 117 | 117 | 100 |  |
| 4. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД городского поселения Безенчук |  |  | 1 085 | 1 085 | 100 |  |
| 5. | Уплата НДС с продаж и аренды имущества физическим лицам |  |  | 21,6 | 21,6 | 100 |  |
| 6. | Услуги по содержанию общедомового имущества |  |  | 34,7 | 34,7 | 100 |  |
| 7. | Техническое обслуживание подъемника для инвалидов в МКД | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 |  |
| 8. | Ремонт оргтехники |  |  | 9 | 9 | 100 |  |
| 9. | Охрана переписного участка | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 |  |
| 10. | Изготовление баннеров, стендов и табличек, для нужд городского поселения Безенчук | 58 | 58 | 97,6 | 97,6 | 100 |  |
| 11. | Уплата госпошлины по исполнительному листу, административного штрафа и задолженности |  |  | 1,6 | 1,6 | 100 |  |
| 12. | Оплата за поставку тепловой энергии на отопление |  |  | 197,6 | 197,6 | 100 |  |
| 13. | Проведение геодезических и кадастровых работ с формированием межевого плана и определение рыночной стоимости объектов |  |  | 480 | 480 | 100 |  |
| 14. | Технологическое присоединение к электрическим сетям | 1 | 1 | 25,6 | 25,6 | 100 |  |
| 15. | Передача полномочий по выполнению работ по монтажу технических средств охранной сигнализации на переписном участке | 1 | 1 | 16,9 | 16,9 |  |  |
| 16. | Оплата за ТКО |  |  | 39,7 | 39,7 | 100 |  |
| 17. | Приобретение флагов для нужд администрации | 36 | 36 | 40,2 | 40,2 | 100 |  |
| 18. | Приобретение радиаторов для ремонта квартир г.п.Безенчук | 1 | 1 | 19,9 | 19,9 | 100 |  |
|  | Итоговая сводная оценка программы |  |  | 2 287,4 | 2 287,4 | 100 |  |

По данной программе выполнены целевые показатели.

Вывод: Оценивая значение целевых показателей реализации муниципальной программы можно судить об эффективном расходовании бюджетных средств в 2021 году и целесообразности организации данной программы в 2022 году.

Муниципальная программа « Развитие муниципальной службы в  городском поселении Безенчук 2020-2022 г.г.»

Основными направлениями реализации программы являются:

- повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городском поселении Безенчук;

- создание условий для оптимального организационно-правового, методологического обеспечения муниципальной службы.

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы

за 2021 год

| № п/п | наименование целевого показателя | плановые показатели | фактические показатели | плановый объем финансирования, тыс. руб. | фактический объем финансирования, тыс. руб. | Эффективность (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профессиональное развитие муниципальных служащих путем внедрения информационных справочно-правовых систем и баз данных |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Итоговая сводная оценка программы |  |  | 100 | 100 | 100 |  |

По данной программе выполнены целевые показатели.

Вывод: Оценивая значение целевых показателей реализации муниципальной программы можно судить об эффективном расходовании бюджетных средств в 2021 году и целесообразности организации данной программы в 2022 году.

Муниципальная программа

"Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского поселения Безенчук

на 2020-2022 годы»

Основными направлениями реализации программы являются:

1. Повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории городского поселения Безенчук, их законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и терроризму, профилактики и предупреждения их проявлений в поселении;

2. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика и предотвращение конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве.

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы

за 2021 год

| № п/п | наименование целевого показателя | Плано-вые показа-тели | фактические показатели | плановый объем финансирования, тыс. руб. | фактический объем финансирования, тыс. руб. | Эффективность (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение доступа к сети интернет системы экстренной связи «гражданин – полиция» | 1 | 1 | 318,7 | 318,7 | 100 |  |
|  | Итоговая сводная оценка программы |  |  | 318.7 | 318.7 | 100 |  |

По данной программе выполнены целевые показатели.

Вывод: Оценивая значение целевых показателей реализации муниципальной программы можно судить об эффективном расходовании бюджетных средств в 2021 году и целесообразности организации данной программы в 2022 году.

Муниципальная программа

"Развитие коммунальной инфраструктуры городского поселения Безенчук на 2021-2023 годы»

Основными направлениями реализации программы являются:

1. Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;

2. Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры поселения;

3. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы

за 2021 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Плановые показатели | Фактические показатели | Плановый объем финансирования, тыс. руб. | Фактический объем финансирования, тыс. руб. | Эффективность (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка насосного оборудования | 5 | 5 | 591 | 591 | 100 |  |
| 2 | Передача полномочий по разработке проекта на строительства газопровода высокого и низкого давления в с.Новооренбург |  |  | 340 | 340 | 100 |  |
|  | Итоговая сводная оценка программы |  |  | 931 | 931 | 100 |  |

По данной программе выполнены целевые показатели.

Вывод: Оценивая значение целевых показателей реализации муниципальной программы можно судить об эффективном расходовании бюджетных средств в 2021 году и целесообразности организации данной программы в 2022 году.

Муниципальная программа

"Развитие культуры в городском поселении Безенчук

на 2020-2022 годы».

Основными направлениями реализации программы являются:

1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры на территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области;

2. Обеспечение сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия, расположенных на территории городского поселения Безенчук;

3. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, повышение качества муниципальных услуг.

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы

за 2021 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Плановые показатели | Фактические показатели | Плановый объем финансирования, тыс. руб. | Фактический объем финансирования, тыс. руб. | Эффективность (%) | Эффективна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межбюджетные трансферты для организации обслуживания населения городского поселения Безенчук учреждениями культурно-досугового типа на 2020-2022 годы |  |  | 4 500 | 4 500 | 100 |  |
|  | Итоговая сводная оценка программы |  |  | 4 500 | 4 500 | 100 |  |

По данной программе выполнены целевые показатели.

Вывод: Оценивая значение целевых показателей реализации муниципальной программы можно судить об эффективном расходовании бюджетных средств в 2021 году и целесообразности организации данной программы в 2022 году.

Муниципальная программа «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2020-2022 годы»

Основными направлениями реализации программы являются:

- осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселения;

- создание финансовых условий для обеспечения ремонта дорог и тротуаров;

- обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения в границах поселения.

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы

за 2021 год

| № п/п | наименование целевого показателя | плановые показатели | фактические показатели | плановый объем финансирования, тыс. руб. | фактический объем финансирования, тыс. руб. | Эффективность (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по обустройству пешеходных переходов в поселке городского типа Безенчук на улицах Рабочая Мамистова | 1 | 1 | 2 500 | 2 204,2 | 88,,1 |  |
| 2 | Работы по обустройству пешеходных переходов в поселке городского типа Безенчук на улице Луговцева (напротив Центра молодежных инициатив МКД улицы Луговцева 38) | 1 | 1 | 500 | 340,8 | 68,2 |  |
| 3 | Ремонт тротуара по адресу : поселок городского типа Безенчук на улице Центральная от улицы Осипенко до улицы Мамистова | 1 | 1 | 2200 | 1 802,9 | 82 |  |
| 4 | Работы по устройству искусственной неровности поселке городского типа Безенчук на улицах: Тимирязева ГБОУ СОШ № 3 Центральная 108 Советская 164а Советская 162а | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 12 6 12 12 | 12 6 12 12 | 100 |  |
| 5 | Работы ремонту участка автомобильной дороги по адресу : поселок городского типа Безенчук на улице Луговцева от улицы Центральная до улицы Пушкина | 1 | 1 | 1000 | 814,8 | 81,5 |  |
| 6 | Работы по обустройству пешеходных переходов в поселке городского типа Безенчук на улице Специалистов 10 | 1 | 1 | 400 | 322 | 80,5 |  |
| 10 | Межбюджетные трансферты на ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 1 | 1 | 18520,25 | 15279,4 | 82,5 |  |
| 11 | Ремонт межквартальных проездовх проездов МКД |  |  | 4 787,95 | 3075,4 | 64,2 |  |
| 12 | Поставка щебня | 650,7 |  | 976,1 | 976,1 | 100 |  |
| 13 | Поставка асфальтово бетонной смеси | 7 |  | 86,8 | 86,8 | 100 |  |
|  | Итоговая сводная оценка программы |  |  | 31 013,1 | 24 944 ,5 | 80 |  |

Мероприятия программы в основном выполнены.

Вывод: Оценивая значение целевых показателей реализации муниципальной программы можно судить об эффективном расходовании бюджетных средств в 2021 году и целесообразности организации данной программы в 2022 году.