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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК

муниципального района Безенчукский

Самарской области

446250,   п. г.т. Безенчук

ул. Нефтяников, д.12

тел.: 2-14-51      факс: 2-14-51

	E-mail: gp-bezenchukso@yandex.ru

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	     от   24.10.2022  г

_________________
	№  468        


О подготовке к проведению противопаводковых мероприятий на территории городского поселения Безенчук в 2023 году
В  целях своевременной и качественной подготовки объектов экономики на территории городского поселения Безенчук к  пропуску паводковых вод, сохранности жилых домов, гидротехнических сооружений, плотин, мостов, нефтегазопроводов, линий электропередач и связи, зданий и сооружений промышленных предприятий и других материальных ценностей от повреждения весенними паводковыми водами, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь  Уставом городского поселения Безенчук, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  план проведения противопаводковых мероприятий по подготовке к прохождению весеннего паводка на территории городского поселения Безенчук в 2023 году  (приложение № 1).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Вестник городского поселения Безенчук», разместить на официальном сайте поселения в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения


                                                 В.Н.Гуров
И.Н.Левин
2-15-34
Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

городского поселения Безенчук 

                                                                    от 24 октября 2022г. № 468          
ПЛАН

проведения противопаводковых мероприятий по подготовке к прохождению весеннего паводка на территории городского поселения Безенчук в 2023 году  
	№
	Наименование мероприятий
	Ответственный
	Срок исполнения

	1. 
	Провести заседание противопаводковой комиссии городского поселения Безенчук   с приглашением руководителей предприятий по вопросу организации проведения противопаводковых мероприятий.
	Глава городского поселения В.Н.Гуров
	до 20.02.2023г.

	2. 
	Организовать формирование графика круглосуточного дежурства специалистов администрации на период прохождения весеннего паводка (3 суток)
	Главный специалист администрации городского поселения И.Н. Левин
	до 12.02.2023г.

	3. 
	Разработать и утвердить планы противопаводковых мероприятий на муниципальных предприятиях и учреждениях
	Директор МБУ «Благоустройство» 

Д.А.Платонов
Директор МУП «ЖКХ Безенчук» Н.И.Сетяев
Директор МУП «ВКС» М.В.Душкин
	до 12.02.2023г.

	4. 
	Организовать проведение мониторинга подъема уровня паводковых вод в низинных местах на полях, на территории поселения в местах вероятного подтопления: водопропускные сооружения по ул. Луговцева, Мамистова, Железнодорожная, Солодухина, Восточная промзона, водозабор «Восточный», микрорайон «Военный городок», комбикормовый завод в период паводка.
	Директор МБУ «Благоустройство» 

Д.А.Платонов

	до 05.03.2023г.

	5. 
	Организовать формирование аварийных бригад с закреплением сотрудников и техники на муниципальных предприятиях, составить график дежурства в период прохождения паводка
	Директор МБУ «Благоустройство» 

Д.А.Платонов
Директор МУП «ЖКХ Безенчук» Н.И.Сетяев Директор МУП «ВКС» М.В.Душкин
	до 12.02.2023г.

	6. 
	Обеспечить готовность механизированной техники к мероприятиям по пропуску паводковых вод
	Директор МБУ «Благоустройство» 

Д.А.Платонов
Директор МУП «ЖКХ Безенчук» Н.И.Сетяев
Директор МУП «ВКС» М.В.Душкин
	до 20.02.2023г.

	7. 
	Провести обследование гидротехнических и водопропускных сооружений на территории поселения
	Директор МБУ «Благоустройство» 

Д.А.Платонов
	до 31.10.2022г

до 01.03.2023г.

	8. 
	Провести расчистку гидротехнических и водопропускных сооружений на территории поселения от сорной растительности, мусора
	Директор МБУ «Благоустройство» 

Д.А.Платонов

	до 31.10.2022г

до 01.03.2023г.

	9. 
	Провести комиссионную проверку в период начала паводка по фактам обращений граждан о возможном подтоплении территорий
	члены противопаводковой комиссии Администрации поселения
	В период паводка

	10. 
	Организовать проведение разъяснительной и профилактической работы по информированию населения о правилах проведения на льду, правилах пожарной безопасности, о действиях при подтоплении территории
	Главный специалист администрации городского поселения И.Н. Левин Специалисты Администрации поселения
	до 15.11.2022г

до 01.03.2023г.

	11. 
	Организовать оповещение населения, проживающего в местах возможного подтопления о действиях в период наступления паводка, путем размещения публикаций в газете, информации на сайте городского поселения, раздачи памяток.  
	Главный специалист администрации городского поселения И.Н. Левин Специалисты Администрации поселения
	до 01.03.2023г.

	12. 
	Обеспечить бесперебойное функционирование объектов водоснабжения и водоотведения
	Директор МУП «ВКС» М.В.Душкин
	В период паводка

	13. 
	Провести работы по формированию русел на каскаде водопропускных сооружений: Восточная промзона-ул.Луговцева-ул.Мамистова, вдоль гаражного массива в микрорайоне Военный городок. 
	Директор МБУ «Благоустройство» 

Д.А.Платонов

	до 01.03.2023г.

	14. 
	Провести работы по очистке оголовков ВПС в районе комбикормового завода, в районе  котельной №5, ул.Солодухина, ул. Чапаева, ул. Демократическая, ул.Мамистова (в районе ПАО Сбербанк и ГБУЗ «ЦРБ»), ул.Быковского
	Директор МБУ «Благоустройство» 

Д.А.Платонов

	до 01.03.2023г.

	15. 
	Организовать своевременную откачку паводковых вод с проезжей части водопропускного сооружения под железной дорогой (14-16 часов в сутки)
	Директор МБУ «Благоустройство» 

Д.А.Платонов

	В период паводка

	16. 
	Обеспечить наличие исправных резервных мотопомп для откачки паводковых вод
	Директор МБУ «Благоустройство» 

Д.А.Платонов
	до 01.03.2023г.

	17. 
	Организовать вывоз снега с территорий многоквартирных жилых домов, улиц поселка, в местах возможного подтопления
	Директор МБУ «Благоустройство» 

Д.А.Платонов
Руководители управляющих организаций
	до 01.03.2023г.
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