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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ул. Нефтяников, 12, п.г.т. Безенчук, Самарской области, 446250

тел.2-12-55, факс 2-14-51, е-mail: gp-bezenchuk@samtel.ru  e-mail: stroganckov@yandex.ru
19 марта 2013 года                                                                                       № 71
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство территории городского поселения Безенчук на 2013 год»

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенствования комплексного благоустройства и озеленения территории поселения, руководствуясь Правилами благоустройства территории городского поселения Безенчук, Уставом городского поселения Безенчук, Администрация городского поселения Безенчук, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить муниципальную целевую программу «Благоустройство  территории городского поселения Безенчук на 2013 год»  (далее Программа) согласно приложению.

2. Финансово – экономическому отделу Администрации городского поселения Безенчук (Леонтьевой Н.В.):

2.1. при корректировке муниципального задания для МБУ «Благоустройство» предусмотреть в полном объеме выделение финансовых средств на реализацию Программы.   

3. Начальнику организационного отдела (Левину И.Н.):

3.1. опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городского поселения Безенчук», разместить в сети Интернет на официальном сайте поселения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского поселения Безенчук Рыжих С.А.. 

Глава городского поселения Безенчук                                    Ю.В. Строганков  

Исп. С.А. Рыжих
тел.: 2-15-34 
 Приложение к постановлению 


главы городского поселения 


Безенчук № 71 от 19.03.2013 г.  

Муниципальная целевая программа 

«Благоустройство  территории городского поселения
 Безенчук на 2013 год»
ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ
	Наименование  программы
	Муниципальная целевая программа «Благоустройство  территории городского поселения Безенчук на 2013 год» (далее – «Программа»).

	Заказчик Программы
	 Администрация городского поселения Безенчук

	Основание  разработки Программы
	- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Решение Собрания представителей городского поселения Безенчук от 17.05.2012г № 3/29 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского поселения Безенчук»

- Постановление Администрации городского поселения Безенчук от 01.03.2013 г. № 54 «О разработке муниципальной целевой программы «Благоустройство  территории городского поселения Безенчук на 2013 год»

	Куратор Программы
	 Заместитель Главы городского поселения С.А. Рыжих

	Ответственный исполнитель Программы
	 Заместитель Главы городского поселения С.А. Рыжих

	Исполнители Программы
	- специалисты отдела ЖКХ строительства и архитектуры, отдела по управлению имуществом, экономического отдела администрации городского поселения;

-  МБУ «Благоустройство»
- МУП «ЖКХ Безенчук»

	Основные разработчики  Программы
	 Заместитель Главы городского поселения, специалисты администрации городского поселения  Безенчук 

	Цели Программы
	Совершенствование системы комплексного благоустройства и озеленения территории  городского поселения Безенчук, повышение комфортности условий проживания, улучшение эстетического содержания территории поселения.


	Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы
	1. Формирование муниципального задания МБУ «Благоустройство»

2. Заключение договоров и муниципальных контрактов на выполнение работ (услуг);
3. Выполнение работ (услуг) в соответствии с графиками подрядчиков согласованными с администрацией городского поселения Безенчук.

	Сроки (этапы) реализации Программы
	2013 год

	Объёмы и источники финансирования Программы
	На реализацию мероприятий Программы предусмотрены бюджетные средства городского поселения в размере 11 902 тыс.руб. (одиннадцать миллионов девятьсот две тысячи рублей), в том числе 

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	1. Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования городское поселение Безенчук (далее – муниципальное образование);

2. Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования; 

3. Совершенствование эстетического вида населенных пунктов муниципального образования;

4. Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

5. Повышение общего  уровня благоустройства территории городского поселения;

6. Формирование среды, благоприятной для проживания населения на территории муниципального образования.



	Ответственные лица для контактов
	Рыжих Сергей Алексеевич - Заместитель Главы городского поселения, телефон 8(84676) 2-15-34 




РАЗДЕЛ 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

её решения программными мероприятиями.  

          Общая характеристика городского поселения Безенчук.
Согласно закона Самарской области № 44-ГД от 25.02.2005г.  «Об образовании городских и сельских поселений в пределах муниципального района Безенчукский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ», в состав  городского поселения Безенчук входят: поселок городского типа Безенчук, железнодорожный разъезд Восток, деревня Дмитриевка, поселок Новооренбургский, поселок Сосновка с административным центром в поселке городского типа Безенчук.  

Протяженность городского поселения с севера на юг – 10,3 км, с запада на восток – 10,05 км. 
Общая площадь земель поселения 8533 га. Основную часть 5962 га (69,8%) занимают земли сельскохозяйственного назначения, 1676 га (19,6%) – земли населенных пунктов (из них 1542 га – п.г.т.Безенчук, 134 га – сельские населенные пункты), 746 га (8,74%) – земли промышленности и иного специального назначения.

На территории городского поселения размещены  720 многоквартирных жилых домов пяти-, трёх- и двухэтажной постройки и 1595 индивидуальных жилых домов. Численность постоянного населения городского поселения Безенчук по состоянию на 01.01.2013 года составляет – 23 454 человека.
В системе благоустройства в поселении функционируют муниципальные предприятия:  МУП «ЖКХ Безенчук», МБУ «Благоустройство», МУП «Водоканалсервис», а так же управляющие организации ООО «Европа», ООО «Нептун», ООО «Ремстрой», ООО «Жилсервис», ТСЖ «Городок», на конкурсной основе привлекаются  сторонние организации.

В городском поселении имеется 168 автомобильных дорог, протяжённость которых составляет 143,397 км (в том числе внутриквартальные проезды). Из них с асфальтовым покрытием всего лишь  77,602 км, с грунтощебёночным покрытием – 44,639 км, грунтовых – 21,156 км. Увеличенные темпы приобретения личного автотранспорта жителями требует организации дополнительных парковочных мест и стоянок (заездных карманов) там, где это возможно согласно правилам и нормам СанПин.

       Всего 22 км улиц центральной части п. Безенчук обустроены асфальтированным тротуаром, состояние и протяжённость которого требует постоянного вложения денежных средств для производства работ по  его ремонту и совершенствованию водопропускных сооружений для обеспечения его всесезонной комфортной эксплуатации пешеходами и безопасности дорожного движения. Проблема необеспеченности улиц городского поселения тротуарами особенно обостряется в весеннюю и осеннюю распутицу, так как  в поселении отсутствует ливневая канализация, а при дорожном строительстве не уделялось должного внимания планированию прилегающей местности для исключения подтопления участков тротуаров и дорог талыми (ливневыми) водами. Для решения вопроса совершенствования и ремонта улично-дорожной сети городского поселения администрацией принята долгосрочная целевая программа  со сроком действия с 2011- по 2015г. (Постановление от 24 июня 2011 года   №  98 п).                                                                                   
Уличным освещением обустроены только 80 км из 143км улиц посёлка. Освещение улиц посёлка обеспечивается светильниками РКУ с ртутными лампами - ДРЛ и ЖКУ с натриевыми лампами - ДНАТ. Для обеспечения безопасности дорожного движения и безопасности граждан в ночное время  необходимо проводить работы по проектированию и обустройству территории новостроек уличным освещением, менять технически устаревшие лампы на энергоэффективные светильники, внедрять новые разработки с целью эффективного расходования денежных средств бюджета при обустройстве территорий поселения уличным освещением.
Для безопасного обслуживания, устойчивости ЛЭП к погодным и сезонным воздействиям, отказа от работ по систематической перетяжке проводов, от замены изоляторов, от поражения электрическим током при случайном обрыве (повреждении) провода или опор, от перехлёста проводов и случайного электрического контакта на воздушных линиях электропередач необходимо проводить работы по замене неизолированных проводов на самонесущий изолированный провод (СИП).
В целях обеспечения более надёжного отключения, увеличения межобслуживаемого периода и увеличения срока работы необходимо внедрять в схемы электроснабжения вакуумные выключатели и другие достижения науки и производства.     

На территории городского поселения Безенчук  расположено 4 кладбища, сквер с памятниками погибшим воинам в Великой Отечественной войне и  в локальных военных конфликтах. 
Содержание мест захоронения – одна из задач администрации городского поселения Безенчук, поэтому в Программе учитываются мероприятия по поддержанию чистоты и порядка на муниципальных кладбищах. Все эти объекты требуют ежегодного финансирования для поддержания их в достойном состоянии. Необходимо принимать нормативно-правовые акты, развивать конкуренцию, для организации работ по благоустройству кладбищ и сквера, так же планируется выделять денежные средства муниципальным предприятиям для выполнения невостребованных на рынке услуг (работ).
Улицы с газонами и зелёными насаждениями, сквер, парк,  Центральная площадь являются местами массового отдыха жителей поселения. В Программе предусматриваются расходы бюджета на обустройство и уход за газонами, закупку, высадку и уход за цветами, саженцами, закупка и установка урн для мусора. Выделяются финансовые средства на приобретение малых архитектурных форм для обустройства Центральной площади п. Безенчук.
Благоустройство в жилых кварталах помимо проездов и тротуаров включает в себя озеленение, места отдыха, детские игровые и спортивные площадки. В настоящее время обеспеченность дворов детскими площадками составляет 95%. Малые архитектурные формы на многих из них нуждаются в замене, необходимы более усовершенствованные и безопасные. Тенденция к увеличению устройства спортивных дворовых площадок обусловлена тем, что сейчас многие дети не имеют возможности посещать платные спортивные секции и для них дворовая обустроенная площадка является залогом здоровья и крепкого физического развития. Программой предусмотрены расходы на совершенствование детских площадок, на ремонт пешеходных проходов во дворах.
В настоящее время санитарно-эпидемиологическая обстановка в городском поселении Безенчук требует постоянной и напряжённой работы  по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, уборке улиц и площадей.  Программой предусмотрены расходы на закупку мусорных контейнеров с крышкой, урн, обустройство контейнерных площадок. 
Одной из проблем благоустройства городского поселения является негативное отношение некоторых жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность оборудование детских площадок и малые архитектурные формы, разрушаются, разрисовываются и обклеиваются объявлениями и рекламой фасады зданий, создаются несанкционированные свалки. Проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства и результатам труда людей, неуважением к своей среде обитания.

С целью привлечения широких масс населения к вопросам благоустройства поселения, администрация планирует ежегодно проводить конкурсы, где определяются призёры в номинациях: «Самый благоустроенный двор МКД», «Самая благоустроенная прилегающая территория частного домовладения», «Самая благоустроенная прилегающая территория предприятия». Планируется проведение месячников и Дней благоустройства в весенний и осенний период. В программе предусмотрены так же расходы на освещение результатов проведения массовых общественных мероприятий  в СМИ,  приобретение ценных подарков за активное участие в месячниках и Днях благоустройства территории городского поселения и призёрам конкурса. Администрация проводит работу для достойного участия в областном конкурсе в номинации «Самое благоустроенное городское поселение». Проведение данных конкурсов и массовых общественных мероприятий призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах, занимать активную гражданскую позицию.
Несмотря на то, что благоустройством территории поселения  занимаются управляющие организации, муниципальные предприятия и учреждения,  продолжают появляться свалки мусора и бытовых отходов в несанкционированных для этого местах. Накопление в больших масштабах отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является сегодня одной их главных проблем обращения с отходами и дополнительными расходами для бюджета поселения. Реализация Программы позволит обеспечить проведение работ по ликвидации стихийных свалок, вывозу мусора и твердых бытовых отходов с территории поселения, уборке территорий мест общего пользования от мусора и сорной растительности, что является одним из условий улучшения санитарного содержания населенных пунктов и экологической обстановки в муниципальном образовании, а также создаст условия для уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в летний пожароопасный период.

Существующие участки зеленых насаждений на территории общего пользования городского поселения Безенчук имеют  неудовлетворительное состояние. Это результат бесконтрольного и бессистемного производства работ по озеленению поселения. Зелёные насаждения (в основном тополь, клён и карагач) высаживались 30-40лет назад без учёта требований нормативных документов по нормам удаленности зеленых насаждений от зданий и сооружений, охранных зон ЛЭП и тепловодогазопроводов. В настоящее время зелёные насаждения (особенно тополь), учитывая их возраст и ломкость древесины, близкого расположения к зданиям, сооружениям, ЛЭП, тепловодогазопроводам, проезжей части и пешеходной зоне  представляют собой угрозу недвижимому имуществу и здоровью жителей. 
Объём работ по обрезке деревьев очень большой. При минимальном штате рабочих в МБУ «Благоустройство», недостаточности средств в бюджете поселения и без участия в этой работе управляющих организаций (на придомовых и дворовых территориях), предприятий и учреждений (на прилегающей территории) обеспечить вырезку и обрезку аварийных деревьев будет затруднительно. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: постоянная профилактическая вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев декоративных деревьев и кустарников только по согласованию с ресурсоснабжающими организациями, организация высадки цветов. 
Будет являться хорошим подспорьем внедрение в практику предоставления муниципальных объектов по договорам аренды с условием благоустройства прилегающей территории арендаторами. В рамках программы планируется привлечь специалистов для выполнения работ по санитарной обрезке и вырубке аварийных деревьев, озеленению территории поселения в соответствии с требованиями стандартов.

          Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов территории поселения необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства территории поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения.
       Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение спланированных задач.
РАЗДЕЛ 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации долгосрочной целевой Программы, целевые индикаторы и показатели.

         Основной целью Программы является:

- комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения;

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- обеспечение безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования в весеннее-зимний период;

- озеленение территории поселения;

- обеспечение безопасности проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения

         Задачи Программы:

        - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

        - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

        - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

         Сроки реализации Программы: 2013 год.
      Целевыми индикаторами выполнения мероприятий Программы являются результаты организационной работы администрации поселения и МБУ «Благоустройство»:
 формирование муниципального задания, законодательное оформление участков территории городского поселения для обеспечения возможности выполнения соответствующих работ подрядчиком, заключение соответствующих договоров и муниципальных контрактов, контроль исполнения работ специалистами администрации.
РАЗДЕЛ 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы.

         Для обеспечения выполнения Программы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия:

         - мероприятия по санитарной обрезке, удалению аварийных
деревьев;

         - мероприятия по озеленению территории общего пользования;

- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;

         - мероприятия по санитарной очистке территории;
          - мероприятия по благоустройству мест захоронения;

          - мероприятия по организации работ по благоустройству 

представителями общественности.

         Санитарная вырубка и обрезка зеленых насаждений должна проводиться при получении в установленном порядке разрешений (постановлений) на ее проведение.

         В течение 2013 года необходимо организовать и провести:

         - смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений, местных жителей;

          - конкурсы, направленные на поддержание активности участников месячников, Дней благоустройства.
         Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству санитарному и гигиеническому содержанию придомовых и дворовых территорий, воспитывать жителей с активной гражданской позицией. Выполнение всех мероприятий обеспечено поступлениями субсидий из бюджета Самарской области (приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства № 9 от 11.02.2013г.) и бюджетом городского поселения.
         Общий объем финансирования Программы составляет 11 902тыс. руб. 

Раздел  4. Нормативное обеспечение

         Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области благоустройства.

         Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы утверждаются нормативными правовыми актами Администрации городского поселения Безенчук. 

Раздел 5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой  и контроль над ходом её реализации

         Реализация Программы осуществляется на основе:


- муниципального задания МБУ «Благоустройство»;

          - муниципальных контрактов (договоров), заключаемых администрацией поселения с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

         - условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией городского поселения Безенчук.

Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы

         В результате реализации Программы ожидается:

         -  улучшение состояния территории городского поселения Безенчук; 

         - привитие жителям городского поселения Безенчук  любви и уважения к своему населенному пункту, стремление к соблюдению чистоты и порядка на территории городского поселения;

        - создание условий, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории городского поселения Безенчук. 

         Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:

          - процент соответствия ГОСТу объектов внешнего благоустройства (новых объектов озеленения, уличного освещения);

         - процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

         - процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

    - уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями уличного освещения, зелёными насаждениями).       

Система программных мероприятий и общая потребность в ресурсах
для исполнения муниципальной  целевой программы «Благоустройство территории городского поселения Безенчук на 2013год
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Средства вышестоя-щих бюджетов
(тыс.руб.)
	Средства бюджета городского поселения

(тыс.руб.)
	Всего
по нарастаю-щей
(тыс.руб.)

	1. 
	мероприятия по оборудованию детских площадок


	
	273
	273

	2. 
	приобретение мусорных контейнеров и урн
	-
	65
	338

	3. 
	мероприятия по санитарной обрезке и удалению аварийных зелёных насаждений
	-
	350
	688

	4. 
	мероприятия по санитарной очистке от мусора и приведение в соответствие территории городского поселения (содержание улиц, автобусных остановок, сквера с памятниками, обеспечение участвующих в месячниках, материалами, ликвидация несанкционированных свалок)
	-
	500 
	1188

	5. 
	мероприятия по укосу сорняков на территориях, прилегающих к дорогам 
	-
	330
	1518

	6. 
	обновление и совершенство-вание малых архитектурных форм на Центральной площади
	
	300
	1818

	7. 
	приобретение  праздничной атрибутики
	-
	100
	1918

	8. 
	мероприятия по летнему содержанию дорог поселения (грейдерование, разметка, замена дорожных знаков) на средства бюджета поселения
	-
	965
	2883

	9. 
	мероприятия по зимнему содержанию дорог поселения
	-
	2500
	5383

	10. 
	мероприятия по содержанию мест захоронения
	
	250
	5633

	11. 
	озеленение поселений
	
	101
	5734

	12. 
	Приобретение призов для проведения конкурсов («Самый благоустроенный двор МКД», «Самая благоустроенная прилегающая территория частного домовладения», «Самая благоустроенная прилегающая территория предприятия»)
	-
	30
	5764

	13. 
	проектирование, устройство новых линий уличного освещения (Быковского, Гагарина, Северная, Садовая)
	-
	1223
	6987

	14. 
	модернизация уличного освещения (установка светодиодных светильников)
	
	200
	7187

	15. 
	обслуживание линий уличного освещения
	-
	300
	7487

	16. 
	обслуживание электрооборудования
	-
	300
	7787

	17. 
	расходы по оплате электроэнергии за уличное освещение
	-
	3850
	11637

	18. 
	Закупка, посадка, уход за цветами и саженцами
	-
	265
	11902

	Итого:
	-
	11902
	11902
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