
[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ул. Нефтяников, 12, п.г.т. Безенчук, Самарской области, 446250

тел.2-12-55, факс 2-14-51, е-mail: gp-bezenchuk@samtel.ru  e-mail: stroganckov@yandex.ru
01 марта 2013 года                                                                                                       № 53

Об утверждении ведомственной

целевой программы «Энергосбережение на объектах водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканалсервис» на  2013-2015 г.г.»
       В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением главы администрации городского поселения Безенчук от 01.02.2011г № 10 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении и реализации   целевых программ городского поселения Безенчук»,  Администрация городского поселения Безенчук постановляет:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Энергосбережение на объектах водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканалсервис» на  2013-2015 г.г.» (приложение № 1).

    
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городского поселения Безенчук, разместить в сети Интернет на официальном сайте поселения.

          3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его публикации.

          4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Безенчук                                   Ю.В. Строганков.

                                                                                                        Приложение № 1 

к постановлению Администрации г.п. Безенчук от 01.03.2013г № 53

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ

П Р О Г Р А М М А

«Энергосбережение на объектах водоснабжения и водоотведения МУП  «Водоканалсервис» 

на 2013 – 2015 г.г.»
п.г.т. Безенчук

2013 год

ПАСПОРТ

Ведомственной целевой Программы «Энергосбережение на объектах водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканалсервис» на 2013-2015 годы.

	Наименование Программы
	Ведомственная целевая программа «Энергосбережение на объектах водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканалсервис» на 2013-2015 годы.

	Основание для разработки Программы
	Распоряжение Администрации  городского поселения Безенчук  муниципального района Безенчукский

	Заказчик Программы
	Администрация городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский.

	Разработчики Программы
	Администрация городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский

МУП «Водоканалсервис». 

	Цели Программы
	- снижение потребления электроэнергии на объектах водоснабжения и водоотведения; 

- снижение себестоимости производства питьевой воды;

- повышение качества и надежности водоснабжения потребителей. 

	Задачи Программы
	· внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления электроэнергии;

· снижение непроизводительных потерь воды;

· предотвращение гидравлических ударов в водопроводной сети;

· снижение аварийности в водопроводных сетях города и уменьшение затрат на ремонтные работы;

· обеспечение постоянного заданного давление в системе водоснабжения при изменении водопотребления;

· уменьшение износа оборудования.

	Сроки реализации
	2013г.- 2015г.

	Основные мероприятия
	Проведение мероприятий по повышению эффективности использования теплоэнергоресурсов: в т.ч. утепление ограждающих конструкций и установка тепловых приборов учета.

Систематизировать сбор показаний приборов учета, для обработки и анализа потребления энергоресурсов для оценки и

 контроля выполнения вновь вводимых энергосберегающих мероприятий.

Произвести утепление фасадов зданий и заменить окна на современные стеклопакеты.

Произвести замену ламп накаливания на компактнолюминисцентные лампы

Установить на двигатели насосов автоматические частотные регуляторы для снижения расхода электроэнергии на оборудовании.

Заменить ветхие участки на сетях трубопроводов, заменить водоразборную арматуру и старые насосы на экономичные.

Установить приборы учета воды на водозаборах.

	Исполнители Программы
	МУП  «Водоканалсервис», 

	Объемы и источники финансирования Программы

	Всего необходимо выделить 25 410 тыс. рублей, в том числе:

2013 – 7 268 тыс. руб., в том числе 663 тыс. руб. – средства бюджета городского поселения,  6 605 тыс. руб. – средства МУП «ВКС»;

2014 – 8 726 тыс. руб., в том числе 1 913 тыс. руб. – средства бюджета городского поселения,  6 813 тыс. руб. – средства МУП «ВКС»;

2015 – 9 416,44 тыс. руб., в том числе 663 тыс. руб. – средства бюджета городского поселения,  7 503,44 тыс. руб. – средства МУП «ВКС»;

	
	Реализация Программы позволит достигнуть:

- снижения энергозатрат предприятия на подъем и транспортировку питьевой воды;

- улучшения водоснабжения абонентов; 

- уменьшения потерь воды и числа аварий; 

- экономии питьевой воды за счет уменьшения избыточного     давления напора в водопроводных сетях;

- уменьшения себестоимости питьевой воды.

	Организация управления, исполнения и контроля 
	Администрация городского поселения Безенчук 

Безенчукского района

МУП «Водоканалсервис»




1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.

1. Целями реализации программы являются:

- снижение потребления электроэнергии на объектах водоснабжения и водоотведения; 

- снижение себестоимости производства питьевой воды;

- повышение качества и надежности водоснабжения потребителей.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи программы: 

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления электроэнергии на объектах водоснабжения и водоотведения;

- снижение непроизводительных потерь воды;

- предотвращение гидравлических ударов в водопроводной сети;

- снижение аварийности в водопроводных сетях и уменьшение затрат на ремонтные работы;

- обеспечение постоянного заданного давления  в системе водоснабжения при изменении водопотребления;

- уменьшение износа оборудования.

2. ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ.

Исполнителями Программы является МУП «Водоканалсервис».

3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственные
	Объемы финансирования (тыс. руб.)
	Ожидаемые результаты и эффективность мероприятий 

	
	
	
	источник финансирования
	всего
	в том числе по годам
	

	
	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	

	1.
	Установка приборов учета на водозаборах
	МУП «ВКС» 
	средства предприятия
	450,0
	200
	250
	
	Уменьшение потребления энергоресурсов

	2.
	Модернизация систем освещения: замена ламп накаливания на энергосберег.
	МУП «ВКС»


	средства предприятия
	42,0


	42,0


	
	
	Уменьшение потребления энергоресурсов

	3.
	Замена системы аэрации на КОС
	МУП «ВКС»
	средства предприятия
	1571,98
	
	
	1571,98
	Уменьшение потребления энергоресурсов

	4.
	Установка приборов учета сточных вод на КОС
	МУП «ВКС»»
	средства предприятия
	200,0
	
	200,0
	
	Учет сточных вод

	5.
	Установка частотно-регулируемых приводов с заменой электрооборудования
	МУП «ВКС»
	средства предприятия
	7200,0
	2400,0
	2400,0
	2400,0
	Уменьшение потребления энергоресурсов

	6.
	Ремонт водовода ДУ 250
	МУП «ВКС»
	средства предприятия
	1968,46
	800,0
	800,0
	368,46
	Уменьшение потерь воды

	7.
	Утепление зданий и сооружений


	Администрация поселения, 

МУП «ВКС»
	бюджет поселения, средства предприятия 
	1989

1989
	663

663


	663

663
	663

663
	Уменьшение потерь  тепловой энергии

	8.
	Ремонтно-ревизионные работы на водопроводных и канализационных сетях
	МУП «ВКС»
	средства  предприятия

бюджет поселения
	7500,0

2500,0
	2500,0
	2500.0

1250,0
	2500,0

1250,0
	Уменьшение потерь

	
	Всего:
	
	-бюджет поселения

-средства предприятия

ИТОГО
	4489

20921,44

25 410,44
	663

6 605

7268
	1913

6813

8726
	1913

7 503,44

9 416,44
	


4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ.

Программа реализуется за счет собственных средств МУП «Водоканалсервис»,  средств бюджета поселения.

Всего на реализацию Программы необходимо 25 410 440 руб.
5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

В результате реализации мероприятий Программы прогнозируется достижение следующих качественных изменений, несущих позитивный социальный и экономический эффект, а именно:

1. Повысится уровень комфортности, качество и условия проживания населения города.

2. До 20% снизятся энергозатраты предприятия на подъем и транспортирование воды.

3. По прогнозам на 15% улучшится водоснабжение абонентов, уменьшатся потери воды и число аварий.

4. По прогнозам около 20% составит экономия питьевой воды за счет уменьшения избыточного давления напора в водопроводных сетях.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ  ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Администрация городского поселения  Безенчук муниципального района Безенчукский:

- осуществляет текущее управление и контроль над выполнением Программы;

- осуществляют контроль по выполнению работ;

- осуществляет контроль целевого использования финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы из бюджета поселения;

МУП «Водоканалсервис»:

- разрабатывает планы проведения работ;

- обеспечивает заключение договоров на проведение работ (в пределах своей компетенции);

- осуществляет контроль по выполнению работ;

- предоставляет полугодовой и годовой отчет о выполнении программы в  Администрацию городского поселения Безенчук

О ходе реализации Программы  Администрация городского поселения Безенчук   информирует население города через средства массовой информации.

1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ

1.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основным источником водоснабжения городского поселения Безенчук являются подземные воды. Водоснабжение осуществляется из 3-х водозаборов: «Восточный»-8 скв.

«Западный»-3-скв., «Военный городок»-2 скв.,п.Сосновка-1 скв,  Н-Оренбург 1- скв.

Основной проблемой водоснабжения является высокая степень физического износа оборудования и водопроводных сетей переданных в хозяйственное ведение, который в среднем составляет более 70%.. Водозаборы эксплуатируются свыше 20-25 лет и их состояние близко к критическому, выходят из строя насосы и фильтры. КПД насосов составляет 62% от установленной мощности по электроэнергии. Насосы работают практически в максимальном режиме, при этом, потери электроэнергии на 50% выше нормативных. Основным недостатком используемых на водозаборах МУП «Водоканалсервис» электродвигателей является постоянная частота вращения ротора электродвигателя, практически не зависящая от нагрузки. Однако подавляющее большинство систем, элементами которых являются производимые электродвигателями насосы, работают в режимах с переменной нагрузкой. Для регулирования их производительности применяются различные способы, но наиболее распространенными методами регулирования являются, главным образом, управление работой насосного оборудования на водопроводных насосных станциях путем включения определенного числа насосов с уменьшением избыточного расхода посредством клапанов и задвижек в зависимости от потребления воды. С целью снижения расхода электроэнергии возникла необходимость применения частотного регулирования электроприводов насосных агрегатов на объектах водоснабжения МУП  «Водоканалсервис», предназначенного для управления режимами работы насосов, выбора рационального режима работы насосных станций, обеспечивающего минимизацию энергозатрат предприятия. Применение частотного регулирования обеспечит поддержание скорости вращения роторов насосов, достаточной для создания необходимого напора при данной величине водоразбора. Кроме того, при частотном регулировании обеспечивается практическая выгода – снижение вероятности разрыва трубопроводов, и как следствие снижение затрат на внеплановые ремонты. 

Для снижения потерь тепла в зимний период необходимо произвести утепление зданий на водозаборах: «Восточный», «Западный», «Военный городок».

1.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

В настоящее время для стабильного обеспечения отвода канализационных стоков на очистные сооружения  работают 8 канализационных насосных станций. Оборудование очистных сооружений, КНС и сети канализации исчерпали предельные сроки эксплуатации, их конструкции разрушаются. Технологическое оборудование устарело, что ведет к ухудшению качества очистки стоков, вызывает перерасход электроэнергии, оплачиваются штрафные санкции за превышение ПДК. Необходима модернизация существующих систем водоотведения. На КНС-1(новая), необходимо заменить насосное оборудование с установкой шкафа управления автоматики, заменить напорный коллектор Ду 400 мм – 800 м от КНС к очистным сооружениям. На КНС-5 заменить фекальные насосы с установкой шкафа управления автоматики, заменить напорный коллектор от КНС. Канализационные сети в районе Мелиораторов имеют 100% износ сети построены из асбестоцементных труб. Эксплуатационный срок данных сетей истек, требуется перекладка сетей. Электрические системы станций находятся в изношенном состоянии и требуют ремонта. Для обеспечения устойчивой работы станций, возникла необходимость модернизации существующего оборудования путем внедрения устройств плавного пуска электродвигателей. Эти мероприятия позволят увеличить ресурс работы электрооборудования до 12 %, снизить гидравлические удары в отводящих трубопроводах. Кроме того, установка устройств плавного пуска позволит снизить энергозатраты МУП «Водоканалсервис».

Для решения этих задач и в соответствии с распоряжением Главы городского поселения Безенчук разработана Ведомственная целевая Программа» «Энергосбережения  на объектах водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканалсервис» на 2013-2015 годы»
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