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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ул. Нефтяников, 12, п.г.т. Безенчук, Самарской области, 446250

тел.2-12-55, факс 2-14-51, е-mail: gp-bezenchuk@samtel.ru  
  28 марта 2013 года                                                                                       № 76
«О разработке схем водоснабжения и водоотведения городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области».
В соответствии со статьей 38 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 года № 416 – ФЗ, в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения территории городского поселения Безенчук, экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения, внедрения энергосберегающих технологий, руководствуясь Уставом городского поселения Безенчук, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по разработке  и утверждению схем водоснабжения и водоотведения городского поселения Безенчук согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав рабочей группы по разработке схем водоснабжения и водоотведения городского поселения Безенчук согласно приложению № 2.

3. Утвердить Положение о рабочей группе по разработке схем водоснабжения и водоотведения городского поселения Безенчук (далее - рабочая группа) согласно приложению № 3
4. Рабочей группе по разработке схем водоснабжения и водоотведения  в срок до 20.04.2013 года  обеспечить сбор требуемых сведений  по  разработке схем.

5. Финансирование мероприятий по разработке схем водоснабжения и водоотведения осуществлять за счет средств бюджета городского поселения Безенчук.

6. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Вестнике городского поселения Безенчук» и на странице  официального сайта  поселения в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского поселения Безенчук                             Ю.В. Строганков
Приложение 1

 к постановлению Администрации

городского поселения Безенчук

от 28.03.2013г     № 76

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ  И УТВЕРЖДЕНИЮ 
СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК 

	№ 

п/п
	Наименование этапа выполнения
	Дата и сроки проведения
	Примеча-ние

	1.


	Проведение инвентаризации водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении   и водоотведении городского поселения Безенчук
	25.02.2013-

08.03.2013
01.04.2013-20.04.2013
	

	2
	Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения, информации о порядке предоставления необходимых сведений.
	04.04.2013-05.04.2013
	

	3
	Рассылка запросов и сбор необходимой информации
	   05.04.2013  – 20.04.2013 
	

	4
	Разработка схем водоснабжения и водоотведения
	   10.04.2013  - 10.06.2013 
	

	5
	Передача проекта схем водоснабжения и водоотведения  на рассмотрение
	10.06.2013 
	

	6
	Размещение проекта схем водоснабжения и водоотведения  в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Поселения. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схем  водоснабжения и водоотведения  на официальном сайте
	10.06.2013
	

	7
	Рассмотрение проекта схем водоснабжения и водоотведения,  сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте)
	  10.06.2013  - 10.07.2013 
	

	8
	Размещение информации на официальном сайте о месте  проведения публичных слушаний
	 10.07.2013 
	

	9
	Публичные слушания по проекту схем водоснабжения и водоотведения 
	11.07.2013  
	

	10
	Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний
	12.07.2013
	

	11
	Принятие постановления Администрации г.п. Безенчук об утверждении схем водоснабжения и водоотведения
	17.06.2013
	

	12
	Размещение схем водоснабжения и водоотведения  в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схем  водоснабжения  и водоотведения на официальном сайте.
	15.07.2013
	


                                                                                   Приложение  2

к постановлению Администрации

городского поселения Безенчук
от 28.03.2013 № 76
СОСТАВ

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК
Председатель рабочей группы:

Рыжих С.А. – заместитель Главы городского поселения Безенчук.

Заместители председателя рабочей группы:

Зотов С.В. – ведущий специалист
Шинков В.В. – директор МУП «Водоканалсервис» 
Секретарь рабочей группы:

Чаплашкина О.Н. – инженер – сметчик 

Члены рабочей группы:

Мельникова С.А. – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом.

Левин И.Н. – начальник организационного отдела

Леонтьева Н.В. – начальник финансово-экономического отдела.

Аношин И.А. – главный инженер МУП «Водоканалсервис».
Душкин М.В. – начальник цеха МУП «Водоканалсервис»
  Приложение  № 3
к постановлению Администрации

городского поселения Безенчук
от 28.03.2013г № 76
ПОЛОЖЕНИЕ

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК
I. Общие положения

1.1. Рабочая группа по разработке схем водоснабжения и водоотведения городского поселения Безенчук (далее - рабочая группа) создана в целях реализации  требований Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении".

1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Федеральными законами "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", "О водоснабжении и водоотведении" и другим законодательством Российской Федерации.

II. Задача и функции рабочей группы

2.1. Задачей рабочей группы является разработка схем водоснабжения и водоотведения городского поселения Безенчук.

2.2. При выполнении возложенной на нее задачи рабочая группа осуществляет следующие функции:

2.2.1. Определяет способ организации разработки схем водоснабжения и водоотведения городского поселения Безенчук.

2.2.2. Организует размещение на официальном сайте городского поселения Безенчук уведомления о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения городского поселения Безенчук и информации о порядке предоставления сведений, необходимых для разработки схем водоснабжения и водоотведения городского поселения Безенчук.

2.2.3. Осуществляет сбор исходных данных, необходимых для разработки схем водоснабжения и водоотведения городского поселения Безенчук.

2.2.4. Осуществляет контроль за разработкой схем водоснабжения и водоотведения городского поселения Безенчук в случае привлечения специализированной организации для разработки схем водоснабжения и водоотведения городского поселения Безенчук.

2.2.5. Рассматривает иные вопросы.

III. Состав и полномочия рабочей группы

3.1. Рабочая группа состоит из председателя, заместителей председателя, секретаря и членов рабочей группы.

3.2. Рабочую группу возглавляет председатель рабочей группы, в его отсутствие - заместитель председателя рабочей группы.

3.3. Председатель рабочей группы руководит деятельностью рабочей группы, несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач и функций.

3.4. Секретарь рабочей группы:

- оповещает членов рабочей группы о сроках и времени проведения заседаний;

- доводит до сведения членов рабочей группы вопросы повестки очередного заседания;

- ведет и оформляет протоколы заседаний рабочей группы;

-заверяет выписки из протоколов заседаний, подписывает информационные материалы;

- исполняет иные поручения председателя рабочей группы, а в его отсутствие - заместителя председателя рабочей группы по вопросам, входящим в компетенцию рабочей группы.

IV. Регламент работы рабочей группы

4.1. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.

4.2. Заседание является правомочным, если на нем присутствует более половины членов рабочей группы.

4.3. Решение принимается путем проведения голосования. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов рабочей группы, присутствующих на заседании.

4.4. Решения оформляются в виде протокола заседания рабочей группы.

4.5. Рабочая группа вправе привлекать к участию в своих заседаниях представителей иных организаций городского поселения Безенчук.

4.6. Заседание рабочей группы проводится ее председателем. В его отсутствие функции председательствующего на заседании осуществляет заместитель председателя рабочей группы.

4.7. Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем рабочей группы.
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