| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК муниципального района Безенчукский Самарской области 446250, п. г.т. Безенчук ул. Нефтяников, д.12 тел.: 2-14-51 факс: 2-14-51 |  |
| --- | --- |
| E-mail: gp-bezenchukso@yandex.ru |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 29.05.2024 _________________ | № 256 |

Об оценке эффективности реализации муниципальных программ

городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области за 2023 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского поселения Безенчук

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Безенчук за 2023 год, согласно приложения.

2.   Продолжить реализацию муниципальных программ в 2024 году.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации поселения в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского поселения                                                                   В.Н.Гуров

Приложение №1

к постановлению Администрации городского поселения

от 29.05.2024г.  №  256

Оценка эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области за 2023 г.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Безенчук 5муниципального района Безенчукский на 2023-2025 годы»

Основной целью муниципальной программы является повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов  в г.п. Безенчук, снижение удельных показателей энергоемкости и энергопотребления ЖКУ.

оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы

за 2023 год

| № п/п | наименование целевого показателя | Плано-вые показатели | фактические показатели | плановый объем финансирования, тыс. руб. | фактический объем финансирования, тыс. руб. | Эффективность (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного освещения |  |  | 3 049 | 3049 | 100 |  |
|  | Итоговая сводная оценка программы |  |  | 3 049 | 3049 | 100 |  |

Мероприятия программы в основном выполнены.

Вывод: Оценивая значение целевых показателей реализации муниципальной программы можно судить об эффективном расходовании бюджетных средств в 2023 году и целесообразности организации данной программы в 2024 году.

Муниципальная программа « Защита населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском поселении Безенчук на 2023-2024г.г.»

Основными направлениями реализации программы являются:

1. Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;

2. Снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций;

3. Организация выполнения задач гражданской обороны;

4. Пропаганда знаний в области гражданской обороны и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы

за 2023 год

| № п/п | наименование целевого показателя | Плано-вые показатели | фактические показатели | плановый объем финансирования, тыс. руб. | фактический объем финансирования, тыс. руб. | Эффективность (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение дератизации и акарицидной обработки на территории общего пользования городского поселения Безенчук | 22 (га) | 22 (га) | 68,3 | 68,3 | 100 |  |
|  | Итоговая сводная оценка программы |  |  | 68,3 | 68,3 | 100 |  |

По данной программе выполнены целевые показатели.

Вывод: Оценивая значение целевых показателей реализации муниципальной программы можно судить об эффективном расходовании бюджетных средств в 2023 году и целесообразности организации данной программы в 2024 году.

Муниципальная подпрограмма

«Содержание мест захоронений на территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2021-2023 года»

Основными направлениями реализации подпрограммы являются:

-  содержание прилегающих территорий (подъездные пути, входные группы, ограждения, аллеи, скамейки);

- создание эколого-санитарной зоны.

| № п/п | наименование целевого показателя | плановые показатели | фактические показатели | плановый объем финансирования, тыс. руб. | фактический объем финансирования, тыс. руб. | Эффективность (%) | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вывоз твердых коммунальных отходов с территории мест захоронения |  |  | 198 | 198 | 100 |  |
| 2 | Уборка кладбищ |  |  | 160 | 160 | 100 |  |
|  | Итоговая сводная оценка программы |  |  | 358 | 358 | 100 |  |

Мероприятия подпрограммы выполнены.

Вывод: Оценивая значение целевых показателей реализации муниципальной программы можно судить об эффективном расходовании бюджетных средств в 2023 году и целесообразности организации данной программы в 2024 году.

Муниципальная подпрограмма

«Поддержка народных инициатив в рамках благоустройства дворовых территорий городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2021-2023 гг»

Основными направлениями реализации подпрограммы являются:

-  увеличение количества обустроенных общественных пространств;

- внедрение интерактивного формата обсуждения проектов по благоустройству, предполагающего использование широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы;

-  совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий;

- организация досуга детей и взрослых.

| № п/п | наименование целевого показателя | плановые показатели | фактические показатели | плановый объем финансирования, тыс. руб. | фактический объем финансирования, тыс. руб. | Эффективность (%) | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Покупка уличных гирлянд |  |  | 169 | 169 | 100 |  |
|  | Итоговая сводная оценка программы |  |  | 169 | 169 | 100 |  |

Мероприятия подпрограммы выполнены.

Вывод: Оценивая значение целевых показателей реализации муниципальной программы можно судить об эффективном расходовании бюджетных средств в 2023 году и целесообразности организации данной программы в 2024 году.

Муниципальная программа «Благоустройство,

озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2021-2023    годы»

Основными направлениями реализации программы являются:

-  создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения городского поселения Безенчук.

| № п/п | наименование целевого показателя | плановые показатели | фактические показатели | плановый объем финансирования, тыс. руб. | фактический объем финансирования, тыс. руб. | Эффективность (%) | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | зимнее содержание УДС | 27 457 276 кв. м. | 27 457 276 кв. м. | 15 151 | 15 151 | 100 |  |
| 2 | летнее содержание УДС | 3 587 451 кв. м. | 3 587 451 кв. м. | 9 164 | 9 164 | 100 |  |
| 3 | Содержание линий уличного освещения (трансформаторные подстанции, светофоры, оплата уличного освещения, установка светофоров) | 113/48 | 113/48 | 10 531 | 10 531 | 100 |  |
| 4 | Благоустройство и озеленение г.п. Безенчук | 10 691кв. м. | 10 691 кв. м. | 3 537 | 3 537 | 100 |  |
| 5 | Актуализация проектов организации дорожного движения в г.п. Бзенчук |  |  | 37,5 | 37,5 | 100 |  |
| 6 | Проведение мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории городского поселения Безенчук | 1 | 1 | 221,8 | 221,8 | 100 |  |
| 7 | Услуги по выравниванию земляного основания экскаватором-погрузчиком по ул.Пушкина | 1 | 1 | 100,8 | 100,8 | 100 |  |
| 8 | Техобслуживание газового оборудования | 1 | 1 | 4,2 | 4,2 | 100 |  |
| 9 | Покупка контейнеров для сбора ТКО(шт) | 10 | 10 | 159,5 | 159,5 | 100 |  |
| 10 | Проведение экспертиз проектов ФКГС |  |  | 467,2 | 467,2 | 100 |  |
| 11 | Покупка саженцев (шт) | 100 | 100 | 7,00 | 7,00 | 100 |  |
| 12 | Благоустройство общественных территорий (шт) | 2 | 2 | 478,3 | 478,3 | 100 |  |
|  | Итоговая сводная оценка программы |  |  | 39 859,77 | 39 859,77 | 100 |  |

Мероприятия программы в основном выполнены.

Вывод: Оценивая значение целевых показателей реализации муниципальной программы можно судить об эффективном расходовании бюджетных средств в 2023 году и целесообразности организации данной программы в 2024 году.

Муниципальная программа

«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский на 2023-2024г.г.»

Основными направлениями реализации программы являются:

1. Выявление и своевременное проведение технической   инвентаризации объектов недвижимого имущества,  проведение кадастровых работ, государственная регистрация прав на недвижимое имущество (в том числе на земельные участки);

2. Формирование муниципального земельного фонда и повышение эффективности использования земельных участков;

3. Формирование земельных участков для привлечения инвестиций для интенсивного экономического развития и инвестиционной привлекательности городского поселения;

4. Администрирование доходов, учет поступлений неналоговых платежей учет доходов и контроль за поступлениями неналоговых платежей.

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы

за 2023 год

| № п/п | наименование целевого показателя | плановые показатели | фактические показатели | плановый объем финансирования, тыс. руб. | фактический объем финансирования, тыс. руб. | Эффективность (%) | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуги по подготовке проекта изменений Устава городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области и юридическому сопровождению его государственной регистрации | 1 | 1 | 50 | 50 | 100 |  |
| 2. | Содержание и ремонт общедомового имущества |  |  | 44,6 | 44,6 | 100 |  |
| 3. | Технологическое присоединение к эл.сетям |  |  | 31,3 | 31,3 | 100 |  |
| 4. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД городского поселения Безенчук |  |  | 1 081,2 | 1 081,2 | 100 |  |
| 5. | Уплата НДС с продаж и аренды имущества физическим лицам |  |  | 21,6 | 21,6 | 100 |  |
| 6. | Приобретение бланков |  |  | 3,2 | 3,2 | 100 |  |
| 7. | Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований в Самарской области» |  |  | 3,0 | 3,0 | 100 |  |
| 8 | Изготовление баннеров, стендов для нужд городского поселения Безенчук |  |  | 19,3 | 19,3 | 100 |  |
| 9 | Уплата госпошлины по исполнительному листу, административного штрафа и задолженности |  |  | 171,9 | 171,9 | 100 |  |
| 10. | Оплата за поставку тепловой энергии на отопление |  |  | 15,1 | 15,1 | 100 |  |
| 11. | Услуги БТИ и оценка рыночной стоимости объектов, проведение кадастровых работ |  |  | 186,7 | 86,7 | 100 |  |
| 12. | Оплата за ТКО |  |  | 37,4 | 37,4 | 100 |  |
| 13 | Приобретение флагов для нужд администрации | 16 | 16 | 22,5 | 22,5 | 100 |  |
| 14. | Поверка счетчиков |  |  | 8,5 | 8,5 | 100 |  |
| 15. | Передача полномочий по ремонту квартир |  |  | 435,0 | 435,0 | 100 |  |
|  | Итоговая сводная оценка программы |  |  | 2 131,3 | 2 131,3 | 100 |  |

По данной программе выполнены целевые показатели.

Вывод: Оценивая значение целевых показателей реализации муниципальной программы можно судить об эффективном расходовании бюджетных средств в 2023 году и целесообразности организации данной программы в 2024 году.

Муниципальная программа « Развитие муниципальной службы в  городском поселении Безенчук 2023-2025 г.г.»

Основными направлениями реализации программы являются:

- повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городском поселении Безенчук;

- создание условий для оптимального организационно-правового, методологического обеспечения муниципальной службы.

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы

за 2023 год

| № п/п | наименование целевого показателя | плановые показатели | фактические показатели | плановый объем финансирования, тыс. руб. | фактический объем финансирования, тыс. руб. | Эффективность (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профессиональное развитие муниципальных служащих путем внедрения информационных справочно-правовых систем и баз данных |  |  | 112,9 | 112,9 | 100 |  |
|  | Итоговая сводная оценка программы |  |  | 112,9 | 112,9 | 100 |  |

По данной программе выполнены целевые показатели.

Вывод: Оценивая значение целевых показателей реализации муниципальной программы можно судить об эффективном расходовании бюджетных средств в 2023 году и целесообразности организации данной программы в 2024 году.

Муниципальная программа

"Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского поселения Безенчук

на 2023-2025 годы»

Основными направлениями реализации программы являются:

1. Повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории городского поселения Безенчук, их законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и терроризму, профилактики и предупреждения их проявлений в поселении;

2. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика и предотвращение конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве.

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы

за 2023 год

| № п/п | наименование целевого показателя | Плано-вые показа-тели | фактические показатели | плановый объем финансирования, тыс. руб. | фактический объем финансирования, тыс. руб. | Эффективность (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение доступа к сети интернет системы экстренной связи «гражданин – полиция» | 1 | 1 | 178,6 | 178,6 | 100 |  |
| 2 | Услуги по предоставлению сервиса по передаче данных | 1 | 1 | 336,0 | 336,0 | 100 |  |
| 3 | Функционирование системы видеонаблюдения | 1 | 1 | 62,3 | 62,3 | 100 |  |
| 4 | Расходы на содержание службы ЕДДС | 1 | 1 | 1 403,3 | 1 403,3 | 100 |  |
|  | Итоговая сводная оценка программы |  |  | 1 980,2 | 1 980,2 | 100 |  |

По данной программе выполнены целевые показатели.

Вывод: Оценивая значение целевых показателей реализации муниципальной программы можно судить об эффективном расходовании бюджетных средств в 2023 году и целесообразности организации данной программы в 2024 году.

Муниципальная программа

"Развитие коммунальной инфраструктуры городского поселения Безенчук на 2021-2023 годы»

Основными направлениями реализации программы являются:

1. Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;

2. Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры поселения;

3. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы

за 2023 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Плановые показатели | Фактические показатели | Плановый объем финансирования, тыс. руб. | Фактический объем финансирования, тыс. руб. | Эффективность (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Актуализация схем теплоснабжения | 1 | 1 | 55,0 | 55,0 | 100 |  |
| 2 | Обоснование цены ПСД и прохождение экспертизы очистные сооружения с.Сосновка | 1 | 1 | 152,6 | 152,6 | 1003 |  |
|  | Итоговая сводная оценка программы |  |  | 1124,7 | 1124,7 | 100 |  |

По данной программе выполнены целевые показатели.

Вывод: Оценивая значение целевых показателей реализации муниципальной программы можно судить об эффективном расходовании бюджетных средств в 2023 году и целесообразности организации данной программы в 2024 году.

Муниципальная программа

"Развитие культуры в городском поселении Безенчук

на 2023-2025 годы».

Основными направлениями реализации программы являются:

1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры на территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области;

2. Обеспечение сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия, расположенных на территории городского поселения Безенчук;

3. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, повышение качества муниципальных услуг.

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы

за 2023 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Плановые показатели | Фактические показатели | Плановый объем финансирования, тыс. руб. | Фактический объем финансирования, тыс. руб. | Эффективность (%) | Эффективна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межбюджетные трансферты для организации обслуживания населения городского поселения Безенчук учреждениями культурно-досугового типа на 2020-2022 годы |  |  | 4 585,0 | 4 585,0 | 100 |  |
|  | Итоговая сводная оценка программы |  |  | 4 585,0 | 4 585,0 | 100 |  |

По данной программе выполнены целевые показатели.

Вывод: Оценивая значение целевых показателей реализации муниципальной программы можно судить об эффективном расходовании бюджетных средств в 2023 году и целесообразности организации данной программы в 2024 году.

Муниципальная программа «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2023-2025 годы»

Основными направлениями реализации программы являются:

- осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселения;

- создание финансовых условий для обеспечения ремонта дорог и тротуаров;

- обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения в границах поселения.

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы

за 2023 год

| № п/п | наименование целевого показателя | плановые показатели | фактические показатели | плановый объем финансирования, тыс. руб. | фактический объем финансирования, тыс. руб. | Эффективность (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покупка битума |  |  | 220,6 | 220,6 | 100 |  |
| 2 | Монтаж светофоров в пгт. Безенчук,ул. Центральная ул. Чапаева |  |  | 119,0 | 119,0 | 100 |  |
| 3 | Ремонт участка дороги по ул. Луговцева в П.. Безенчук |  |  | 70,3 | 70,3 | 100 |  |
| 4 | Выполнение работ по монтажу светофоров в пгт. Безенчук,ул. Центральная-ул. Мамистова |  |  | 150,0 | 150,0 | 100 |  |
| 5 | Монтаж светофоров в пгт Безенчукул. Тимирязева-Гагарина |  |  | 190,0 | 190,0 | 100 |  |
| 6 | Монтаж светофоров в пгт Безенчук (пересечение улиц Мамистова Рабочая,Советская Нефтяников,Советская Чапаева) |  |  | 219,7 | 219,7 | 100 |  |
| 7 | Выполнение работ по ремонту участков дороги по ул. Быковскогопгт Безенчук |  |  | 496,1 | 496,1 | 100 |  |
| 8 | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги по улЛуговцева пгт Безенчук |  |  | 254,9 | 254,9 | 100 |  |
| 9 | Ремонт тротуаров в пгт. Безенчук по ул. Молодежная по ул. Мамистова от ул. Пушкина до ул. Ст. Разина |  |  | 846,9 | 846,9 | 100 |  |
| 10 | Ремонт тротуара по ул. Пушкина (от ул. Луговцева до ул. Нефтяников) |  |  | 856,2 | 856,2 | 100 |  |
| 11 | Устройство пешеходных переходов.искусственных дорожных неровностей в пгт. Безенчук |  |  | 1 009,1 | 1 009,1 | 100 |  |
| 12 | Ремонт дворовых территорий МКД П.. Безенчук ул. Центральная д.14 |  |  | 1 137,9 | 1 137,9 | 100 |  |
| 13 | Устройство пешеходных переходов,искуственных дорожных неровностей в пгт Безенчук |  |  | 3 500,00 | 1 159,4 | 33,3 |  |
| 14 | Ремонт автомобильной дороги от ул. Быковского до ул. Тимирязева |  |  | 1 958,2 | 1 958,2 | 100 |  |
| 15 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Луговцева от ул. Специалистов до ул. Северная |  |  | 2 471,0 | 2 116,8 | 100 |  |
| 16 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная(от ул. Чапаева до ул. Луговцева) в пгт Безенчук |  |  | 20 474,8 | 20 283,5 | 99,1 |  |
|  | Итоговая сводная оценка программы |  |  | 33 974,7 | 31 088,6 | 91,5 |  |

Мероприятия программы в основном выполнены.

Вывод: Оценивая значение целевых показателей реализации муниципальной программы можно судить об эффективном расходовании бюджетных средств в 2023 году и целесообразности организации данной программы в 2024 году.