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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ул. Нефтяников, 12, п.г.т. Безенчук, Самарской области, 446250
тел.2-12-55, факс 2-14-51, е-mail: gp-bezenchuk@samtel.ru  e-mail: stroganckov@yandex.ru
08 апреля 2013 года.                                                                                                    № 88
Об утверждении муниципальной адресной программы  «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском поселении Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2013 год»
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»  в целях финансовой поддержки проведения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в городском поселении Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области, руководствуясь Уставом городского поселения Безенчук,   
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском поселении Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2013 год» (приложение № 1)
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городского поселения Безенчук» и на официальном сайте поселения в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Отменить постановление Главы городского поселения Безенчук от 15.11.2011 года № 200 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2012 год в городском поселении Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2012 год».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Безенчук                           Ю.В. Строганков
УТВЕРЖДЕНА

постановлением  Администрации  городского поселения Безенчук 
от 08 апреля 2013г № 88
Муниципальная адресная программа  «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском поселении Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2013 год».
(далее – Программа)

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

	НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ
	- Муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском поселении Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2013 год». 

	ССНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ  
РЕШЕНИЯ  О  РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ


	- Жилищный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";

 - Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации";

- Закон Российской Федерации от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда     в Российской Федерации";  
- Концепция государственной программы Самарской области по развитию жилищно-коммунального хозяйства;
- постановление Администрации городского поселения Безенчук от 19.03.2013г № 73 «Об организации работ по  подготовке и принятию  адресной муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском поселении Безенчук на 2013 год».

- распоряжение Администрации городского поселения Безенчук от 08.02.2013г № 47 «О подготовке заявок на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от городского поселения Безенчук на 2013 год»                              

	ЗАКАЗЧИК  ПРОГРАММЫ
	- Администрация городского поселения Безенчук

	РАЗРАБОТЧИК  И  ОТВЕТСТВЕННЫЙ  ИСПОЛНИТЕЛЬ  ПРОГРАММЫ 
	- Администрация городского поселения Безенчук


	ИСПОЛНИТЕЛИ  ПРОГРАММЫ
	- Администрация городского поселения Безенчук;

- товарищества собственников жилья,   выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах управляющие организации;
- подрядные организации, осуществляющие капитальный ремонт жилого фонда

	ЦЕЛИ  ПРОГРАММЫ
	- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации;

- повышение качества оказания жилищных и коммунальных услуг;
- повышение эффективности эксплуатации МКД;
- снижение затрат на содержание и эксплуатацию жилищного фонда, повышение его энергоэффективности;

- развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства на территории городского поселения Безенчук;
- обеспечение полноценного приборного учета потребляемых энергетических ресурсов.

	ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ
	- организация финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), областного и местного бюджетов для проведения комплексного капитального ремонта;

- проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов с использованием современных эффективных строительных материалов и ресурсосберегающих технологий,- обеспечивающих качественное улучшение условий проживания в многоквартирных домах и повышение их энергетической эффективности 
- совершенствование системы управления МКД и снижение аварийности на объектах ЖКХ.

	СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВКЛЮЧЕНИЯ МКД В ПРОГРАММУ
	- 2013 год
- проведение информационно-разъяснительной компании по доведению до граждан целей, условий, критериев и процедур Программы – февраль 2013;

- установление основных параметров и порядка отбора перечня МКД для включения в Программу – март 2013 года;

- подготовка ТСЖ и УО обращений о включении о включении перечня МКД в Программу  - март-апрель 2013 года;

- подготовка Администрацией поселения перечня МКД для включения  в Программу и ее принятие – апрель 2013 года;
- заявительный и конкурсный характер отбора МКД для включения в Программу.



	ОБЪЕМЫ  И  ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
	- стоимость работ по проведению капитального ремонта – 31 588 780, 32 рублей;

- реализация Программы осуществляется за счет:

     - средств бюджета городского поселения Безенчук  в объеме 1342523,16 рублей;
     - средств вышестоящих бюджетов в объеме их фактического поступления в течение финансового года (. Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов. Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством;

- средств товариществ собственников жилья в многоквартирном доме, средств собственников – 4738317,05 рублей

	ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	- улучшение условий проживания граждан (1485 чел);

снижение уровня физического износа многоквартирных домов (S общ=37077,8м2);

- продление сроков эксплуатации многоквартирных домов;

- сокращение затрат на оплату энергоресурсов;

- увеличение количества многоквартирных домов, в которых принято решение о выборе способа управления товариществом собственников жилья.
- увеличение доли  общей площади МКД, в которых проведен капитальный ремонт, в общей площади МКД в г.п. Безенчук  

(S общ=37077,8м2);;
- увеличение доли капитально отремонтированных  МКД от МКД, построенных до 2000 года;

- увеличение количества граждан, улучшивших жилищные условия в 2013 году в результате капитального ремонта МКД (1485 чел);

увеличение доли МКД, оснащенных коллективными приборами учета к общему числу МКД.

- увеличение доли МКД по г.п. Безенчук, в которых собственниками помещений избран Совет МКД.

	СИСТЕМА  КОНТРОЛЯ  
ЗА  ИСПОЛНЕНИЕМ  ПРОГРАММЫ
	- представление Исполнителями   информации о ходе реализации Программы и отчета об использовании денежных средств Ответственному исполнителю – ежемесячно;

проведение оперативных совещаний  с подрядчиками и заказчиками в Администрации городского поселения Безенчук и координационных совещаний при Главе городского поселения Безенчук – еженедельно;

представление Ответственным исполнителем отчетности в министерство энергетики и ЖКХ Самарской области в соответствии с соглашением, заключенным с Администрацией городского поселения Безенчук.


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программным методом

Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью на принципах сокращения участия органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного вовлечения самих граждан к управлению своей собственностью. Способы управления многоквартирными домами, определенные Жилищным кодексом Российской Федерации (часть 2 статьи 161), ориентированы на главенствующую роль собственников помещений в многоквартирных домах.

Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 39, часть 1 статьи 158), Гражданский кодекс Российской Федерации (статья 249) и Правила содержания общего имущества в многоквартирных домах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, установили обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего имущества в многоквартирных домах.

Таким образом, в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах помимо прав и обязанностей в отношении помещений в таких домах несут обязанность по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов. Однако в настоящее время граждане, являющиеся собственниками помещений в многоквартирных домах, не имеют возможности осуществлять в полном объеме необходимое финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Неудовлетворительное состояние многоквартирных домов, в свою очередь, является одним из факторов отсутствия у собственников помещений стимулов к принятию решения о выборе способа управления своим многоквартирным домом товарищества собственников жилья.

В настоящее время в городском поселении Безенчук 277 многоквартирных домов, из них не менее 50 домов ежегодно нуждаются в проведении капитального ремонта или приведении в соответствие с действующими нормами и правилами. Недостаточная теплоизоляция стен зданий и нарушение изоляции межпанельных швов фасада здания приводят к неоправданным теплопотерям. Внутридомовые инженерные системы находятся в изношенном состоянии. В то же время у потребителя сформировались новые требования к техническим и качественным характеристикам жилищного фонда. Реформирование в сфере жилищно-коммунального хозяйства предполагает приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с положениями строительного и жилищного законодательства.

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации об управлении многоквартирными домами, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах, предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных домах, в городском поселении Безенчук должны быть созданы соответствующие условия для управления многоквартирными домами.

В связи с высокой стоимостью капитального ремонта и передачей собственникам помещений обязанностей по капитальному ремонту целесообразно оказание собственникам финансовой поддержки. Решить проблему снижения уровня износа многоквартирных домов, повышения качества проживания граждан возможно только объединением усилий всех уровней власти. 

Программные мероприятия направлены на преодоление последствий недофинансирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение государственной финансовой поддержки капитального ремонта многоквартирных домов, а также на привлечение средств областного и местного бюджетов, средств товариществ собственников жилья и собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляется управляющими организациями, что позволит привести в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерные сети, строительные конструкции и элементы многоквартирных домов, а также продлить срок эксплуатации многоквартирных домов. 

Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с применением энергосберегающих технологий позволит повысить их энергоэффективность.

2. Основные цели и задачи Программы

Настоящая Программа разработана с целью реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства» в редакции от 25 декабря 2012 года № 270 - ФЗ (далее – Федеральный закон 
№ 185-ФЗ), для привлечения финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Основные цели Программы:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации;

- повышение качества жилья и коммунальных услуг;

- снижение затрат на содержание и эксплуатацию жилищного фонда, повышение его энергоэффективности;

- развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно- коммунального хозяйства на территории городского поселения Безенчук.
Для достижения целей Программа предусматривает решение следующих задач:

- организация финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах за счет средств Фонда, областного и местного бюджетов для проведения комплексного капитального ремонта;

- проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов с использованием современных эффективных строительных материалов и ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих качественное улучшение условий проживания в многоквартирных домах и повышение их энергетической эффективности.

3. Сроки реализации Программы

Программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение 
2013 года. 

4. Комплекс программных мероприятий
Финансовая поддержка при проведении капитального ремонта многоквартирных домов предоставляется только для долевого финансирования следующих установленных частью 3 статьи 15 Федерального закона № 185-ФЗ видов работ по капитальному ремонту:

1)
ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2)
ремонт крыш;

3)
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

4)
утепление и ремонт фасадов;

5)
установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), за исключением случаев, если соответствующий многоквартирный дом оснащен такими приборами учета и узлами управления;
6)        ремонт фундаментов многоквартирных домов

Со дня вступления в силу требований энергетической эффективности виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, определенные частью 3 статьи 15 Федерального закона № 185-ФЗ, должны проводиться с соблюдением требований энергетической эффективности, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 48 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

После проведения капитального ремонта многоквартирных домов предусматривается проведение энергетического обследования данных домов.

Настоящая Программа не распространяется на капитальный ремонт многоквартирных домов, отнесенных в установленном порядке к категории непригодных для проживания (аварийных, подлежащих сносу и реконструкции).

5. Механизм реализации мероприятий Программы

Заказчиком Программы является Администрация городского поселения Безенчук, заинтересованная в эффективном решении проблемы безопасных и комфортных условий проживания граждан.

Ответственный исполнитель Программы – отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации городского поселения Безенчук - реализует и координирует реализацию программных мероприятий, осуществляет оперативный контроль за исполнением Программы.

Исполнители Программы - товарищества собственников жилья,  либо выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах управляющие организации. 

За счет средств Фонда, областного и местного бюджетов предоставляется финансовая помощь для проведения капитального ремонта многоквартирных домов товариществам собственников жилья, либо выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах управляющим организациям в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме.
Приоритетами включения в Программу многоквартирных домов являются:
- комплексность при проведении капитального ремонта, под которым понимается выполнение трех и более видов работ, предусмотренных статьей 15 Федерального закона № 185-ФЗ; 

- соблюдение требований энергетической эффективности, установленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  и  подзаконными правовыми актами, включая обязательное выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), за исключением случаев, если соответствующий многоквартирный дом оснащен такими приборами учета и узлами управления, и утеплению ограждающих конструкций зданий с применением энергоэффективных теплоизоляционных материалов;

- степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту (наличие проектной документации, включая смету расходов).

Программа предусматривает два перечня многоквартирных домов:

- перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2013 году (приложение № 1 к Программе);

- резервный перечень многоквартирных домов (приложение № 2 
к Программе).

Наличие резервного перечня многоквартирных домов позволяет в случае, если на стадии выполнения Программы складывается ситуация, при которой один или несколько многоквартирных домов из основного перечня многоквартирных домов не удовлетворяют условиям получения финансовой поддержки, направить полученные субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов из резервного перечня. 

Порядок формирования адресного перечня многоквартирных домов, 
в которых будет осуществляться капитальный ремонт в соответствии с выделенными объемами бюджетного финансирования, регламентируется пунктом 2.5. Методических указаний по разработке региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. Многоквартирные дома могут быть включены в адресную муниципальную программу на следующих условиях:

1) собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа управления многоквартирным домом и выбранный способ реализован посредством управления товариществом собственников жилья, либо управления управляющей организацией (согласно части 4 статьи 20 Федерального закона);
2) общим собранием членов товариществ собственников жилья либо общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение об участии в муниципальной программе капитального ремонта (согласно части 4 статьи 15 Федерального закона) и определены виды работ;
3) общим собранием членов товарищества собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества собственников жилья либо  собственников помещений в  многоквартирном доме в размере не менее чем пятнадцать  процентов общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома (согласно пункту 2 части 6 статьи 20 Федерального закона).
6. Оценка эффективности реализации Программы

Конечным результатом реализации Программы должны стать положительная динамика роста инициативы населения по обеспечению сохранности жилищного фонда и развитие частной инициативы собственников помещений по созданию товариществ собственников жилья для управления многоквартирными домами.

В итоге реализации Программы ожидается:

-   улучшение условий проживания  граждан;

- снижение уровня физического износа и продление сроков эксплуатации  многоквартирных домов;

- сокращение затрат на оплату энергоресурсов;

- увеличение количества многоквартирных домов, в которых принято решение о выборе способа управления товариществом собственников жилья.

Эффективность реализации Программы и использование выделенных с этой целью бюджетных средств обеспечивается за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности процедур выделения и использования средств бюджета городского поселения Безенчук;

- привлечения средств внебюджетных источников.
Критерием эффективности реализации Программы будет являться повышение уровня комфортности и улучшение внешнего облика многоквартирных домов, снижение затрат на их содержание, уменьшение средней стоимости жилищно-коммунальных услуг.

В результате реализации программных мероприятий прогнозируется сокращение затрат населения на содержание жилищного фонда и оплату энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Экономическая эффективность достигается за счет сокращения затрат на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также расходов тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение. 

7. Финансовое обеспечение Программы
Данная Программа рассчитана на один календарный год – 2013 год.

В рамках реализации Программы предполагается осуществить финансирование за счет средств Фонда, областного и местного бюджетов капитального ремонта общего имущества  многоквартирных домов, согласно приложению № 1 на условиях софинансирования за счет средств товариществ собственников жилья,  либо собственников помещений в многоквартирном доме.

Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов формируется:

- за счет средств товариществ собственников жилья,  собственников помещений в многоквартирном доме  в размере не менее чем  15% общего объема средств на проведение капитального ремонта многоквартирного дома (в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ);

разница между общей стоимостью капитального ремонта софинансируется за счет средств областного и местного бюджетов и средств Фонда, в том числе:

за счет средств консолидированного бюджета Самарской области –62,22%;
за счет средств Фонда – 38,78%
 Администрация городского поселения Безенчук предусматривает в бюджете городского поселения Безенчук средства в виде субсидий на реализацию мероприятий Программы в объеме, предусмотренном Программой.

Главным распорядителем средств субсидий является Администрация городского поселения Безенчук -  Ответственный исполнитель Программы.

Ответственный исполнитель Программы разрабатывает проекты постановлений Администрации городского поселения Безенчук:

- о распределении средств Фонда и областного бюджета, а также средств, предусмотренных в местном бюджете на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, между многоквартирными домами в соответствии с приложением № 1 к Программе;

- о порядке предоставления субсидий товариществам собственников жилья, либо управляющим организациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах, на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов, вошедших в перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2013 году.

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в  многоквартирных домах разрабатывает и утверждает министерство энергетики и ЖКХ Самарской области.

8. Механизм управления реализацией Программы 

Ответственный исполнитель Программы осуществляет общую координацию и мониторинг реализации мероприятий в рамках Программы, анализирует ход выполнения Программы, проводит совещания с получателями бюджетных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Ответственный исполнитель Программы готовит и представляет в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области информацию о ходе реализации Программы и отчетность, предусмотренную Соглашением, заключенным с Администрацией городского поселения Безенчук.

	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском поселении Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2013 год»


Перечень многоквартирных домов, 
подлежащих капитальному ремонту в 2013 году в городском поселении Безенчук
	№ п/п
	
Адрес многоквартирного дома
	Стоимость капитального ремонта, руб.

	1.
	п. Безенчук, ул. Мамистова, 85а
	3 397 344,19

	2.
	п. Безенчук, ул.Советская,36
	1 064 989

	3
	п. Безенчук, ул. Центральная, 18
	885 032,83

	4
	п. Безенчук, ул. Новостепная, 7
	1 015 010

	5
	п. Безенчук, ул. Специалистов, 6
	536 554,64

	6
	п. Безенчук, ул. Советская, 48
	454 482.35

	7
	п. Безенчук, ул. Быковского, 77
	799 970

	8
	п. Безенчук, ул. Комсомольская, 39
	1 013 171,35

	9
	п. Безенчук, ул. Быковского, 74
	1 555 850

	10
	п. Безенчук, ул.Быковского, 70
	963 360

	11
	п. Безенчук, ул.Центральная, 14 
	924 391, 74

	12
	п. Сосновка, 13
	388 446,47

	13.
	п. Безенчук, ул.Квартальная, 5
	646377,75

	14.
	п. Безенчук, ул. Гагарина,41
	1 781 420

	15.
	п. Безенчук, ул. Гагарина, 39
	1 819 970

	16.
	п. Безенчук, ул. Гагарина, 20
	2 894 390

	17.
	п. Безенчук, ул. Школьная,  14
	3 230 290

	18.
	п. Безенчук, ул. Советская, 97
	1 726 010

	19.
	п. Безенчук, ул.Быковского, 75
	1 958 920

	20.
	п. Безенчук, ул.Быковского, 76
	1 958 920

	21 
	п. Безенчук, ул. Специалистов, 2
	2 091 150     

	22
	п. Безенчук, ул. Быковского, 72
	482 730

	
	ИТОГО
	31 588 780, 32


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском поселении Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2013 год»
Резервный перечень 
многоквартирных домов

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	4.
	

	5.
	

	6.
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