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Г Л А В А

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ул. Нефтяников, 12, п.г.т. Безенчук, Самарской области, 446250
тел.2-12-55, факс 2-14-51, е-mail: gp-bezenchuk@samtel.ru  e-mail: stroganckov@yandex.ru
 24 июня 2011 года                                                                                                       №  98 п
Об утверждении муниципальной целевой программы «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городского поселения Безенчук муниципального  района Безенчукский 
Самарской области до 2015 года»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ в редакции Федерального закона от 26.04.2007г. № 63-ФЗ, статья 179, пункт 1, руководствуясь постановлением Правительства Самарской области от 01.10.2009 г. «Об утверждении областной целевой программы «Модернизация и развитие  автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015  годы», Уставом  городского поселения Безенчук, постановлением Администрации городского поселения Безенчук от 01.02.2011г «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении и реализации   целевых программ городского поселения Безенчук», в целях реализации полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городского поселения Безенчук, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить муниципальную  целевую программу «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городского поселения Безенчук муниципального  района Безенчукский Самарской области до 2015 года» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городского поселения Безенчук».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского поселения Безенчук (Рыжих С.А.)

Глава городского поселения Безенчук                                    Ю.В. Строганков.
Утверждено постановлением 

Главы городского поселения Безенчук
от 24.06.2011г  № 98п
ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы
«Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городского поселения Безенчук муниципального  района Безенчукский Самарской области до 2015 года»
Наименование программы:

«Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городского поселения Безенчук  муниципального  района Безенчукский Самарской области до 2015 года»
Основание для разработки программы:

     Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства Самарской области от 01.10.2009 г. «Об утверждении областной целевой программы «Модернизация и развитие  автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015  годы», Устав городского поселения Безенчук, постановление Администрации городского поселения Безенчук от 01.02.2011г «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении и реализации   целевых программ городского поселения Безенчук».

Заказчик Программы:

Администрация городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский.
Разработчик Программы:

Администрация городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский.
Цели и задачи Программы:
1. Создание организационно-правовых и экономических условий для обеспечения качественного ремонта дорог, тротуаров, искусственных сооружений на них, находящихся в муниципальной собственности городского поселения Безенчук.
2. Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения в границах поселения, в том числе  увеличение протяженности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения, по которым проходят  маршруты школьных автобусов.

- Задачи программы:

1. Проектирование, строительство, реконструкция. Капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения в границах поселения, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Самарской области.

2. Сокращение транспортных издержек при перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом.

3. Сокращение числа ДТП.

Исполнители Программы:

    Организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, определяемые Заказчиком Программы в соответствии с законодательствами Российской Федерации и Самарской области и на основании муниципальных контрактов либо договоров, заключаемых с Подрядчиком.

Объемы и источники финансирования Программы:
Средства местного бюджета городского поселения Безенчук, средства областного бюджета.
Всего на реализацию настоящей Программы предусматривается выделение ассигнований из бюджета поселения в размере 27178,5тыс.рублей, в том числе по годам:

2011 год – 891 тыс. рублей

2012 год – 4275 тыс. рублей

2013 год – 5740 тыс. рублей
2014 год – 7152,5 тыс. рублей
2015 год – 9120 тыс. рублей
	Период
	Улицы
	Объёмы  дорожного ремонта (кв.м.)
	Доля областного бюджета 95%

(руб.)
	Доля бюджета гор. посел. 5%
(руб.)
	Общая сумма
на ремонт дорог

(руб.)

	2011г.

По Целевой программе
	ул. Советская

ул. Чапаева
ул. Молодёжная


	4525+237(ям)
9280
1740;
10,8 (ям)
	3376737,00
6581097,00

1269846,00


	177718,97
346372,79

66835,88


	3554455,97
6927469,79

13366841,88



	
	ул. Быковского

ул. Гагарина

ул. Тимирязева

ул. К.Маркса
	31 (ям.) на 4 улицы
158,4 сплош.
	71526,00


	3768,12
	75294,12



	Собственные средства
	ул. Советская
ул. Чапаева

ул. Солодухина
ул. Молодёжная
ул. Центральная 
ул. Луговцева

ул. Комсомольская
ул.Пушкина

ул. Мамистова
ул. Садовая

ул. Нефтяников
ул. Кольцова

ул. Мелиораторов  
	400 (ямоч.)
	0
	300
	300

	Период
	Улицы
	Объёмы  дорожного ремонта (кв.м.)
	Доля областного бюджета 95%

(тыс.руб.)
	Доля бюджета гор. посел. 5%

(тыс.руб.)
	Общая сумма

на ремонт дорог

(тыс.руб.)

	2012г.

По Целевой программе
	-ул. Чапаева

-Проектирование капитального ремонта путепровода
-ул. Степная

-ул Комсомольская


	2000
2500

1200


	1887
1900
2363

1133,33
	333

100
417

200

=1050
	2220
2000
2780

1333,33

	Собственные средства
	-ул. Вокзальная
-ул. Специалистов

-тротуар ул. Тимирязева

- тротуар ул. Мамистова

-замена светофоров Мамистова-Центральная

-установка светофоров на автобусных остановках: Тимирязева-84

Центральная-84

Быковского-74

-ремонт внутриквартальных проездов м/р-н «Военный городок», «Мелиоратор»

-ямочный ремонт     Демократическая
	200
300
100
200
12 блоков

6 блоков
2500
100


	0
0

0

0
0

0

0

	160
360

75
150
350

180
1875
75

=3225
	160
360

75
150
350

180
1875
75

	2013г.
По целевой программе
	-капитальный ремонт путепровода

-ул. Тимирязева

ул. Нефтяников
	2208,6  
5550
4000
	13500

5666,67
3230
	1500

1000
570

=3070
	15000

6666,67
3800



	Собственные средства
	-тротуар ул.Центральная
-тротуар ул. Луговцева

-замена светофоров Советская–Чапаева

-замена светофоров Чапаева-Быковского

-отсыпка щебнем 

ул. Луговая

-ул. Куйбышева
- ул. Некрасова
- Ямочный ремонт ул. Луговцева

ул. Новая
	150
150

12 блоков

12
2520

1200

1200
80

300
	0

0

0

0
0

0

0

0
0
	112,5
112,5
350
350

500

480
480
60

225

=2670
	112,5
112,5
350

350
500
480
480
60

225

	2014г. По целевой программе
	ул. Советская

ул. Степная 

ул. К.Маркса
	3600

2000
6000
	4006,33
2227

5100
	707
393

900

=2000
	4713.33

2620
6000

	Собственные средства
	- Отсыпка щебнем ул. Чкалова

ул. Горького
ул. Осипенко

ул. Лермонтова

ул. Безенчукская
ул. Северная

проул.Садовая

-тротуар ул.Рабочая
	2400

2400
2400
3000
3000
600

600

150


	0

0

0
0

0

0

0

0


	840
840
840
1050
1050
210

210

112,5
=5152,5
	840

840

840
1050
1050
210

210

112,5


	2015г. По целевой программе
	ул. Гагарина

ул. Комсомольская


	4000

2150
	4420
2380
	780
420

=1200


	5200
2800

	Собственные средства
	асфальт. покрытие ул. Садовая
	7200
	0
	7920
=7920
	7920

	ИТОГО:
	
	82352,8
	59112,53
	27182,0
	86294,53


Сроки и этапы реализации программы:
     Программа рассчитана  на период с 2011 года по 2015 год. Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования  и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования  и  искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования  и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

4. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования  и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.

      Сроки и очередность мероприятий по реализации Программы будут определяться в зависимости от задач, предусмотренных областными целевыми программами.

      Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог будут определяться на основе результатов обследования дорог.
Перечень программных мероприятий:

Проектирование,  строительство, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения в границах поселения, ремонт тротуаров, создание и функционирование парковок.

Ожидаемые результаты реализации программы:

- сокращение числа ДТП;

- программа обеспечит выполнение  мероприятий по ремонту дорог и тротуаров, обеспечит безопасность дорожного движения  на территории  городского поселения Безенчук;

Мероприятия Программы:
Мероприятия Программы представляются в приложениях  к настоящей программе.
Ожидаемый социально-экономический результат от реализации Программы:

Программа обеспечит выполнение мероприятий по ремонту дорог и тротуаров, обеспечит безопасность дорожного движения на территории городского поселения Безенчук
2011 год:

Ремонт дорог в п. Безенчук на сумму 11 813 900 руб.

- ул. Чапаева (от ул. Быковского до ул. Советская), протяженность 1280 погонных метров (п.м.),  затраты – 6927469, 79 руб.;

- ул. Советская (от ул. Безенчукская до ул. Луговцева), протяженность 600 п.м., затраты- 3554455,97 руб.;

- ул. Молодежная (от ул. К. Маркса до ул. Тимирязева), протяженность 300 п.м.. затраты – 1336681,88 руб.;

- ул. Быковского – ул. Гагарина – ул. Тимирязева – ул. К. Маркса (ямочный ремонт), затраты – 75294,12 руб.одежная (от ул. К..00 п.кая до ул.тров (п. форме на право заключения муниципального контракта по ремонту дорог в п. оро 

- ул. Комсомольская, протяженность – 400кв.м, за счет средств местного бюджета – 300 тыс. руб.

2012 год:

- проектирование капитального ремонта путепровода на ул. Чапаева в п. Безенчук. Общая длина путепровода – 184,05м, ширина – 12 м, высота опор – 5 м, площадь путепровода – 2208,6 м2. Общий объем финансирования – 2000,0 тыс. руб., из них за счет областного бюджета – 1900,0 тыс. руб., за счет местного  бюджета – 100 тыс. руб.

- ул. Чапаева, площадь – 2000,0 кв.м., общий объем финансирования – 2220,0 тыс. руб., из них 1887 тыс. руб. областной бюджет (95%), 333,0 тыс. руб. (5%) – бюджет городского поселения Безенчук.

- ул. Степная, площадь – 2500 кв.м, общий объем финансирования – 2780,0 тыс. руб, из них: 2363,0 тыс. руб. – областной бюджет, 417 – тыс. руб. – бюджет городского поселения Безенчук.

- ул. Комсомольская, площадь – 1200 кв.м, общий объем финансирования – 1333.33 тыс. руб., из них 1133,33 тыс. руб. – областной бюджет, 200 тыс. руб. – бюджет городского поселения Безенчук;

- ул. Вокзальная, протяженность – 200 кв.м. собственные средства 160 тыс. руб.
- ул. Специалистов, протяженность 300 м2, собственные средства – 360 тыс. руб.

- тротуар ул. Тимирязева, 100м2, собственные средства – 75 тыс. руб.

- тротуар ул. Мамистова, 200 м2, собственные средства – 150 тыс. руб.

-замене светофора на ул. Мамистова-Центральная, 12 блоков,  местный бюджет – 350 тыс. руб.

- установка светофоров на автобусных остановках (Тимирязева84, Центральная-84, Быковского-72) ,  6 блоков, за счет местного бюджета – 180 тыс. руб.

- ремонт внутриквартальных проездов в микрорайонах «Мелиоратор»  и «Военный городок», протяженность 2500м2, за счет средств местного бюджета – 1875 тыс. руб.

- ямочный ремонт на ул. Демократическая, протяженность 100м2, за счет местного бюджета – 75 тыс. руб.
2013 год:

- капитальный ремонт путепровода на ул. Чапаева в п. Безенчук, общая площадь путепровода – 2208,6 м2. Общий объем финансирования – 15000 тыс. руб, из них за счет средств областного бюджета13500 тыс. руб., за счет местного бюджета – 1500 тыс. руб.

- ул. Тимирязева, площадь – 5550 кв.м, общий объем финансирования – 6666,67 тыс. руб., их них за счет областного бюджета – 5666,67 тыс. руб., за счет местно бюджета – 1000 тыс. руб.
- ул. Нефтяников, общая площадь – 4000,0 кв.м., общий объем финансирования – 3800,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 3230,0 тыс. руб, за счет местного бюджета – 570 тыс. руб.

- ремонт тротуара по ул. Центральная, протяженность – 150 м2, за счет средств местного бюджета – 112,5 тыс. руб.
- ремонт тротуара по ул. Луговцева. Протяженность – 150 м2, за счет средств местного бюджета – 112,5 тыс. руб.

- замена светофоров на ул. Советская-Чапаева, 12 блоков, за счет средств местного бюджета – 350 тыс. руб.

- замена светофоров на ул. Быковского-Чапаева, 12 блоков, за счет средств местного бюджета – 350 тыс. руб.

- отсыпка щебнем на ул. Луговая (2520 м2 – 500 тыс. руб). ул. Куйбышева (1200 м2 – 480 тыс. руб), ул. Некрасова (1200 м2 – 480 тыс. руб)
- ямочный ремонт на ул. Луговая, протяженность – 80 м2, за счет средств местного бюджета- 60 тыс. руб.

- ямочный ремонт по ул. Новая, протяженность – 300м2, за счет средств местного бюджета – 225 тыс. руб.

2014 год:

-ул. Советская, площадь – 3600 кв.м., общий объем финансирования – 4713,33 тыс. руб, из них за счет областного бюджета – 4006,33 тыс. руб. за счет местно бюджета – 707 тыс. руб
- ул. Степная,  площадь – 2000.0 кв.м., общий объем финансирования – 2620.0 тыс. руб, из них за счет областного бюджета – 2227,0 тыс. руб, за счет местного бюджета – 393,0 тыс. руб.

- ул. К. Маркса, площадь – 6000.0 кв.м., общий объем финансирования – 6000,0 тыс.руб., из них за счет областного бюджета – 5100,0 тыс. руб., за счет местного бюджета – 900 тыс. руб.

- отсыпка щебнем по ул. Чкалова, протяженность – 2400 м2, за счет средств местного бюджета – 840 тыс. руб.
- отсыпка щебнем по ул. Горького, протяженность – 2400 м2. 840 тыс. руб.

- отсыпка щебнем по ул. Осипенко, протяженность – 240 м2, 840 тыс. руб.

- отсыпка щебнем по ул. Лермонтова, протяженность – 3000 м2, за счет средств местного бюджета – 1050 тыс. руб.

- отсыпка щебнем по ул. Безенчукская, протяженность – 3000 м2, 1050 тыс. руб.

- отсыпка щебнем по ул. Северная, протяженность – 600 м2, за счет средств местного бюджета – 210 тыс. руб.

- отсыпка щебнем проулок на ул. Садовая, протяженность – 600 м2, 210 тыс. руб.

- ремонт тротуара по ул. Рабочая, протяженность – 150 м2, 112,5 тыс. руб.

2015 год.

-ул. Гагарина, общая площадь – 4000,0 кв.м., общий объем финансирования – 5200,0 тыс. руб., из них за счет областного бюджета – 4420 тыс. руб., за счет местного бюджета – 780 тыс. руб.
- ул. Комсомольская, общая площадь – 2150 кв.м., общий объем финансирования – 2800,0  тыс. руб., из них за счет областного бюджета – 2380,0 тыс. руб., за счет местного бюджета – 420,0 тыс. руб.

- асфальтовое покрытие ул. Садовая, протяженность – 7200 м2. за счет средств местного бюджета – 7920 тыс. руб.

	года
	площадь (м2)
	местный бюджет

(тыс. руб)
	областной бюджет

(тыс. руб)
	Всего

(ты сруб)

	2011
	16382,2
	894,5
	11299,2
	12193,7

	2012
	9100
	4275,0
	7283,33
	11538,33

	2013
	17308,6
	5740,0
	22396,67
	28136,67

	2014
	26150
	7152,5
	11333,33
	18485,83

	2015
	13350
	9120
	6800,0
	15920,0

	ВСЕГО
	82352,8
	27182,0
	59112,53
	86294,53


Организация контроля за исполнением Программы и отчетности о ходе ее выполнения.
     Контроль за исполнением настоящей Программы осуществляет отдел по ЖКХ, строительству и архитектуре администрации городского поселения Безенчук, заместитель Главы городского поселения Безенчук.
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
        Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития городского поселения Безенчук, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в городском поселении Безенчук  составляет 107,63 км.
        Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что практически все дороги местного значения городского поселения Безенчук находятся в неудовлетворительном состоянии. 

         Дороги местного значения в границах городского поселения последние 15 лет практически не развивались, а уровень автомобилизации значительно вырос. Основными транспортными проблемами поселка городского типа Безенчук являются: 

- несоответствие пропускной способности магистральных улиц существующей интенсивности движения транспортных средств  (ул. Чапаева, ул. Советская, ул. Мамистова, ул. Быковского, ул. Гагарина, ул. Центральная) в связи со значительным ростом темпов автомобилизации; 

- отсутствие объездной дороги;

- неудовлетворительное состояние путепровода по ул. Чапаева в п.г.т. Безенчук; 
- отсутствие вдоль дорог местного значения надземных паркингов для остановки и хранения транспортных средств вблизи крупных торговых центров, административных зданий, в районе автовокзала и железнодорожного вокзала, в районе  продовольственных рынков и т.п.
- неудовлетворительное состояние тротуаров.
       На территории поселка Безенчук в последние годы наблюдается увеличение деловой активности населения и рост грузовых перевозок. Значительно влияет на повышение интенсивности движения по дорогам местного значения темп роста уровня автомобилизации населения. Увеличение парка транспортных средств привело к существенному росту интенсивности движения на дорогах местного значения в границах поселка Безенчук.. 

        Диспропорция между ростом количества транспортных средств и развитием улично-дорожной сети в п. Безенчук привела к тому, что на автомобильных дорогах в дневное время суток значительно возрастает интенсивность движения транспортных средств. 

       Опережение роста интенсивности движения на дорогах местного значения по сравнению с увеличением их пропускной способности приводит к росту уровня аварийности. На территории п. Безенчук выявлено 14 мест концентрации ДТП. 
       Значительный рост тарифов на электрическую энергию (уличное освещение) не позволяет в полном объеме выполнять полномочия поселения по улучшению уличного освещения.
        В целях обеспечения прав и законных интересов учащихся и их родителей, проживающих в сельской местности, в муниципальном районе Безенчукский организованы маршруты движения школьных автобусов по дорогам местного значения. Движение школьных автобусов осуществляется от населенных пунктов, в которых проживают учащиеся, до образовательных учреждений и в обратном направлении. Многие школьные маршруты проходят по дорогам в границах городского поселения Безенчук. Дороги местного значения  в границах поселения, по которым проходят маршруты школьных автобусов, находятся в неудовлетворительном состоянии, что отрицательно отражается на безопасности перевозок учащихся. 

        На решение существующих проблем, в том числе на обеспечение безопасности перевозок учащихся от населенных пунктов, в которых учащиеся проживают, до образовательных учреждений и в обратном направлении, нацелены мероприятия Программы. 

      В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о бюджетной политике  в качестве одного из приоритетных направлений бюджетных расходов определена модернизация транспортной инфраструктуры. 

       С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств областного бюджета. 

         Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода. 

         Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы
Краткая характеристика дорожной сети городского поселения Безенчук.

      Дорожная сеть городского поселения Безенчук требует постоянного внимания со стороны балансодержателя.

       Настоящая Программа разработана для решения задач по ремонту дорог, путепроводов, тротуаров, находящихся в муниципальной собственности городского поселения Безенчук.

       Общая площадь автомобильных дорог общего пользования в городском поселении Безенчук составляет 107630 погонных метров, из них:

- асфальтобетонных – 63705 п.м.

- с твердым покрытием – 9500 п.м. 

- грунтощебеночных – 28475 п.м.
- автомобильных дорог с незавершенным строительством – 15490 п.м.

    Мостов, путепроводов – 3, пешеходных мостов – 2, общая площадь мостов, путепроводов – 2,2 тыс. м2.

    Общая протяженность освещенных частей улиц – 58 км.

Протяженность тротуаров – 11,6 км.

Площадь автомобильных внутриквартальных дорог составляет  - _________ кв.м.
Более 90 % дорог местного значения выработали свой межремонтный ресурс и находятся в ненормативном состоянии.

 Отсутствует дорожное сообщение с д. Дмитриевка (население 38 чел), которая входит в состав поселения. 

 Автодороги с грунтовым покрытием в границах поселения:

- переулок Базарный

-ул. Вокзальная (от ул. Луговцева до ул. Мамистова)

-ул. Леонова

-ул. Луговая

-ул. Маковкина

-ул. Молодогвардейская (от ул. Восточная до ул. Мичурина)

-переулок Маяковского

-переулок Неверова

-ул. Куйбышева (от ул. Луговцева до ул. Кирова)

-ул. Некрасова

- ул. Овражная 

-ул. Пионерская

-ул. Полевая

-ул. Раздольная

- ул. Ф. Разина

-ул. Фрунзе

-п. Новооренбургский, ул. Южная и ул. Оренбургская

- д. Дмитриевка

-пл. Восток

Без финансовой поддержки вышестоящих бюджетов поселение не имеет возможности решить обустройство вышеуказанных дорог. Ориентировочная стоимость 262,5 млн. руб. 

       Отсутствие объездной дороги, ежегодное увеличение потока транспорта,  проходящего по основным дорогам, отсутствие ливневой канализации, бордюрного ограждения, ограждений дорог, карманов заезда, парковочных мест, несоблюдение сроков межремонтного ремонта и погодные условия способствуют преждевременному износу дорог. Без дополнительной финансовой поддержки  проблему содержания и ремонта дорог решить невозможно.  

       Парк автотранспортных средств ежегодно увеличивается. На долю автотранспорта приходится значительные объемы перевозок грузов.

       На автомобильных дорогах в границах городского поселения сохраняется высокий уровень аварийности, чему в значительной степени способствует перегруженность и состояние автодорог.
       В соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области финансирование дорожного хозяйства городского поселения  Безенчук осуществляется за счет местного бюджета.

      Размер необходимого финансирования рассчитан с учетом прогнозных показателей и нормативов бюджета городского поселения Безенчук.

Мероприятия уточняются ежегодно в соответствии с бюджетными показателями городского поселения Безенчук на очередной финансовый год. Проводится ежегодное обследование состояния автомобильных дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов по технико- эксплуатационным показателям 

II. Сведения о муниципальном заказчике Программы и ее исполнителях.
     Муниципальным заказчиком настоящей Программы является Администрация городского поселения Безенчук.
      Исполнителем программных мероприятий  являются организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, и определяемые в соответствии с действующим законодательством. Основанием является муниципальный контракт либо договор с Подрядчиком.

III. Цель настоящей Программы
Целью настоящей Программы являются:

- выполнение установленных заданий по ремонту автомобильных дорог городского поселения Безенчук, пешеходных тротуаров, создание и обеспечение функционирования парковок, поддержание УДС в нормативном состоянии;
- содействие экономическому росту, а также повышение уровня жизни населения городского поселения Безенчук и  муниципального района Безенчукский за счет формирования сети автомобильных дорог и приведения их в нормативное состояние
IV. Сроки и этапы реализации настоящей Программы.
    Настоящая Программа реализуется в течение 2011-2015 годов. Этапами реализации Программы является выполнение программных мероприятий по видам дорожных работ, утверждаемых ежегодно Администраций городского поселения  Безенчук.

V. Исполнители настоящей Программы.
       Исполнителями настоящей Программы являются организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, определяемые Администрацией городского поселения Безенчук в соответствии с действующим законодательством.

VI. Схема программных мероприятий.

       Схема программных мероприятий сформирована в виде Приложений (дороги, тротуары, внутриквартальные проезды). Программные мероприятия могут ежегодно уточняться Заказчиком. 
       Программа включает в себя комплекс взаимоувязанных и скоординированных мероприятий, охватывающих основные аспекты дородной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городского поселения Безенчук, включая создание и обеспечение функционирования парковой (парковочных мест), а также осуществление  иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ.
VII. Управление настоящей Программой.
Управление настоящей Программой осуществляется Администрацией городского поселения Безенчук.

VIII. Финансирование настоящей Программы.
     Финансирование настоящей Программы осуществляется из средств местного бюджета городского поселения Безенчук, а также бюджета Самарской области. Размеры финансирования ежегодно утверждаются в бюджете городского поселения Безенчук согласно статье «Дорожное хозяйство» и подразделу  «Благоустройство».

IX. Реализация настоящей Программы.
    Реализация настоящей Программы позволит в 2011-2015 годах привести в исправное состояние часть дорог с твердым покрытием, заменить часть дорог с грунтовым  покрытием на  твердое покрытие, восстановить часть пешеходных тротуаров.

    За 2011-2015 годы планируется провести за счет местного бюджета следующие мероприятия по ремонту дорог и тротуаров городского поселения Безенчук:
· Отремонтировать дорогу по ул. Чапаева

· Разработать проектно-сметную документацию и произвести капитальный ремонт путепровода по ул. Чапаева.

· Отремонтировать дороги по улицам. Советская, Тимирязева, Гагарина, Быковского, Нефтяников, Степная, Комсомольская, Молодежная, Специалистов, Вокзальная;
· Произвести ямочный ремонт дорог на площади около 3000 м2
· Отремонтировать тротуары по ул. Советская, ул. Мамистова, ул. Нефтяников, ул. Рабочая, Тимирязева, Луговцева. 
· Отремонтировать внутриквартальные проезды в микрорайонах «Военный городок», «Мелиоратор», «Нефтяник».
· Произвести расширение проезжей части дорог по ул. Быковского, ул. Мамистова

· Произвести ремонт светофоров и замену их на светодиодные
· Создать и обеспечить функционирование парковочных мест на ул. Советская у здания администрации района, здания суда, на территории прилегающей к рынку, на привокзальной площади, на ул. Чапаева.
· Асфальтировать дороги с твёрдым покрытием ул. Садовая, ул. Горького; ул. Осипенко, ул. Чкалова, ул. Новая, ул. Демократическая

· Обустроить грунтовые дороги твёрдым покрытием (защебенить) ул. Куйбышева, ул. Некрасова, ул. Луговая, проулок ул. Садовой
       Выполнение настоящих программных мероприятий обеспечит безопасность дорожного движения, окажет положительное влияние на развитие социальной сферы городского поселения Безенчук.

X. Контроль и отчетность за исполнением настоящей Программы.
    Контроль и отчетность за исполнением настоящей Программы проводит отдел по ЖКХ, строительству и архитектуре администрации городского поселения Безенчук, заместитель Главы городского поселения Безенчук.
     Контроль за расходованием  бюджетных средств осуществляет отдел финансов и экономики администрации городского поселения Безенчук.

      Управление Программой предусматривает выполнение следующих мероприятий:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий;

- сбор оперативной отчетной информации, подготовка в установленные сроки сводных отчетов;

- взаимодействие с министерством транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области в рамках заключенных Соглашений;

- подготовка предложений по финансированию Программы на очередной финансовый год;
- корректировка плана  реализации Программы на соответствующий год по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации программных мероприятий по результатам утверждения бюджета городского поселения Безенчук и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- подготовка проекта плана реализации программы на очередной финансовый год с оценкой соответствующих финансовых потребностей.

      Оценку показателей Программы предусмотрено проводить ежегодно по плановым и фактическим достигнутым результатам

Приложение № 1

к муниципальной целевой программе «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городского поселения Безенчук муниципального  района Безенчукский  Самарской области до 2015 года
Объем затрат на капитальный ремонт дорог  в городском поселении  Безенчук 
муниципального района Безенчукский Самарской области на  2011-2015 г.г.

	№

п/п
	Наименование дорог г.п. Безенчук
	Площадь, кв.м
	2011 год

Затраты на капитальный ремонт, тыс. руб.
	2012 год

Затраты на капитальный ремонт,

тыс. руб.
	2013 год

Затраты на капитальный ремонт, тыс. руб.
	2014 год

Затраты на капитальный ремонт, тыс. руб
	2015 год

затраты на капитальный ремонт, тыс. руб.
	ВСЕГО

	1
	ул. Садовая
	7200
	-
	-
	-
	-
	7920
	7920

	2
	ул. Советская
	4525+237ям
3600
	3554,45
	
	
	4713,33
	
	8267,78

	3
	ул. Чапаева
	1740
2000
	6927,46
	2220,0+2000
	15000,0
	
	
	26147,46

	4
	ул. Молодежная
	300
	1336,6
	
	
	
	
	1336,6

	5
	ямочный ремонт на ул. Быковского-Гагарина-Тимирязева-К. Маркса
	282,4
	75,29
	
	
	
	
	75,29

	6
	ул. Комсомольская (ям)
	400
2150

1200
	300
	1333,33
	
	
	2800
	4433,33

	7
	ул. Степная
	2500
2000
	
	2780,0
	
	2620
	
	5400

	8
	ул. Вокзальная
	200
	
	160,0
	
	
	
	160

	9
	ул. Специалистов
	300
	
	360,0
	
	
	
	360

	10
	ул. Демократическая (ям)
	100
	
	75
	
	
	
	75

	11
	ул. Тимирязева
	5500
	
	
	6666,67
	
	
	6666.67

	12
	ул. Нефтяников
	4000
	
	
	3800,0
	
	
	3800

	13
	ул. Луговая (щебнем)
	2520
	
	
	500,0
	
	
	500

	14
	ул. Куйбышева (щеб)
	1200
	
	
	480
	
	
	480

	15
	ул. Некрасова (щеб)
	1200
	
	
	480
	
	
	480

	16
	ул. Луговцева (ям)
	80
	
	
	60
	
	
	60

	17
	ул. Новая
	300
	
	
	225
	
	
	225

	18
	ул. К. Маркса
	6000
	
	
	
	6000.0
	
	6000

	19
	ул. Чкалова (щеб)
	2400
	
	
	
	840
	
	840

	20
	ул. Горького (щеб)
	2400
	
	
	
	840
	
	840

	21
	ул. Осипенко (щеб)
	2400
	
	
	
	840
	
	840

	22
	ул. Лермонтова (щеб)
	3000
	
	
	
	1050
	
	1050

	23
	ул. Безенчукская (щеб)
	3000
	
	
	
	1050
	
	1050

	24
	ул. Северная (щеб)
	600
	
	
	
	210
	
	210

	25
	проулок Садовая (щеб)
	600
	
	
	
	210
	
	210

	26
	ул. Гагарина
	4000
	
	
	
	
	5200,0
	5200

	
	ИТОГО
	67934,4
	12193,8
	7708,33
	27211,67
	18373,33
	15920
	81407,13


· -  может быть уточнение в соответствии с бюджетными показателями на финансовый год
· - без тротуаров и внутриквартальных дорог
Приложение №  2
к муниципальной целевой программе «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городского поселения Безенчук муниципального  района Безенчукский  Самарской области до 2015 года
Объем затрат на капитальный ремонт тротуаров в городском поселении Безенчук на  2011-2015 г.г.

	№

п/п
	Наименование тротуаров г.п. Безенчук
	Площадь, кв.м
	2011 год

Затраты на капитальный ремонт, тыс. руб
	2012 год

Затраты на капитальный ремонт, тыс. руб
	2013 год

Затраты на капитальный ремонт, тыс. руб.
	2014 год

Затраты на капитальный ремонт,

тыс. руб.
	2015 год

затраты на капитальный ремонт, тыс. руб.
	Всего 2011-2015г.г.

Затраты на капитальный ремонт, тыс. руб.

	1
	ул. Тимирязева
	100
	
	75
	
	
	
	75

	2
	ул. Мамистова
	200
	
	150
	
	
	
	150

	3
	ул. Луговцева
	150
	
	
	112,5
	
	
	112,5

	4
	ул. Рабочая
	150
	
	
	
	112.5
	
	112,5

	
	ИТОГО
	600
	-
	225
	112,5
	112.5
	
	450


*  -  может быть уточнение в соответствии с бюджетными показателями на финансовый год

Приложение № 3
к муниципальной целевой программе «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городского поселения Безенчук муниципального  района Безенчукский  Самарской области до 2015 года»
Объем затрат на капитальный внутриквартальных проездов, проездов к многоквартирным домам  в городском поселении  Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на  2011-2015 г.г.

	№

п/п
	Наименование дорог г.п. Безенчук
	Площадь, кв.м
	2011 год

Затраты на капитальный ремонт, тыс. руб.
	2012 год

Затраты на капитальный ремонт,

тыс. руб.
	2013 год

Затраты на капитальный ремонт,

тыс. руб
	2014 год

Затраты на капитальный ремонт,

тыс. руб
	2015 год

затраты на капитальный ремонт, тыс. руб.
	Всего 2011-2015г.г.

Затраты на капитальный ремонт, тыс. руб.

	1
	микрорайон «Мелиоратор
	1750
	
	1250
	
	
	
	1250

	2
	микрорайон «Военный городок»
	750
	
	625
	
	
	
	625

	
	ИТОГО
	2500
	
	1875
	
	
	
	1875


         Приложение №4
Информация о состоянии транспортной сети городского поселения Безенчук
Фактическое состояние транспортной сети на 2011 год
	Автодороги с асфальтовым покрытием

	№ 
	наименование улицы
	состояние

	1
	ул. Быковского (от ул. Чапаева до ул. Тимирязева)
	плохое

	2
	ул. Вокзальная от ул. Мамистова до ул. Чапаева
	плохое

	3
	ул. Гагарина (от ул. Быковского до ул. К.Маркса)
	плохое

	4
	ул. К.Маркса (от ул. Гагарина до ул. Чапаева)
	плохое

	5
	ул. Кольцова (от ул. Чапаева до западной промзоны)
	плохое

	6
	ул. Молодежная (от ул. Солодухина до ул. К. Маркса)
	плохое

	7
	ул. Нефтяников (от ул. Рабочая до ул. Новостепная)
	плохое

	8
	ул. Пушкина (от ул. Лермонтова до ул. Мамистова)
	плохое

	9
	ул. Садовая от ул. Ломоносова до ул. Луговцева
	плохое

	10
	ул. Северная от ул. Луговцева до ул. Мамистова
	плохое

	11
	ул. Советская (от западной границы населенного пункта до водопропускных сооружений по ул. Восточная промзона)
	плохое

	12
	ул. Специалистов (от ул. Мамистова до ул. Восточная промзона)
	плохое

	13
	ул. Степная (от ул. Мамистова до ул. Осипенко)
	плохое

	14
	ул. Тимирязева (от ул. Гагарина до ул. Солодухина)
	плохое

	15
	ул. Центральная  (от ул. Мамистова до ул. Луговцева)
	плохое

	16
	ул. Чапаева  (от ул. Быковского до ул. Центральная)
	плохое

	17
	ул. Чапаева (путепровод)
	плохое

	18
	ул.Ломоносова (от ул.Рабочая до ул.Советская)
	плохое

	19
	п. Сосновка от границ населенного пункта до котельной, разворотная площадка у СДК)
	плохое

	Автодороги с щебеночным покрытием

	№ 
	наименование улицы
	состояние

	1
	ул. Больничная 
	плохое

	2
	ул.Восточная
	плохое

	3
	ул.Высоцкого
	плохое

	4
	ул.Гагарина (от ул.К.Маркса до ул.Тимирязева)
	плохое

	5
	ул.Гоголя
	плохое

	6
	ул.М.Горького
	плохое

	7
	ул.Демократическая
	плохое

	8
	ул.Дмитриевская
	плохое

	9
	ул.Железнодорожная
	плохое

	10
	ул.Калинина (от ул.К.Маркса до ул.Мичурина)
	плохое

	11
	ул.К.Маркса (от ул.Молодежная до ул.Калинина)
	плохое

	12
	ул. Квартальная
	плохое

	13
	ул.Кирова (от ул.Вокзальная до ул.Советская и от ул.Комсомольская до ул.Пушкина)
	плохое

	14
	ул.Комсомольская (от ул.Крупская до ул.Нефтяников и от ул.Мамистова до ул.Чкалова)
	плохое

	15
	ул.Крупской
	плохое

	16
	ул.Лермонтова
	плохое

	17
	ул.Ломоносова (от ул.Рабочая до ул.Садовая)
	плохое

	18
	ул.Луговцева (от ул.Северная до конца на север)
	плохое

	19
	ул.Мичурина
	плохое

	20
	ул.Молодогвардейская (от ул.Мичурина до ул.Тимирязева)
	плохое

	21
	пер.Придорожный
	плохое

	22
	ул.Пролетарская
	

	23
	ул.Пушкина (от ул.Мамистова до ул.Мелиораторов)
	плохое

	24
	ул.Рабочая (от ул.Мамистова до ул.Чапаева)
	плохое

	25
	ул.Разина С.
	плохое

	26
	ул.Садовая (от ул.Мамистова до ул.Чапаева)
	плохое

	27
	ул.Самарская
	плохое

	28
	ул.Северная (от ул.Мамистова до конца на запад и от ул.Луговцева  до конца на восток)
	плохое

	29
	ул.Селекционеров
	плохое

	30
	пер.Студенческий
	плохое

	31
	ул.Чкалова
	плохое

	32
	ул.Шевченко
	плохое

	33
	ул.Южная (от пер.Безымянный до конца на восток)
	плохое

	Автодороги с грунтовым покрытием
	км

	№ 
	наименование улицы
	
	состояние

	1
	пер.Базарный
	0,150
	не обустроена

	2
	ул. Безенчукская
	0,650
	не обустроена

	3
	ул.Вокзальная (от ул.Луговцева до ул.Мамистова)
	0,375
	не обустроена

	4
	ул. Демократическая
	1,050
	не обустроена

	5
	ул. Дмитриевская
	0,300
	не обустроена

	6
	ул. Есенина
	0,265
	не обустроена

	7
	ул. Калинина
	0,265
	

	8
	ул. К. Маркса
	0,250
	

	9
	ул.Куйбышева (от ул.Луговцева до ул. Кирова)
	0,350
	

	10
	ул.Леонова
	0,075
	не обустроена

	11
	ул. Ломоносова
	0,100
	

	12                   
	ул. Луговая
	0,420
	не обустроена

	13
	ул. Луговцева                                                           
	0,155
	

	14
	ул. Маковкина
	0,350
	не обустроена

	15
	ул. Маршала Жукова 
	0,300
	

	16
	пер.Маяковского
	0,050
	не обустроена

	17
	ул.Молодогвардейская (от ул. Восточная до ул.Мичурина)
	0,200
	не обустроена

	18
	пер.Неверова
	0,075
	не обустроена

	19
	ул.Некрасова
	0,200
	не обустроена

	20
	ул. Новая
	0,180
	не обустроена

	21
	ул.Овражная
	0,535
	не обустроена

	22
	ул. Осипенко
	0,240
	

	23
	ул.Пионерская
	0,250
	не обустроена

	24
	ул.Полевая
	0,175
	не обустроена

	25
	пер. Придорожный
	0,150
	

	26
	ул. Пугачёва
	0,100
	

	27
	ул.Раздольная
	0,260
	не обустроена

	28
	ул. Самарская
	0,150
	

	29
	ул. Северная
	0,200
	

	30
	ул. Степная
	0,100
	

	31
	ул. Терешковой
	0,275
	

	32
	пер. Троицкий
	0,100
	

	33
	ул. Ф.Разина
	0,350
	не обустроена

	34
	ул.Фрунзе
	0,130
	не обустроена

	35
	ул. Южная
	0,900
	

	36
	п.Новооренбургский ул.Южная 
	
	не обустроена

	37
	п.Новооренбургский ул.Оренбургская
	
	не обустроена

	38
	д.Дмитриевка
	
	не обустроена

	39
	пл. Восток
	
	не обустроена


	Автодороги с асфальтовым покрытием

	№ 
	Наименование улицы
	прогнозируемое состояние

	1
	ул. ДОС
	плохое

	2
	ул. Комсомольская от ул. Луговцева до ул. Нефтяников 
	плохое

	3
	ул. Луговцева (от ул.Комсомольская до ул.Северная)
	плохое

	4
	ул. Мамистова (от привокзальной площади до северной границы населенного пункта)
	плохое

	5
	ул. Мелиораторов от ул. Советская до западной промзоны (Чапаевские электросети)
	плохое

	6
	ул.Молодогвардейская (от ул. до ул.)
	плохое

	7
	ул. Рабочая (от пер Базарный до ул. Ломоносова )
	плохое

	8
	ул.Кирова (от ул.Советская до ул.Комсомольская)
	плохое

	9
	ул.Новая (от ул.Специалистов до ул.Северная)
	плохое

	10
	ул. Октябрьская (от ул.Чапаева до ООО «Верея»)
	плохое

	11
	ул.Осипенко (от ул.Центральная до ул.Степная)
	плохое

	12
	ул. Пугачева (от ул.Солодухина до ул.Мичурина)
	плохое

	13
	ул.Солодухина (от южной границы населенного пункта до ул.Молодежная)
	плохое

	14
	ул.Спортивная
	плохое

	15
	ул.Тимирязева (от ул.Гагарина до ул.Солодухина)
	плохое

	16
	ул.Школьная
	плохое

	17
	ул.Восточная промзона
	плохое

	Автодороги с щебеночным покрытием

	№ 
	наименование улицы
	прогнозируемое состояние

	1
	ул. 8 Марта
	плохое

	2
	ул.Есенина
	плохое

	3
	ул.М.Жукова
	плохое

	4
	ул.Октябрьская (от ул.Чапаева до ООО «Верея»)
	плохое

	5
	ул.Осипенко (от ул.Вокзальная до ул.Центральная)
	плохое

	6
	пер.Солнечный
	плохое

	7
	ул.Специалистов (от ул.Новая до конца на запад)
	плохое

	8
	ул.Терешковой
	плохое

	9
	ул.Тимирязева (от пер.Безымянный  до)
	плохое

	10
	пер.Троицкий
	плохое

	Автодороги с грунтовым покрытием

	№ 
	наименование улицы
	прогнозируемое состояние

	1
	ул.Виноградная
	не обустроена

	2
	ул.Вишневая
	не обустроена

	3
	ул.Зеленая
	не обустроена

	4
	ул.Цветочная
	не обустроена


Приложение № 5
Информация о протяженности УДС
	№п
	Наименование дороги или улицы
	Протяженность км
	Ширина покрытия м
	Площадь м2
	Дорожное покрытие, км

	
	
	
	
	
	Асф/бет
	щебеноч
	грунт

	
	п.Безенчук
	
	
	
	
	
	

	
	ул. Абрикосовая
	
	
	
	
	
	

	
	пер. Базарный
	0,150
	
	
	
	
	0,150

	
	ул. Безенчукская
	0,650
	
	
	
	
	0,650

	
	ул. Больничная
	1,230
	
	
	
	1,230
	

	
	ул. Быковского
	0,915
	
	
	0,915
	
	

	
	ул. Виноградная
	
	
	
	
	
	

	
	ул. Вишневая
	
	
	
	
	
	

	
	ул. Вокзальная
	1,635
	
	
	1,260
	
	0,375

	
	ул. Восточная
	1,230
	
	
	
	1,230
	

	
	ул. Высоцкого
	0,170
	
	
	
	0,170
	

	
	ул. Гагарина
	0,810
	
	
	0,625
	0,185
	

	
	ул. Гоголя
	0,225
	
	
	
	0,225
	

	
	ул. Горького Максима
	1,415
	
	
	
	1,415
	

	
	ул. Демократическая
	1,050
	
	
	
	
	1,050

	
	ул. Дмитриевская
	0,525
	
	
	
	0,225
	0,300

	
	Дос
	0,3
	
	
	0,3
	
	

	
	ул.  Есенина
	0,265
	
	
	
	
	0,265

	
	ул. Железнодорожная
	0,800
	
	
	
	
	0,800

	
	ул. Зеленая
	
	
	
	
	
	

	
	ул. Калинина 
	0,390
	
	
	
	0,125
	0,265

	
	ул. Карла Маркса
	2,150
	
	
	0,775
	1,125
	0,250

	
	ул. Квартальная
	0,425
	
	
	
	0,425
	

	
	ул. Кирова
	0,795
	
	
	0,160
	0,635
	

	
	ул. Кольцова
	0,310
	
	
	
	0,310
	

	
	ул. Комсомольская
	2,150
	
	
	0,675
	1,525
	

	
	ул. Крупской
	0,300
	
	
	
	0,300
	

	
	ул. Куйбышева
	1,400
	
	
	
	1,400
	

	
	ул. Леонова
	0,075
	
	
	
	
	0,075

	
	ул. Лермонтова
	0,915
	
	
	
	0,915
	

	
	ул. Ломоносова
	0,435
	
	
	0,335
	
	0,100

	
	ул. Луговая
	0,420
	
	
	
	
	0,420

	
	ул. Луговцева
	2,055
	
	
	1,800
	0,100
	0,155

	
	ул. Маковкина
	0,350
	
	
	
	
	0,350

	
	ул. Мамистова
	2,080
	
	
	2,080
	
	

	
	ул. Маршала Жукова
	0,650
	
	
	
	0,350
	0,300

	
	пер. Маяковского
	0,050
	
	
	
	
	0,050

	
	ул. Мелиораторов
	1,180
	6
	7080
	1,180
	
	

	
	ул. Мичурина
	0,820
	
	
	
	0,820
	

	
	ул. Молодежная
	0,475
	6
	2850
	0,475
	
	

	
	ул. Молодогвардейская
	0,300
	
	
	0,100
	
	0,200

	
	пер. Неверова
	0,075
	
	
	
	
	0,075

	
	ул. Некрасова
	0,200
	
	
	
	
	0,200

	
	ул. Нефтяников
	1,375
	6
	8250
	1,375
	
	

	
	ул. Новая
	0,450
	
	
	0,270
	
	0,180

	
	ул. Новостепная
	0,250
	
	
	0,250
	
	

	
	ул. Овражная 
	0,535
	
	
	
	
	0,535

	
	ул. Октябрьская
	1,650
	
	
	0,775
	0,875
	

	
	ул. Осипенко
	1,410
	
	
	0,535
	0,635
	0,240 

	
	ул.  Пионерская
	0,250
	
	
	
	
	0,250

	
	ул. Полевая
	0,175
	
	
	
	
	0,175

	
	пер. Придорожный
	0,150
	
	
	
	
	0,150

	
	ул. Пролетарская
	0,375
	
	
	
	0,375
	

	
	ул. Пугачева
	0,530
	
	
	0,430
	
	0,100

	
	ул. Пушкина
	2,355
	
	
	0,895
	1,460
	

	
	ул. Рабочая
	2,170
	
	
	1,000
	1,170
	

	
	ул. Раздольная
	0,260
	
	
	
	
	0,260

	
	ул. Разина Степана
	0,800
	
	
	
	0,800
	

	
	ул. Разина Филиппа
	0,350
	
	
	
	
	0,350

	
	ул. Садовая
	2,100
	
	
	0,950
	1,150
	

	
	ул. Самарская
	0,350
	
	
	
	0,200
	0,150

	
	ул. Северная
	1,140
	
	
	0,320
	0,620
	0,200

	
	ул. Селекционеров
	0,200
	
	
	
	0,200
	

	
	ул. Советская
	3,780
	7
	26460
	3,780
	
	

	
	пер. Солнечный
	0,150
	
	
	
	0,150
	

	
	ул. Солодухина
	1,815
	6
	10890
	1,815
	
	

	
	ул. Специалистов
	1,230
	
	
	0,650
	0,580
	

	
	ул. Спортивная
	0,475
	
	
	0,475
	
	

	
	ул. Степная
	1,050
	
	
	0,905
	
	0,100

	
	пер. Студенческий
	0,225
	
	
	
	0,225
	

	
	ул. Терешковой
	0,275
	
	
	
	
	0,275

	
	ул. Тимирязева
	2,050
	
	
	1,035
	1,015
	

	
	пер. Троицкий
	0,100
	
	
	
	
	0,100

	
	ул. Фрунзе 
	0,130
	
	
	
	
	0,130

	
	ул. Цветочная
	
	
	
	
	
	

	
	ул. Центральная
	2,135
	
	
	2,135
	
	

	
	ул. Чапаева
	2,015
	6
	12090
	2,015
	
	

	
	ул. Чкалова
	1,090
	
	
	
	1,090
	

	
	ул. Шевченко
	0,150
	
	
	
	0,150
	

	
	ул. Школьная
	0,320
	
	
	0,320
	
	

	
	ул. Южная
	1,250
	
	
	
	0,350
	0,900

	
	ул. 8 Марта
	0,260
	
	
	
	0,260
	

	
	Восточная промзона
	3,3
	
	
	3,3
	
	

	
	Итого
	68,050
	
	
	33,91
	24,015
	10,125


Приложение № 7

Информация об искусственных сооружениях)

	№п
	Наименование сооружения, наименование автодороги (улицы), адрес сооружения
	Длина м
	Технические характеристики сооружения (габариты, материал)
	Год постройки/последнего ремонта
	Дорожное покрытие
	приме-чание

	
	Водопропускное сооруж. ул. Мамистова 
	
	
	
	
	

	
	Водопропускное сооруж. ул. Луговцева
	
	
	
	
	

	
	Водопропускное сооруж. ул. восточная промзона 
	
	
	
	
	

	
	Водопропускное сооруж. ул. Солодухина
	
	
	
	
	

	
	Водопропускное сооруж. ул. Чапаева
	
	
	
	
	

	
	Водопропускное сооруж. на а/м дороге Безенчук - Песочное
	
	
	
	
	

	
	Водопропускное сооруж. на а/м дороге Безенчук переезд 1036 км нижний
	
	
	
	
	

	
	Водопропускное сооруж. на а/м дороге Безенчук переезд 1036 км верхний
	
	
	
	
	


Приложение № 6
План мероприятий по ремонту улично-дорожной сети на 2012-2015г
	№п
	Наименование дороги улицы
	Протяженность км
	Ширина покрытия
	Площадь м2
	Дорожное покрытие
	Требуется (год/вид работ)

	
	
	
	
	
	Асф/бет
	щебеноч
	

	1
	Чапаева
	2015
	6
	12090
	2015
	
	2012/спл

	2. 
	Степная
	905
	6
	5430
	805
	
	2012/спл

	3. 
	Комсомольская
	2100
	6
	4050
	675
	550
	2012/спл

	4. 
	. Вокзальная
	1635
	6
	7560
	1260
	
	2012/ямр

	5. 
	Специалистов
	1255
	6
	4050
	675
	400
	2012/спл

	6. 
	Демократическая
	300
	
	
	
	300
	2012/ямр

	7. 
	Тимирязева
	2050
	6
	6210
	1035
	
	2013/спл

	8. 
	Нефтяников
	1375
	6
	8250
	1375
	
	2013/щеб

	9. 
	Луговая
	420
	
	
	
	
	2013/щеб

	10. 
	Куйбышева
	300
	
	
	
	
	2013/щеб

	11. 
	Некрасова
	200
	
	
	
	
	2013/щеб

	12. 
	Луговцева
	2055
	6
	10800
	1800
	100
	2013/ямр

	13. 
	Новая
	450
	
	
	
	270
	2013/ямр

	14. 
	Советская
	3780
	6
	22680
	3780
	
	2014/спл

	15. 
	Степная 
	905
	6
	4830
	805
	
	2014/спл

	16. 
	ул. К.Маркса
	1050
	6
	4800
	800
	
	2014/спл

	17. 
	ул. Чкалова
	1090
	
	
	
	225
	2014/щеб

	18. 
	ул. Горького
	1400
	
	
	
	800
	2014/щеб

	19. 
	ул. Осипенко
	1410
	6
	3210
	535
	435
	2014/щеб

	20. 
	ул. Лермонтова
	915
	
	
	
	550
	2014/щеб

	21. 
	ул. Безенчукская
	650
	
	
	
	
	2014/щеб

	22. 
	ул. Северная
	1140
	6
	1920
	320
	220
	2014/щеб

	23. 
	проул.Садовая
	100
	
	
	
	
	2014/щеб

	24. 
	Гагарина
	810
	6
	3150
	525
	185
	2015/спл

	25. 
	Комсомольская
	2100
	6
	4050
	675
	550
	2015/спл

	26. 
	Садовая
	2100
	6
	5700
	950
	1150
	2015/кап
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