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Г Л А В А 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ул. Нефтяников, 12, п.г.т. Безенчук, Самарской области, 446250

тел.2-12-55, факс 2-14-51, е-mail: gp-bezenchuk@samtel.ru  e-mail: stroganckov@yandex.ru
от 07 сентября 2011г                                                                                                       № 154

Об утверждении Порядка производства земляных работ на территории  городского  поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Самарской области от 04.03.2011г № 17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории Самарской области»,   в целях усиления контроля за благоустройством после производства земляных работ, руководствуясь Правилами благоустройства, санитарного  содержания, противопожарного состояния городского поселения Безенчук, утвержденных Решением Собрания представителей городского поселения Безенчук от 23.07.2009г № 181,   Уставом городского поселения Безенчук, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок производства земляных работ на территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области согласно приложению.

2. Уполномочить администрацию городского поселения Безенчук по выдаче разрешений (ордеров) на производство земляных работ на территории городского поселения Безенчук, по осуществлению контроля за сроками окончания работ и на осуществление приемки работ после их выполнения.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городского поселения Безенчук».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  городского поселения Безенчук (Рыжих С.А.)

Глава городского поселения Безенчук                                               Ю.В. Строганков 

           

Утверждено 

            постановлением Главы городского поселения Безенчук от 07.09.2011г № 154

ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕЕРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок является обязательным для предприятий и организаций всех форм собственности, юридических и физических лиц, ведущих проектирование, производящих работы по возведению временных объектов;  благоустройству территорий, установке малых архитектурных форм, устройству плоскостных сооружений (спортивные площадки, контейнерные площадки и т.п.), устройству элементов обустройства дорог, остановочных павильонов, рекламных конструкций любых видов; бурение скважин, рытью шурфов; строительству, реконструкции, ремонту, эксплуатации инженерных сетей и сооружений, в результате которых предполагается производство работ, связанных с вскрытием грунта и/или нарушением, изменением существующего благоустройства городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области (далее - земляные работы).

Настоящий Порядок не распространяется на работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оформляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

1.2. Проведение земляных работ должно осуществляться с соблюдением действующих СНиПов, ГОСТов, СанПиНа, правил технической эксплуатации, охраны труда, безопасности и других нормативных документов, а также настоящего Порядка.

1.3. Земляные работы разрешается производить только в период между окончанием и началом отопительного сезона, за исключением земляных работ, производимых для устранения аварийных ситуаций.

1.4. Запрещается производство земляных работ без разрешения или по разрешению, срок действия которого истек, а также производство плановых работ под видом аварийных.

1.5. Основным способом прокладки и переустройства подземных сооружений на магистральных улицах, дорогах местного значения и площадях с усовершенствованным покрытием является, как правило, закрытый способ - без вскрытия твердых покрытий.

Открытый способ прокладки и переустройства подземных коммуникаций на магистральных дорогах и иных территориях может быть допущен в исключительных случаях, если закрытый способ в данном месте не может быть применен.

1.6. Выполнение любого вида земляных работ, в том числе по прокладке и переустройству подземных сооружений, осуществляется только при наличии разработанной и согласованной в установленном порядке технической документации  (Приложение №1) на их производство, выданное в соответствии с настоящим Порядком.

1.7. Настоящий Порядок должен включаться в программы обучения и производственного инструктажа рабочих и инженерно-технических работников, занятых на проектировании, выполнении земляных работ и обслуживании подземных сооружений.

Руководители организаций при получении разрешения на земляные работы обязаны назначить приказом лиц, ответственных за производство работ.

1.8. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:

1.8.1. Земляные работы - комплекс строительных работ, включающий выемку (разработку) грунта, его перемещение, укладку с разравниванием и уплотнением грунта, а также подготовительные работы, связанные с валкой леса и расчисткой территории; сопутствующие работы (в том числе планировка площадей, откосов, полотна выемок и насыпей; отделка земляного полотна; устройство уступов по откосам (в основании) насыпей; бурение ям бурильно-крановыми машинами; рыхление грунтов; засыпка пазух котлованов). Не являются земляными работами работы, производимые в зоне отмостки здания на глубину конструктивного слоя отмостки и фундамента здания.

1.8.2. Разрешение (ордер) на производство земляных работ - документ, выдаваемый Администрацией городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области (далее - Администрация), разрешающий производство земляных, буровых работ при строительстве и ремонте подземных инженерных сооружений и коммуникаций, дорог, тротуаров, проведении инженерно-геологических изысканий, при ликвидации аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях, разработке карьеров и проведении работ по обустройству территории городского  поселения Безенчук.

1.8.3. Отвал - специально отведенные места, установленные Администрацией.

1.8.4. Аварийная ситуация (авария) - ситуация, влекущая за собой значительные перебои, полную остановку или снижение надежности ресурсоснабжения (вода, канализация, тепло, газ, электричество, связь) городского поселения, его части, жилого дома, другого жизненно важного объекта в результате нарушений в работе инженерных коммуникаций.

1.8.5. Заявитель - физическое или юридическое лицо, запрашивающее разрешение на производство земляных работ.

1.8.6. Согласующие организации – организации (учреждения), дающие свое согласие на производство работ в соответствии с их компетенцией.

1.8.7. Благоустройство - совокупность работ и мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни и досуга населения городского поселения, включающих в себя работы по инженерной подготовке территорий, строительству и ремонту объектов благоустройства, надлежащему содержанию территорий, освещению, озеленению, оборудованию поселковой среды, внешней рекламы и информации, созданию благоприятного внешнего облика городского поселения, предупреждению и устранению вредного воздействия на человека факторов среды обитания, меры по обеспечению безопасности населения городского поселения от неблагоприятного воздействия бродячих животных.

1.8.8. Инженерные сооружения - коммуникационные коллекторы, бойлерные станции, вентиляционные, калориферные шахты и камеры, колодцы, аварийные выходы тоннельно-транспортных развязок, защитные сооружения гражданской обороны, трансформаторные подстанции, центральные тепловые пункты, ремонтно-эксплуатационные комплексы и постройки, диспетчерские пункты.

1.8.9. Малые архитектурные формы (МАФ) - беседки, теневые навесы с цветочницами, скамьи, урны, декоративные бассейны, фонтаны, устройства для игр детей, отдыха взрослого населения, газетные стенды, ограды, телефонные будки (навесы), павильоны для ожидания автотранспорта и т.д..

1.8.10. Прилегающая территория - территория, примыкающая к границам зданий, сооружений, объектам торговли, рекламы и иным объектам, находящимся в собственности, владении, пользовании юридических или физических лиц, границы которой определены генеральным планом городского  поселения Безенчук. Границы прилегающей территории строительной площадки определяются проектом организации строительства.

1.8.11. Снос зеленых насаждений - уничтожение, повреждение или выкапывание зеленых насаждений, которое повлекло прекращение их роста, гибель или утрату.

1.8.12. Специализированная организация - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, основной деятельностью которых является осуществление работ в соответствии с муниципальным контрактом (договором) в сфере коммунального хозяйства, в частности:

- сбор и вывоз отходов и мусора;

- содержание жилищного фонда городского поселения Безенчук;

- на проведение земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций на территориях общего пользования городского поселения Безенчук;

- организация и проведение работ на снос зеленых насаждений;

- содержание и уборка объектов благоустройства в пределах территории городского  поселения Безенчук;

- содержание и уборка дорог в пределах территории городского поселения Безенчук;

- содержание и охрана элементов наружного освещения;

- содержание, эксплуатация, капитальный и текущий ремонт сетей водопроводно-канализационного хозяйства городского поселения Безенчук;

- содержание зеленых насаждений.

1.8.13.Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.

1.8.14.Уполномоченное лицо – Глава городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области (далее – Глава городского поселения), исполняющий обязанности главы городского поселения, заместитель главы городского поселения, работник администрации на которого письменным распоряжением главы городского поселения возложены функциональные обязанности по делопроизводству в сфере земляных работ.

 2. Порядок выдачи разрешений на производство земляных работ 

2.1. Разрешение (ордер) на производство земляных работ (далее - разрешение) выдается Администрацией городского поселения Безенчук.

2.2. Разрешение выдается юридическим или физическим лицам, представляющим в установленном законом порядке интересы заказчика земляных работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Порядка, и имеющим лицензию на заявленные работы (далее - заявитель).

2.3. Заказчиком может быть юридическое или физическое лицо, являющееся правообладателем земельного участка, на котором предполагается проводить земляные работы, либо собственником или эксплуатирующей организацией объектов, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка.

2.4. Для получения разрешения на производство земляных работ заявитель представляет следующие документы:

1) заявление (заявку), содержащее сведения об ответственных лицах за производство работ, материалами, механизмами, автотранспортом, рабочей силой, щитами для ограждений, пешеходными мостиками, световыми предупреждающими значками, дорожными знаками, об исполнителе работ по восстановлению нарушенного и/или проектного благоустройства;

2) бланк разрешения  (заявки) на производство земляных работ, согласованный:

- с эксплуатационными организациями сетей, расположенных на земельном участке, на котором планируется производить земляные работы;

-с собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами;

-с Государственным органом организации безопасности дорожного движения на закрытие или ограничение движения транспорта по автодорогам;

 -с МУП «ЖКХ Безенчук» -  на производство земляных работ и согласование на  вырубку, обрезку, уничтожение зеленых насаждений и  их утилизацию;  
3) документ, подтверждающий полномочия заявителя (доверенность или договор), выданный заказчиком;

4) копии правоустанавливающих документов на земельные участки, на которых будут проводиться земляные работы (при размещении объекта на земельном участке, предоставленном для целей, не связанных со строительством);

5) разрешение на строительство, реконструкцию объекта при прокладке инженерных внеплощадочных сетей к объектам капитального строительства;

6) разрешительную документацию на строительство внеплощадочных инженерных сетей и сооружений объектов капитального строительства;

7) копию приказа о назначении ответственного лица за производство работ;

8) планы трассы или рабочий проект, согласованные с отделом архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области, со специализированными организациями, правообладателями земельных участков, на территории которых будут проводиться земляные работы, а также правообладателями смежных земельных участков, если для них места проведения работ являются территорией общего пользования;

9) проект на установку объекта и выполнение благоустройства в случаях возведения временных объектов; благоустройства территорий, установки малых архитектурных форм; устройства плоскостных сооружений; устройства элементов обустройства дороги; установки остановок общественного транспорта и остановочных павильонов, рекламных конструкций любых видов;

10) разрешение на снос зеленых насаждений, выданное Администрацией;

11) проект производства работ;

12) лицензию на производство работ (документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации);

13) график производства работ и полного восстановления нарушенного дорожного покрытия, зеленых насаждений и других элементов благоустройства, утвержденный заявителем и организацией-исполнителем работ по восстановлению нарушенного и/или проектного благоустройства (если работы по благоустройству выполняются не заявителем);

14) копию договора со специализированной организацией на восстановление благоустройства и зеленых насаждений (если работы по благоустройству выполняются не заявителем). К договору должна быть приложена дефектная ведомость (или ведомость объемов работ) и сметный расчет на восстановление покрытия и основания автодороги, а также другого нарушенного благоустройства.

2.5. В разрешении  (заявке) указывается:

- наименование, организационно-правовая форма организации, получающей разрешение, на которую возлагается выполнение земляных работ;

- фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за производство работ;

- вид, порядок и сроки производства работ;

- наименование, организационно-правовая форма организации, на которую возлагается выполнение работ по восстановлению нарушенного и/или проектного благоустройства;

- сроки выполнения работ по восстановлению нарушенного и/или проектного благоустройства;

- срок действия разрешения.

2.6. После предоставления документов, указанных в п. 2.4. настоящего Порядка в течение пяти рабочих дней Глава городского поселения Безенчук:

а) рассматривает представленный пакет документов;

б) ставит свою подпись и печать Администрации, тем самым разрешая выполнение работ, указанных в разрешении;

в) организует регистрацию разрешения в «Журнале регистрации разрешений на производство земляных работ городского поселения Безенчук (далее – Журнал), дает указание о  присваивании разрешения порядкового номера,  контролирует дату регистрации;

г)  дает указание о выдаче 1 экземпляр разрешения заявителю, второй экземпляр остается в архиве Администрации.

2.7. Работы могут производиться только лицом, которому выдано разрешение.

В случае замены ответственного лица за производство работ, лицо, которому выдано разрешение, обязано немедленно уведомить об этом лицо, выдавшее ему разрешение.

2.8. Если в процессе производства земляных работ возникли изменения в проекте трассы прокладки инженерной сети, то существующее разрешение считается недействительным, о чем лицо, выдавшее разрешение, уведомляет получателя разрешения. В этом случае лицо, получившее разрешение, готовит документацию для получения нового разрешения с учетом согласованных в установленном порядке изменений. Работы по ранее выданному разрешению должны быть прекращены до разработки новой документации и получения нового разрешения.

2.9. При невыполнении работ в установленный срок разрешение может быть продлено. Документы на продление срока производства земляных работ представляются лицом, получившим разрешение, не менее чем за пять рабочих дней до истечения срока окончания работ, указанных в разрешении, с представлением документов, перечисленных в пункте 2.9 настоящего Порядка.

2.10. Для продления срока действия разрешения заявителю необходимо представить следующие документы:

- заявление;

- копию действующего разрешения;

- новый график производства работ;

- схемы участка работ с указанием выполненных и незавершенных объемов работ;

- копии документов о продлении ранее полученных согласований по условиям производства работ.

2.11. Лицо, уполномоченное на выдачу разрешения, отказывает заявителю в выдаче разрешения в случаях:

2.11.1. наличия в предъявленных документах и материалах недостоверной и искаженной информации;

2.11.2. не представлены документы, предусмотренные п. 2.4 настоящего Порядка;

2.11.3. при не устранении нарушений при производстве земляных работ по ранее выданным разрешениям;

2.11.4. при обнаружении ошибок, содержащихся в проектной документации или в проекте производства работ, которые могут привести к авариям на объекте, вредным воздействиям на здоровье людей и окружающую природную среду и не обеспечивающих технологический порядок производства работ.

2.11.5. при отсутствии необходимых согласований в разрешении;

2.11.6. при планировании проведения праздничных или общегородских (общерайонных) мероприятий в месте проведения работ.

2.12. Лицо, уполномоченное на выдачу разрешения, вправе приостановить действие разрешения.

2.13. Приостановление действия разрешения - временное запрещение (до одного месяца) производства работ на объекте на период устранения выявленных нарушений, которое оформляется предписанием уполномоченного лица.

2.13.1. О приостановлении разрешения уполномоченным лицом делается соответствующая отметка на бланке разрешения и в Журнале с указанием даты наложения запрещения.

2.13.2. О возобновлении разрешения уполномоченным лицом делается соответствующая отметка на бланке разрешения и в Журнале с указанием даты снятия запрещения.

2.14. Приостановление действия разрешения производится в случаях:

2.14.1. если состояние объекта представляет угрозу безопасности жизни и здоровью людей и движению транспорта;

2.14.2. при наличии грубых нарушений производства работ, которые могут повлечь причинение материального ущерба третьим лицам.

2.15. Возобновление действия разрешения производится уполномоченным лицом по письменному обращению заявителя при условии устранения нарушений, повлекших приостановление действия разрешения.

2.16. Уполномоченное лицо аннулирует разрешение в случаях систематического нарушения настоящего Порядка, невыполнения более двух раз предписаний уполномоченного лица.

2.17. О выданном разрешении лицо, уполномоченное на выдачу разрешения, уведомляет управляющую компанию (ТСЖ), на территории обслуживания которой будут проводиться земляные работы, о месте и времени производства земляных работ.

2.18. Уполномоченное на выдачу разрешения лицо устанавливает сроки производства работ, полного восстановления нарушенного благоустройства с учетом заявки организации, производящей работы, существующих норм продолжительности строительства, ремонтных работ и местных условий, а также условий согласования производства работ обслуживающими организациями. 

3. Правила производства земляных работ 

3.1. В случае аварии на подземных коммуникациях владельцы коммуникаций обязаны проинформировать (можно телефонограммой) уполномоченное на выдачу разрешения лицо о начале земляных работ и в течение трех суток оформить разрешение.

Если при ликвидации аварии не была нарушена существующая траектория трассы подземной коммуникации, то организация, оформляющая документацию для получения разрешения, исключает из нее согласование плана трассы с отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Безенчукский Самарской области.

3.2. При производстве земляных работ должны обеспечиваться санитарное состояние прилегающей территории, безопасность движения пешеходов и транспорта, подъезды и подходы к местам общего пользования. Через траншеи должны быть устроены пешеходные мостики. Ответственность за безопасность движения и выполнение установленных требований несет лицо, указанное в разрешении в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Во время выполнения работ ответственное лицо или лицо, его заменяющее, обязано находиться на месте производства работ, имея при себе разрешение, рабочий проект, проект производства работ или технологическую карту, а также предписания владельцев подземных сооружений.

3.4. Для принятия мер предосторожности и предупреждения повреждений подземных сооружений ответственное лицо обязано не позднее чем за сутки до начала работ вызвать на место представителей организаций, имеющих в данном месте подземные коммуникации и согласовавших проект, установить совместно с ними точное расположение подземных сооружений и принять необходимые меры, обеспечивающие их полную сохранность. Производство земляных работ вблизи существующего подземного сооружения должно осуществляться под наблюдением производителя работ или мастера.

3.5. Запрещается при производстве работ вблизи существующих подземных сооружений (трубопроводы, колодцы, кабели, фундаменты и другие) использование экскаваторов на расстояниях, менее предусмотренных проектом производства работ. В этих случаях работы выполняются только вручную.

3.6. Запрещается при ведении земляных работ в мерзлых и твердых грунтах применение падающих клиновых приспособлений на расстояниях до газопроводов всех давлений и диаметров, напорных трубопроводов, электрокабелей ближе пяти метров и других подземных коммуникаций или объектов ближе трех метров. Запрещается применение падающих клиновых приспособлений в заселенных жилых районах.

3.7. Организация, проводящая земляные работы, ограждает место производства работ типовым ограждением с указанием на ограждении наименования организации, номера телефона и фамилии производителя работ.

В вечернее и ночное время на ограждениях должны быть световые предупреждающие знаки.

При производстве земляных работ, требующих закрытия проезда, устанавливаются дорожные знаки по схемам, утвержденным Государственным органом организации безопасности дорожного движения, и ясно обозначаются направления объездов. С наступлением темноты места производства земляных работ должны освещаться.

3.8. Места установки ограждений при строительстве, ремонте и переустройстве подземных сооружений определяются в проекте производства работ. Разобранное дорожное покрытие, грунт и снесенные зеленые насаждения должны немедленно вывозиться.

3.9. При производстве земляных работ должен быть обеспечен вывоз грунта в порядке, установленном Администрацией.

3.10. Строительные материалы и механизмы должны находиться в пределах огражденного участка.

3.11. Ограждения могут быть сняты только после полного восстановления дорожного покрытия.

3.12. На улицах, площадях и других благоустроенных территориях земляные работы должны выполняться короткими участками в соответствии с проектом производства работ, работы на последующих участках разрешаются только после завершения всех работ на предыдущих участках, включая восстановительные работы и уборку территории.

3.13. Ширина траншеи должна быть минимальной в зависимости от внешних габаритов сооружений.

3.14. Засыпка траншей и котлованов должна производиться с принятием мер против повреждения трубопроводов и их изоляции сбрасываемым грунтом, против смещения оси трубопроводов по следующим этапам: подбивка пазух между трубой и дном траншеи; засыпка, разравнивание и уплотнение защитного и верхнего слоев. Пазухи засыпаются послойно высотой слоя 25 - 30 см и уплотняют трамбовками. Толщина защитного слоя над коммуникациями должна быть не менее 20 - 25 см для металлических и железобетонных труб и не менее 40 см для керамических и полиэтиленовых.

3.15. Во избежание появления деформаций на проезжей части дорог и тротуаров с асфальтобетонным покрытием после восстановительных работ обратную засыпку траншей и котлованов предпочтительнее производить песчаными или крупнообломочными грунтами с оптимальной влажностью.

3.16. В местах пересечения с существующими коммуникациями засыпка траншей производится в присутствии представителей организаций, эксплуатирующих эти коммуникации. Лицо, ответственное за производство работ, обязано своевременно извещать соответствующие организации о времени начала засыпки траншей и котлованов.

3.17. Запрещается без согласования с заинтересованной организацией производить земляные работы в случае обнаружения подземных сооружений, не указанных в проекте, даже если они не мешают производству работ.

3.18. Запрещается загрязнение прилегающих участков улиц и засорение ливневой канализации, засыпка водопропускных труб, кюветов и газонов.

3.19. Запрещается вырубка деревьев и кустарников без получения разрешения администрации городского поселения Безенчук.

3.20. Запрещается производить откачку вод из траншей, котлованов, колодцев на дороги, тротуары. Вода должна быть направлена в существующую ливневую канализацию при ее наличии на данном участке. Пропуск ливневых и талых вод в местах вскрытий и прилегающих к ним территорий обязаны обеспечить организации, производящие работу. Для защиты колодцев, дождеприемных решеток и лотков должны применяться деревянные щиты и короба, обеспечивающие доступ к колодцам, дождеприемникам и лоткам.

3.21. Организация, проводящая земляные работы, обязана обеспечить сохранность разобранного дорожного и тротуарного бортового камня, а также ступеней и плит покрытия и, в первую очередь, из естественного камня (гранит, базальт, известняк).

3.22. Смотровые колодцы и дождеприемники на улицах и проездах должны восстанавливаться на одном уровне с дорожным покрытием. Не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более 2 см, а решетки дождеприемного колодца - более 3 см.

3.23. Организация, производящая земляные работы, обязана:

3.23.1. проводить работы в соответствии со СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты", СНиП 12-04-2002, часть 2 "Строительное производство", СНиП 12-03-2001, часть 1 "Безопасность труда в строительстве";

3.23.2. восстановить нарушенные газоны, зеленые насаждения, детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, бортовой камень и асфальтовое покрытие качественно и в соответствии с ГОСТ, СНиП и ТУ.

При пересечении улиц траншеями асфальтовое покрытие на проезжей части восстанавливается картами не менее 5 метров в каждую сторону от траншеи, а на тротуаре - не менее трех метров, обеспечив при этом высоту дорожного борта не менее 15 см, а тротуарного - на уровне асфальта.

3.23.3. убрать после восстановительных работ грунт, материалы, конструкции, строительный мусор, ограждения.

3.24. В период с 1 ноября по 31 марта восстановление благоустройства после вскрытия производится по временной схеме:

3.24.1. траншеи и котлованы на асфальтовых покрытиях заделываются слоем щебня средних фракций на ширину вскрытия;

3.24.2. траншеи и котлованы на газонах и пустырях засыпаются грунтом, выполняется вертикальная планировка, вывоз лишнего грунта, строительных конструкций и строительного мусора.

4. Закрытие разрешения 

4.1. Восстановленная территория принимается Администрацией.

4.2. По окончании проведения земляных работ и благоустройства прилегающей территории составляется акт о приеме земляных работ (Приложение №2), который подписывается заявителем, главой (заместителем) городского поселения,  либо уполномоченным должностным лицом администрации, в случае наличия соответствующих требований по восстановлению зеленых насаждений - должностным лицом органа по охране окружающей среды, а также собственником или владельцем земельного участка.

4.3. Полное восстановление благоустройства и (или) его устройство должны быть завершены в сроки, установленные разрешением.

4.4. В случае выявления в течение трех лет просадки грунта, провалов и трещин в асфальтовом покрытии, проседания дорожных и тротуарных бордюров, отсутствие травяного покрова на газоне, замены газонной травы сорняковыми культурами, не прижившихся зеленых насаждений, некачественной установки МАФ, замены асфальтового покрытия бетоном и других некачественно выполненных работ, условий, указанных в разрешении, организация, получавшая разрешение на выполнение земляных работ на данной территории, обязана устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, установленные лицом, выдавшим разрешение на производство работ. 

5. Ответственность за нарушение порядка производства земляных работ 

5.1. Ответственность за повреждение существующих сооружений и сетей, смежных и пересекающихся коммуникаций несет лицо, производившее земляные работы на данном земельном участке.

5.2. Физические, юридические и должностные лица, виновные в нарушении настоящего Порядка при производстве работ по прокладке и переустройству подземных и надземных сооружений и иных работ, при несоблюдении сроков восстановления нарушенного благоустройства территории, дорожных покрытий, а также установленного порядка получения разрешений на производство земляных работ, подлежат привлечению к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Самарской области.
5.3. В случае выявления фактов нарушений настоящего Порядка, должностные лица, организации и граждане несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.4. Проведение работ, влекущие за собой разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке, подземных коммуникаций или других видов строительных и ремонтных работ, подлежит привлечению к ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

6. Обеспечение контроля за выполнением настоящего Порядка 

6.1. Контроль за выполнением настоящего Порядка осуществляет Администрация городского поселения Безенчук.

6.2. Государственный контроль осуществляют органы государственного контроля (надзора) и управления в пределах своей компетенции.

6.3. Контроль за выполнением настоящего Порядка осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 

Приложение №1

 к Порядку производства земляных работ

на территории городского поселения Безенчук
_____________________________________________________________________________

(наименование организации, кому предъявляется заявка)

_________________________________________

(Ф.И.О.)
заявка

_____________________________________________________________________________ (наименование организации, подавшей заявку)
адрес ________________________________________________ телефон ________________ просит дать разрешение на вскрытие грунта от _____________________________________

______________________________________ до ____________________________________

для __________________________________________________________________________ (цель вскрытия)
_____________________________________________________________________________

Работы выполнит ______________________________________________________________ (наименование организации)

адрес ________________________________________________________________________ в срок с _________________________________ по __________________________________ 

Ответственным за производство работ назначен ____________________________________

(должность)

_____________________________________________________________________________ (Фамилия, имя, отчество)
телефон № _________________________ приказ № _____________ от _________________

Ордер доверяется получить _____________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заказчик _____________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

________________________________________________ _____________________________

подпись

Подрядчик ______________________________________ _____________________________

                                                              (должность, фамилия, имя, отчество)                                                        подпись

М.П.

« ____» _______________20___  г. 

Примечание:

1. Заявка выдается на руки представителю организации для ее заполнения и согласования производства работ с заинтересованными организациями.

2. По правильному оформлению заявки, согласованной со всеми организациями принимается решение о выдаче ордера на вскрытие грунта с записью  в журнал учета выдачи ордеров с росписью получившего ордер.

3. Заявка подшивается в деле организации, выдавшей ордер.

Согласовано:

Территориальное управление эл. связи. ___________________________________________________________________________________________________________________________

м.п.

Филиал «Самарагаз» 
___________________________________________________________________________________________________________________________

м.п.

Районный архитектор ___________________________________________________________________________________________________________________________
м.п.

МУП «ЖКХ Безенчук» ___________________________________________________________________________________________________________________________
м.п.

ОАО «Чапаевские электросети» _____________________________________________________________________________________________________________________

м.п.

Отдел по охране окружающей среды администрации Безенчукского района _____________________________________________________________________________________________________________________

м.п.

ГИБДД _____________________________________________________________________________________________________________________
м.п.

МУП «Водоканал» _____________________________________________________________________________________________________________________

м.п.

    СХЕМА МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ:

Администрация городского поселения Безенчук

ОРДЕР № ___

на право производства земляных работ, работ по благоустройству и озеленению 

на территории пгт. Безенчук

от ___________________________ 200 _ г.

Выдан _____________________________________________________________________________

Наименование организации или Ф.И.О.

Адрес организации ________________________________ № телефона _______________________ 

___________________________________________________________________________________
наименование объекта

___________________________________________________________________________________
место производства работ

___________________________________________________________________________________
виды выполнения работ

_______________________________________________________________________
При производстве работ обязуюсь:

1. Все работы, выполняемые согласно ордера, производить в строгом соответствии с «Порядком производства земляных работ на территории городского поселения Безенчук», утвержденных постановлением Главы поселения от 07.09.2011г № 154. 

2. Перед производством работ  вызвать представителей __________________________________

___________________________________________________________________________________
3. Настоящий ордер и проект на выполняемые работы иметь на месте производства работ для предъявления инспектирующим лицам.

4. Обо всех изменениях условий, на основании которых выдан ордер, сообщать в администрацию городского поселения Безенчук.

Ответственный за производство работ __________________________________________________

Подпись   



Ф.И.О.

Глава городского 

поселения Безенчук 







Ю.В. Строганков.

Действие ордера продлено до ________________________________________________________
Глава городского 

поселения Безенчук 







Ю.В. Строганков.

	Линия отреза


подлежит возврату в администрацию городского поселения Безенчук

ТАЛОН к ордеру № _____

Работа завершена, наружное благоустройство восстановлено, планировка и озеленение участка выполнены, исполнительная документация предоставлена.

Руководитель организации  __________________________________________________________


М.П. 


подпись  



Ф.И.О.

Ответственный за производство работ ________________________________________________


М.П.

 подпись  


Ф.И.О.

Представитель  УО, ТСЖ, землепользователь, на территории которых проводятся работы ____________________________________________________________________________________

М.П. 



подпись  




Ф.И.О.

Представитель ГИБДД ______________________________________________________________

М.П. 


подпись 



Ф.И.О.


Примечание. В случае непредставления талона к ордеру в трехдневный срок после указанной доты завершения работ, работы считаются невыполненными, ответственный за производство работ привлекается к административной ответственности.

	
	
	              Приложение № 2
к Порядку производства земляных работ на территории городского поселения Безенчук


постановление
от _______201__ г.                                       п.г.т. Безенчук                                        № ____

О закрытии движения по улице _______________________________

от _______________________________ до _________________________________

В связи с производством земляных работ по улице ______________________ на участке от _____________________ до ______________________, руководствуясь Порядком проведения  земляных  работ  на  территории городского поселения Безенчук, утвержденным постановлением главы городского поселения Безенчук от 07  сентября 2011г  № 154, Уставом городского поселения Безенчук, ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Разрешить __________________________________________________________________

(наименование организации - производителя работ)

закрыть движение всех видов транспорта по улице ____________________________________

от улицы ____________ до улицы _____________ на срок с "__" _______ 20__ г. по "__" ____ 20__ г.

Движение транспорта направить по улице ___________________________________.

    2.  По  согласованию  с  ГИБДД по муниципальному району Безенчукский организации - производителю работ установить необходимые знаки и указатели.

    3. ___________________________________________________________________

                                    (наименование организации - производителя работ)
получить   в   администрации городского поселения Безенчук  разрешение  на производство земляных работ.

    4. До "__" _______________ 20__ г. восстановить нарушенные элементы благоустройства.

    5. Обязать ____________________________________________________________________

(наименование организации - производителя работ)

до  начала  производства работ довести до сведения станции скорой помощи и отдела пожарной охраны о закрытии улицы  ________________________.

    6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя   главы   городского поселения Безенчук  (Рыжих С.А.)

Глава городского поселения Безенчук                                     Ю.В. Строганков

	
	
	Приложение № 3
к Порядку проведения

земляных работ на территории

городского поселения Безенчук


ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК (ОРДЕРОВ)

НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

	№ 
п/п
	Место работы
	Организация
	Сроки  

	Благоустройство

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	20__ год
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