Администрация городского поселения Безенчук подготовила и направила в адрес министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области заявку на предоставление субсидии бюджету городского поселения Безенчук в размере 19 776 288 рублей на осуществление полномочий по дорожной деятельности в 2014 году.

Выдержки из заявки, подписанной Главой городского поселения Безенчук Строганковым Ю.В.:

1. на ремонт дорог местного значения городского поселения Безенчук в 2014 году в размере  18 463 039,52 рублей, т.е. 90% от сметной стоимости работ. Сметная стоимость работ составляет  - 20 514 488, 36 рублей.  Софинансирование за счет средств бюджета городского поселения Безенчук в размере 10% - 2 051 488,84 рублей гарантирую.

Таблица наименования дорог, протяженность и стоимость работ по ремонту.

	№

пп
	Наименование автомобильных дорог по улицам. 
	Протяжен-ность

участка дороги для ремонта (км)
	Сметная стоимость в руб.
	Прим.

	1
	Быковского (от ул. Чапаева+600 до ул. Гагарина)

Быковского (от ул. Чапаева в сторону Гагарина)
	0,926

0,600
	1 590 136,18

3 509 468,77
	

	2
	Мамистова (от Центральная до ул. Специалистов)
	0,751
	3 114 542,82
	

	3
	Нефтяников (от ул. Рабочая до ул. Комсомольск)
	0,592
	1 841 070,88
	

	4
	Рабочая (от ул. Мамистова до ул. Нефтяников)
	0,727
	4 099 474,27
	

	5
	Гагарина (от ул.Тимирязева до ул. К. Маркса) 
	0,321
	838 516,98
	

	6
	Чапаева (от ул. Советская в сторону ул. Центр)
	0,160
	634 676,15
	

	7
	Советская (от ул.Крупская до поворота в р-не ВПС под ж/д)  
	0,510
	2 295 306,49
	

	8
	Степная (от ул. Мамистова до ул. Осипенко)
	0,881
	2 591 295,82
	

	Сметная стоимость работ
	20 514 488,84 
	

	Запрашиваемая сумма субсидии (90%)
	18 463 039,52
	

	Софинансирование за счет средств бюджета поселения (10%)
	2 051 449,32
	


2. на капитальный  ремонт и ремонт дворовых территорий  многоквартирных домов, проездов и дворовых территориям многоквартирных домов на территории п. Безенчук в размере 1 313 249,40 рублей, т.е. 90% от сметной стоимости работ. Сметная стоимость работ составляет 1 459 166 рублей в следующих микрорайонах:

1. от дома № 166 по ул. Советская до ул. Центральная в районе домов № 105-107 в п. Безенчук сметной стоимостью 735 526,97 руб., протяженностью 0,349 км, запрашиваемая субсидия – 661,974,27 рублей;

2. проезд от ул. Чапаева к домам № 70,73 по ул. Быковского в п. Безенчук, сметная стоимость работ – 423 985,33 руб., протяженность – 0,214 км, запрашиваемая субсидия – 381586,80 рублей

3. Проезд к домам № 72-74 по ул. Быковского в п. Безенчук, сметная стоимость работ 299 653,70 рублей, протяженностью – 0,163 км, запрашиваемая субсидия – 269688,33 рублей.

Общая стоимость работ по ремонту квартальных проездов запланирована в размере 1 459 166 рублей. 

При рассмотрении заявки прошу учесть, что городское поселения Безенчук является самым многочисленным поселением в Самарской области с населением в 23215 человек или 56% от численности населения муниципального района Безенчукский. 
Дорожная деятельность на территории поселения осуществляется в отношении автомобильных дорог местного значения протяженностью 143 км, протяженность тротуаров – 11,7  км,  путепроводов – 3, светофоров - 7.

Планируемый ремонт автомобильных дорог будет направлен на восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения.      

  Ремонт дорог обеспечит сохранность автомобильных дорог, бесперебойное движение транспортных средств по основным автодорогам, повысит значение показателей удовлетворенности населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании.

 Генеральный план городского поселения Безенчук утвержден.

 Бюджет городского поселения Безенчук на 2014 год  утвержден,  софинансирование   гарантирую.

Муниципальная программа «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городского поселения Безенчук  на 2014-2016 годы»  утверждена постановлением Администрации городского поселения Безенчук от 09.12.20013 года № 265

Таким образом, городское поселение Безенчук соответствует всем критериям отбора муниципальных образований для  предоставления субсидии на 2014 год.

Исходя из вышеизложенного,  прошу рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии бюджету городского поселения Безенчук в размере 19 776 288  рублей  для осуществления полномочий поселения по осуществлению дорожной деятельности в 2014 году.
Пояснительная записка к заявке: обоснование необходимости ремонта автомобильных дорог в городском поселении Безенчук  в 2014 году за счет средств областного бюджета

Заявленные к ремонту автомобильные дороги местного значения являются магистральными, максимально эксплуатируемыми, через которые проходит весь поток легкового, пассажирского и грузового транспорта.  Эти дороги обеспечивают транспортную связь районного центра Безенчук с населенными пунктами муниципального района Безенчукский, обеспечивают перевозку школьников, пассажиров, а также  грузов для сфер и отраслей экономики района и Самарской области.

Перечень дорог  для ремонта за счет привлеченных средств определен исходя из необходимости приведения транспортно - эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в соответствии с требованиями технических регламентов.

Планируемый ремонт направлен на бесперебойное движение транспортных средств по автомобильным дорогам,  а также обеспечение сохранности автомобильных дорог.

Необходимость ремонта дорог подтверждается прилагаемыми дефектными ведомостями, в которых указано их техническое состояние.

1. Автомобильная дорога по ул. Быковского в п. Безенчук обеспечивает транспортную связь, грузоперевозки и движение общественного транспорта к железнодорожному вокзалу, ГБОУ СОШ № 3, ГБОУ СПО «Безенчукский аграрный техникум», ГНУ «Самарский НИИСХ им. Тулайкова». Дорога является участком школьного маршрута, а также дорогой межмуниципального значения.

2. Автомобильная дорога по ул. Мамистова в п. Безенчук – центральная магистраль, обеспечивающая выезд из посёлка и межпоселенческие автоперевозки в северном направлении, перевозку пассажиров и транспортную связь населенных пунктов, расположенных вдоль левобережья р. Волга с населенными пунктами, расположенными южнее Куйбышевской железной дороги.  На ул. Мамистова находится центральная районная больница, по участку дороги проходит  школьный маршрут. Дорога обеспечивает пассажиропоток в зону отдыха  к левобережью реки Волга, в парк отель «Васильевский»,  в зону отдыха детей «Солнечный берег». Является дорогой межмуниципального значения.

3. Автомобильная дорога по  ул. Рабочая в п. Безенчук  является участком маршрута движения грузового автотранспорта с опасными и крупногабаритными грузами в восточную промышленную зону п. Безенчук.

4. Автомобильная дорога по  ул. Гагарина в п. Безенчук   обеспечивает резервный выезд с автодороги Безенчук - Осинки на путепровод по ул. Чапаева, перевозку школьников к ГБОУ СОШ № 3, ГБОУ СПО «БАТ», ГБОУ ДПО Самарская школа управления АПК, ГНУ «Самарский НИИ сельского хозяйства им. Н.М.Тулайкова», обеспечивает кратчайший выход на путепровод с ул. Тимирязева (минуя путь по ул. Быковского и части ул. Чапаева), является важной составляющей частью разделения транспортных потоков, следующих на путепровод.

5.  Участок автомобильной дороги по ул. Советская в п. Безенчук – часть центральной автомагистрали, соединяющая восточную и западную промышленные зоны п. Безенчук и обеспечивающая прохождение основных транспортных потоков во всех направлениях. Является резервным направлением для прохождения легкового и малогабаритного грузового автотранспорта через водопропускное сооружение под железной дорогой для обеспечения разгрузки основного транспортного потока, следующего по путепроводу через железную дорогу по ул. Чапаева.

6. Участок автомобильной дороги по ул. Чапаева в п. Безенчук   является частью основной транспортной магистрали, обеспечивающей прохождение всего автотранспортного потока, следующего по путепроводу через железную дорогу с южного и северного направления, а также является участком дороги школьного маршрута. Планируемый к ремонту участок дороги  на находится в центре деловой активности предпринимательского сообщества и населения.

7.  Автомобильная дорога по ул. Степная в п. Безенчук  является частью улично-дорожной сети городского поселения Безенчук, обеспечивающей прохождение общественного, легкового автотранспорта и спецавтомобилей, перевозку грузов. Данная дорога - резервный путь движения автотранспорта, соединяющий главные автомагистрали – ул. Мамистова, ул. Центральную, ул. Чапаева, ул. Советскую. 

8. Внутриквартальный проезд от ул. Советской (д. №166) до ул. Центральной (д. №107)  обеспечит внутриквартальное передвижение автотранспорта в микрорайоне «Мелиораторов», позволит снять социальную напряжённость и поднять активность  управляющих организаций,  населения по благоустройству дворовых территорий.

9. Внутриквартальные  проезды ул. Быковского – от ул. Быковского, вдоль фасада дома № 72 и от ул. Чапаева к домам. № 70 и 79 – обеспечит внутриквартальное передвижение автотранспорта в микрорайоне «Военный городок», позволит снять социальную напряжённость, поднять активность населения  по благоустройству дворовых территорий, поднять престиж создания ТСЖ на территории поселения. 
Глава городского поселения Безенчук                                      Ю.В. Строганков   

