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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ул. Нефтяников, 12, п.г.т. Безенчук, Самарской области, 446250
тел.2-12-55, факс 2-14-51, е-mail: gp-bezenchuk@samtel.ru 

23 декабря 2013 года                                                                                 №  277
Об утверждении муниципальной программы
 «Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2014-2016 годы». 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях создания  наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения городского поселения Безенчук, руководствуясь Уставом городского поселения Безенчук, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2014-2016 годы». 
2. Признать утратившими силу постановление Администрации городского поселения Безенчук от 19.03.2013г № 71 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство территории городского поселения Безенчук на 2013 год».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городского поселения Безенчук», разместить  на официальном сайте поселения в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского поселения Рыжих С.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.

Глава городского поселения Безенчук                                          Ю.В. Строганков
Утверждено постановлением

администрации городского поселения

Безенчук № 277 от 22.12.2013 г.

Паспорт

муниципальной  программы 

«Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения на  территории  городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский   Самарской области на 2014-2016 года» 

Паспорт муниципальной программы  г.п. Безенчук

	Наименование муниципальной программы 
	Муниципальная программа  «Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения на территории  городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2014-2016 годы " (далее - Программа)

	Цели муниципальной программы 
	Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения городского поселения Безенчук

	Задачи муниципальной программы 
	1. Увеличение площадей благоустроенных и озеленённых территорий поселения, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей, улучшение имиджа муниципального образования, поддержка инициативы жителей поселения и  организаций.
2. Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования городское поселение Безенчук (далее – муниципальное образование).
3. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования.
4. Совершенствование эстетического вида населенных пунктов муниципального образования.
5. Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий.
6. Внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей парков отдыха и других объектов внешнего благоустройства;

7. Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселения.

	Основания разработки программы
	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон от 07.05.2013г № 104 – ФЗ.
- Правила благоустройства территории городского поселения Безенчук от 17.05.2012 №3/29

- Постановление администрации городского поселения Безенчук от 28.10.2013 г. № 234

	Координатор муниципальной программы
	заместитель Главы администрации городского поселения Безенчук Рыжих С.А.


	Заказчик муниципальной программы
	Администрация городского поселения Безенчук

	Разработчик муниципальной программы
	ведущие специалисты отдела ЖКХ,  строительства и архитектуры Малышева Е.А., Зотов С.В.

	Ответственные за выполнение мероприятий муниципальной программы 
	  специалисты отдела ЖКХ,  строительства и архитектуры

	Сроки реализации муниципальной программы 
	2014-2016  годы

	Источники финансирования муниципальной программы,  

в том числе по годам:
	Расходы  (тыс. рублей)

	
	Всего
	2014
	2015
	2016

	Средства бюджета 

г.п. Безенчук
	36243,79
	12394,29
	11772,16
	12077,34

	Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
	- Увеличение площадей благоустроенных и озеленённых территорий поселения, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города, улучшение имиджа муниципального образования, привлечение инициативы жителей города, организаций.

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования городское поселение Безенчук (далее – муниципальное образование);

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования; 

- совершенствование эстетического вида населенных пунктов муниципального образования;

- повышение уровня благоустроенности дворовых территорий ;

- повышение  уровня благоустройства территории городского поселения;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения на территории муниципального образования;

- внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей парков отдыха и других объектов внешнего благоустройства.


1. Общая характеристика и основные проблемы сферы реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа по благоустройству и озеленению населенных пунктов, расположенных на территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области, разработана в соответствии  с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в РФ»,    Правил благоустройства территории городского поселения Безенчук от 17.05.2012 №3/29.

                Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов:

            -отсутствием в предыдущие годы государственной и региональной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства на территории муниципального образования в рамках целевых федеральных и региональных программ развития;

            -необеспеченность бюджета городского поселения Безенчук для решения вопросов местного значения из-за несправедливой  системы  распределения и размера налоговых поступлений   в бюджеты поселений и в бюджеты муниципальных районов;


- отсутствие федеральных и региональных программ для решения самых социально острых и затратных  вопросов – модернизация ЖКХ (тепло-водо-газоснабжение и водоотведение, очистка сточных вод и утилизация мусора); 


-отсутствие федеральных и региональных программ для финансовой поддержки бюджетов поселений по оплате расходов за проведение работ по межеванию муниципальной земли, чтобы обеспечить органам местного самоуправления поселения возможность применять властные полномочия - распоряжаться муниципальным имуществом, проектировать, строить новые объекты для благоустройства и жизнеобеспечения поселения;


- отсутствие федеральной и региональной программы по обновлению коммунальной техники предприятий ЖКХ городских и сельских поселений;

-снижением уровня общей культуры и правовой грамотности населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, общей собственности жителей многоквартирных домов и в пренебрежении к произошедшим изменениям в законодательстве РФ, связанных с введением в действие Жилищного кодекса РФ, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, обязывающих собственников помещений содержать общее имущество МКД, юридических и физических лиц содержать территорию, прилегающую к организациям, частным домовладениям;

            -недостаточным уровнем обеспечения сохранности объектов благоустройства на территории населенных пунктов поселения со стороны правоохранительных органов, включая отсутствие правоприменительной практики привлечения к административной ответственности лиц, виновных в нанесении ущерба объектам муниципальной собственности.

              Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства  в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории городского поселения нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания экономики и жителей поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.  Низкий уровень бюджетной обеспеченности не позволяет администрации поселения организовать должное состояние благоустройства и транспортной инфраструктуры на территории  городского поселения, что вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

Городское поселение «Безенчук» включает в себя 5 населенных пунктов. Населенные пункты удалены друг от друга и от центра поселения. Необеспеченность бюджета городского поселения и нерегулярное поступление областных субсидий по целевой программе ремонта и модернизации автомобильных дорог, отсутствие надлежащим образом подготовленных документов на переданные районом дороги и другое недвижимое имущество, не даёт возможность администрации поселения должным образом организовать, а созданным муниципальным предприятиям обеспечить соответствующий  уровень состояния благоустройства и темпы строительства новых объектов, дорог, тротуаров, уличного освещения. По экономическим причинам с 80-х годов в городском поселении не строятся новые дороги, тротуары. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, межквартальные и дворовые территории МКД нуждаются в ремонте. Длительное непринятие своевременных мер по обустройству территорий, прилегающих к тротуарам, дорогам, проездам, несанкционированная хозяйственная деятельность юридических и физических лиц на территории общего пользования привели к утрате естественных и искусственных уклонов вдоль дорог и тротуаров, что, при отсутствии ливневой канализации, повлекло ежегодное сезонное скапливание талых вод на проезжей и пешеходной части улично-дорожной сети, износу и разрушению асфальтового полотна дорог и тротуаров. 

Не удовлетворяют современным требованиям темпы развития уличное освещение населенных территорий, до сих пор остаются неосвещенными около 15 км. застроенных частными домовладениями улиц. В настоящее время линии уличного освещения (ЛУО) оборудованы 1733 светильниками  РКУ-02-250 с лампами ДРЛ 250. Сумма расходов за потребляемую ими электроэнергию в ночное время (если горят всю ночь) составляет  в среднем 4890 тыс. руб. в год, что составляет 14% бюджета. Учитывая размер расходов на уличное освещение, администрация вынуждена экономить расходы на оплату потребляемой электроэнергии и одновременно производить модернизацию оборудования уличного освещения – переходить на современные энергоэффективные, экономичные светильники. Но при существующем несоответствии бюджета городского поселения объёму расходных обязательств по вопросам местного значения  решение проблемы уличного освещения растянется на годы. Такие темпы модернизации не устраивают ни администрацию поселения, ни жителей.

Существует проблема сноса большинства зелёных насаждений (тополей), высаженных на дворовых и придомовых территориях МКД, которые из-за большой высоты деревьев (более 15м.) и ломкости древесины представляют угрозу  безопасности пешеходов, сохранности автомобилей и нормальному функционированию зданий, сооружений, коммуникаций, обеспечивающих жизнедеятельность городского поселения. Большая часть зеленых насаждений находится в запущенном состоянии. Деревья и кустарники нуждаются в своевременном уходе.

Зон отдыха, созданных на территории населенных пунктов явно недостаточно,  в связи с чем, требуется обустройство дополнительных зон отдыха. Назрела необходимость создания современного цветочного оформления, установки  элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газонов, установки дополнительных скамеек и урн. 


Дворовые пространства жилых многоквартирных домов требуют ответственной хозяйской руки для обустройства и содержания детских площадок, малых архитектурных форм, цветников и газонов.

        Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории населенных пунктов городского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. 

        Запущенное состояние многих территорий требует скорейшей модернизации. Неухоженность парков и скверов, отсутствие хозяйской руки во дворах МКД, устаревшие малые архитектурные формы – всё это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

       В настоящее время,  очевидно, что решение стоящих задач требует комплексного, системного подхода, тем более в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.

       Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства городского поселения Безенчук невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. При этом важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся его благоустройством. 

2.  Цели и задачи Программы

Главной целью Программы является исполнение Правил благоустройства территории городского поселения Безенчук от 17.05.2012 №3/29.

Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства,  по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования в весеннее-зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на территории городского поселения Безенчук.

Задачами программы являются:         

- увеличение площадей благоустроенных и озеленённых территорий поселения, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города, улучшение имиджа муниципального образования, привлечение инициативы жителей города, организаций.

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования городское поселение Безенчук (далее – муниципальное образование);

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования; 

- совершенствование эстетического вида населенных пунктов муниципального образования;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение  уровня благоустройства территории городского поселения;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения на территории муниципального образования;

- внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей парков отдыха и других объектов внешнего благоустройства;

- подготовка территории поселения и площади к праздничным мероприятиям.

         Целевыми индикаторами выполнения мероприятий Программы являются результаты организационной работы администрации поселения и МБУ «Благоустройство»: формирование муниципального задания, законодательное оформление участков территории городского поселения для обеспечения возможности выполнения соответствующих работ подрядчиком, заключение соответствующих договоров и муниципальных контрактов, контроль исполнения работ специалистами администрации.

3.Сроки (этапы) реализации Программы

Срок реализации настоящей Программы  2014-2016 года.

4. Ожидаемые конечные результаты Программы.

В результате реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:

-  улучшение состояния территории городского поселения Безенчук; 

         - привитие жителям городского поселения Безенчук  любви и уважения к своему населенному пункту, стремление к соблюдению чистоты и порядка на территории городского поселения;

        - создание условий, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории городского поселения Безенчук;

       - повышение инвестиционной и эстетической привлекательности поселения;

         Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:

          - процент соответствия ГОСТу объектов внешнего благоустройства (новых объектов озеленения, уличного освещения);

         - процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

         - процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

    - уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями уличного освещения, зелёными насаждениями).       
5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется на основе:

         - муниципального задания МБУ «Благоустройство»;

         - муниципальных контрактов (договоров), заключаемых администрацией поселения с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

         - условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией городского поселения Безенчук. 
Перечень 

мероприятий муниципальной программы

 «Благоустройство, озелениение и обеспечение безопасности дорожного движения на территории  городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский  Самарской области на 2014-2016 годы»

	№

п/п
	Мероприятия по реализации программы
	Источники финансирования
	Срок исполнения мероприятия
	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам
	Ответственный за выполнение мероприятия программы

	
	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	

	1
	Зимнее содержание улично-дорожной сети, территории общего пользования

	1.1


	уборка УДС (сдвижка снега техникой, обработка ПСС проезжей части УДС)
	бюджет г.п. Безенчук
	Октябрь-апрель
	
	10835,814
	3 611, 938
	3 611, 938
	3 611, 938
	МБУ «Благоустройство»

	1.2
	уборка тротуаров, центральной площади, парков, скверов
	бюджет г.п. Безенчук
	Октябрь-апрель
	
	348,33
	116, 11
	116, 11
	116, 11
	МБУ «Благоустройство»

	1.3
	уборка остановочных пунктов пассажирского транспорта
	бюджет г.п. Безенчук
	Октябрь-апрель
	
	11,451
	3, 817
	3, 817
	3, 817
	МБУ «Благоустройство»

	1.4
	вывоз мусора и снега
	бюджет г.п. Безенчук
	Октябрь-апрель
	
	24,591
	8 ,197
	8 ,197
	8 ,197
	МБУ «Благоустройство»

	Итого:
	11220,186
	3740,062
	3740,062
	3740,062
	

	2
	Летнее содержание улично-дорожной сети, территории общего пользования

	2.2
	уборка УДС (уборка мусора вручную)
	бюджет г.п. Безенчук
	апрель-октябрь
	
	223,977
	74, 659
	74, 659
	74, 659
	МБУ «Благоустройство»



	2.3
	уборка тротуаров, центральной площади, парков и скверов
	бюджет г.п. Безенчук
	апрель-октябрь
	
	427,809
	142, 603
	142, 603
	142, 603
	МБУ «Благоустройство»



	2.4
	уборка остановочных пунктов пассажирского транспорта
	бюджет г.п. Безенчук
	апрель-октябрь
	
	132
	44
	44
	44
	МБУ «Благоустройство»



	2.5
	механическое подметание территорий (перекрестков, ЦП)
	бюджет г.п. Безенчук
	апрель-октябрь
	
	7,44
	2, 48
	2, 48
	2, 48
	МБУ «Благоустройство»



	2.6
	грейдеровка существующих обочин и грунтовых дорог
	бюджет г.п. Безенчук
	апрель-октябрь
	
	99,177
	33, 059
	33, 059
	33, 059
	МБУ «Благоустройство»




	2.7
	укос сорной растительности
	бюджет г.п. Безенчук
	май-август
	
	442,047
	147, 349
	147, 349
	147, 349
	МБУ «Благоустройство»



	2.8
	нанесение дорожной разметки
	бюджет г.п. Безенчук
	май, август
	
	56,196
	18, 732
	18, 732
	18, 732
	МБУ «Благоустройство»

	2.9
	Текущая замена дорожных знаков (без учета стоимости д/зн.)
	бюджет г.п. Безенчук
	в течение года
	
	266,49
	88, 83
	88, 83
	88, 83
	МБУ «Благоустройство»

	2.10
	Установка дорожных знаков по дислокации
	бюджет г.п. Безенчук
	в течение года
	
	700,896
	233, 632
	233, 632
	233, 632
	МБУ «Благоустройство»

	2.11
	Вывоз мусора (с учетом несанкционированных свалок)
	бюджет г.п. Безенчук
	в течение года


	
	115,23
	38, 841
	38, 841
	38, 841
	МБУ «Благоустройство»

	2.12
	Замена (устройство) светофоров
	бюджет г.п. Безенчук
	в течение года
	
	2340
	780
	780
	780
	МБУ «Благоустройство»

	
	4812,555
	1604,185
	1604,185
	1604,185
	

	3
	Внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей парков отдыха и других объектов внешнего благоустройства и содержание линий уличного освещения г.п. Безенчук

	3.1
	содержание линий уличного освещения
	бюджет г.п. Безенчук
	в течение года
	
	1912,683
	637 ,561
	637 ,561
	637 ,561
	МБУ «Благоустройство»

	3.2
	содержание трансформаторных подстанций, трансформаторов тока, электросчетчиков, пускателей, автоматов, ламп; протяжка соединений; регулирование времени срабатывания таймеров; снятие показаний с электросчетчиков; перевод времени включения и отключения УО в подстанциях)
	бюджет г.п. Безенчук
	в течение года


	
	
	
	
	
	

	3.3
	содержание светофоров
	бюджет г.п. Безенчук
	в течение года
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Оплата УО
	бюджет г.п. Безенчук
	в течение года
	
	12 000
	4 000
	4 000
	4 000
	МБУ «Благоустройство»

	3.5
	Устройство уличного освещения по ул. Быковского
	бюджет г.п. Безенчук
	июль-август
	
	425, 7
	425, 7
	
	
	Администрация г.п. Безенчук

	3.6
	Устройство уличного освещения по ул. Луговцева
	бюджет г.п. Безенчук
	июль-август
	
	168, 54
	168, 54
	
	
	Администрация г.п. Безенчук

	3.7
	Устройство уличного освещения по ул. Полевая
	бюджет г.п. Безенчук
	июль-август
	
	69 ,23
	69 ,23
	
	
	Администрация г.п. Безенчук

	3.8
	Устройство уличного освещения по ул. Гагарина
	бюджет г.п. Безенчук
	июль-август
	
	222 ,04
	222 ,04
	
	
	Администрация г.п. Безенчук

	3.9
	Устройство уличного освещения по ул. Степная
	бюджет г.п. Безенчук
	июль-август
	
	31 ,67
	31 ,67
	
	
	Администрация г.п. Безенчук

	3.10
	Устройство уличного освещения по ул. Тимирязева
	бюджет г.п. Безенчук
	июль-август
	
	59,55
	59,55
	
	
	Администрация г.п. Безенчук

	3.11
	Устройство уличного освещения по ул. Центральная
	бюджет г.п. Безенчук
	июль-август
	
	5,58
	5,58
	
	
	Администрация г.п. Безенчук

	3.12
	Устройство уличного освещения по ул. Южная
	бюджет г.п. Безенчук
	июль-август
	
	204, 28
	204, 28
	
	
	Администрация г.п. Безенчук

	3.13
	Устройство уличного освещения
	бюджет г.п. Безенчук
	июль-август
	
	1457,64
	
	576,23
	881,41
	Администрация г.п. Безенчук

	3.14
	Проект на устройство уличного освещение
	бюджет г.п. Безенчук
	февраль-июнь
	
	785
	185
	300
	300
	Администрация г.п. Безенчук

	Итого: 17472,453
	6031,921
	5513,791
	5818,971
	

	
	Итого: 17364,683

	4
	Благоустройство и озеленение территории городского поселения Безенчук

	4.1
	Опиловка деревьев, в т.ч.
	бюджет г.п. Безенчук
	в течение года
	
	
	
	
	
	МБУ «Благоустройство»

	4.2
	кронирование деревьев
	бюджет г.п. Безенчук
	в течение года
	
	389,151
	129,717
	129,717
	129,717
	МБУ «Благоустройство»

	4.3
	вырубка кустарников и подлеска
	бюджет г.п. Безенчук
	в течение года
	
	3,057
	1,019
	1,019
	1,019
	МБУ «Благоустройство»

	4.4
	вывоз древесных отходов
	бюджет г.п. Безенчук
	в течение года
	
	103,782
	34,594
	34,594
	34,594
	МБУ «Благоустройство»

	4.5
	посадка цветов, уход за газонами и клумбами (сквер на ЦП, ЦП, ул.Чапаева 21, Чапаева/Совет., Чап-Бык, у малых архит. форм)
	бюджет г.п. Безенчук
	май-август
	
	228,399
	76,116
	76,116
	76,116
	МБУ «Благоустройство»

	4.6
	ремонт скамеек (окрашивание) в парке, сквере, выполнение плотничких работ по содержанию имущества городского поселения.
	бюджет г.п. Безенчук
	апрель - июнь
	
	5,394
	1,798
	1,798
	1,798
	МБУ «Благоустройство»

	4.7
	Очистка от грязи (с последующим вывозом), покраска металлических ограждений (893 кв.м.) и бордюра (186 кв.м.) путепровода по ул.Чапаева
	бюджет г.п. Безенчук
	апрель- май
	
	110,382
	36,794
	36,794
	36,794
	МБУ «Благоустройство»

	4.8
	Приобретение и изготовление урн
	бюджет г.п. Безенчук
	в течение года
	
	30
	10
	10
	10
	МБУ «Благоустройство»

	4.9
	Изготовление и установка вазонов
	бюджет г.п. Безенчук
	апрель - июнь
	
	12,252
	4,084
	4,084
	4,084
	МБУ «Благоустройство»

	4.10
	Обустройство автобусных остановок (изготовление павильонов для остановок)
	бюджет г.п. Безенчук
	в течение года
	
	644
	284
	180
	180
	МБУ «Благоустройство»



	
	Итого:
	578,122
	474,122
	474,122
	

	
	Итого: 1526,366

	5
	Приобретение призов для конкурсов («Самый благоустроенный двор МКД», «Самая благоустроенная прилегающая территория частного домовладения», «Самая благоустроенная прилегающая территория предприятия»
	бюджет г.п. Безенчук
	август- сентябрь
	
	90
	30
	30
	30
	Администрация г.п. Безенчук

	6
	Приобретение праздничной атрибутики
	бюджет г.п. Безенчук
	апрель-декабрь
	
	330
	110
	110
	110
	Администрация г.п. Безенчук

	7
	Мероприятия по оборудованию детских площадок
	бюджет г.п. Безенчук
	июнь-август
	
	900
	300
	300
	300
	Администрация г.п. Безенчук

	
	Итого:
	440
	440
	440
	

	Итого: 1320

	Итого: 36 243,79


Планируемые результаты 

реализации муниципальной программы 

«Благоустройство территории  городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский 

Самарской области на 2014-2016 года»

	№ п/п
	Задачи, направленные на достижение цели
	Показатели, характеризующие достижение цели
	Единица измерения
	Базовое значение показателя (на начало реализации программы
	Планируемое значение показателя по годам реализации

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Содержание территории в зимнее время

	1.1
	уборка УДС (сдвижка снега техникой, обработка ПСС проезжей части УДС)
	кв.м.
	27 925 643
	27 925 643
	27 925 643
	27 925 643

	1.2
	уборка тротуаров, центральной площади, парков, скверов
	кв.м.
	37 247
	37 247
	37 247
	37 247

	 1.3
	уборка остановочных пунктов пассажирского транспорта
	кв.м.
	14 654
	14 654
	14 654
	14 654

	
	вывоз мусора и снега
	куб.м.
	260
	260
	260
	260

	2
	Содержание территории в летнее время

	2.1
	  уборка УДС (уборка мусора вручную)
	кв.м.
	533 280
	533 280
	533 280
	533 280

	2.2
	уборка тротуаров, центральной площади, парков и скверов
	кв.м.
	1 188 360
	1 188 360
	1 188 360
	1 188 360

	2.3
	уборка остановочных пунктов пассажирского транспорта
	кв.м.
	364
	364
	364
	364

	2.4
	механическое подметание территорий (перекрестков, ЦП)
	кв.м
	62 006
	62 006
	62 006
	62 006

	2.5
	грейдеровка существующих обочин и грунтовых дорог
	кв.м.
	324 972
	324 972
	324 972
	324 972

	2.6
	укос сорной растительности
	кв.м.
	818 604
	818 604
	818 604
	818 604

	2.7
	нанесение дорожной разметки
	кв.м.
	1 400
	1 400
	1 400
	1 400

	2.8
	Текущая замена дорожных знаков (без учета стоимости д/зн.)
	шт.
	45
	45
	45
	45

	2.9
	Установка дорожных знаков по дислокации
	шт.
	112
	112
	112
	112

	2.10
	Вывоз мусора (с учетом несанкционированных свалок)
	куб.м
	1 033
	1 033
	1 033
	1 033

	2.11
	Замена (устройство) светофоров
	Секций
	24
	24
	24
	24

	
	Внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей парков отдыха и других объектов внешнего благоустройства и содержание линий уличного освещения г.п. Безенчук

	3
	-доля протяженности обеспеченных освещением улиц, парков и других объектов внешнего благоустройства
	%
	75,5
	78
	80
	82

	
	- доля энергосберегающих уличных светильников в общем количестве уличных светильников, установленных в г.п. Безенчук
	%
	0
	5
	7
	9

	3.1
	содержание линий уличного освещения
	км/кол-во осмотров
	111/48
	115/48
	118/48
	121/48

	3.2
	содержание трансформаторных подстанций, трансформаторов тока, электросчетчиков, пускателей, автоматов, ламп; протяжка соединений; регулирование времени срабатывания таймеров; снятие показаний с электросчетчиков; перевод времени включения и отключения УО в подстанциях)
	кол-во подстанций/осмотров
	39/48
	39/48
	39/48
	39/48

	3.3
	содержание светофоров
	сек/кол-во осмотров
	79/112
	79/112
	79/112
	79/112

	3.4
	Оплата УО
	руб.
	4 000 000
	4 000 000
	4 000 000
	4 000 000

	3.5
	Устройство уличного освещения по ул. Быковского 
	кол-во светильников, шт
	14
	14
	
	

	3.6
	Устройство уличного освещения по ул. Луговцева
	кол-во светильников, шт
	9
	9
	
	

	3.7
	Устройство уличного освещения по ул. Полевая
	м.п
	400
	400
	
	

	3.8
	Устройство уличного освещения по ул. Гагарина
	кол-во светильников, шт
	9
	9
	
	

	3.9
	Устройство уличного освещения по ул. Степная
	кол-во светильников, шт
	4


	4


	
	

	3.10
	Устройство уличного освещения по ул. Тимирязева
	кол-во светильников, шт
	3
	3
	
	

	3.11
	Устройство уличного освещения по ул. Центральная 
	кол-во светильников, шт
	2
	2
	
	

	3.12
	Устройство уличного освещения по ул. Южная
	кол-во светильников, шт
	12
	12
	
	

	3.13
	Устройство уличного освещения
	тыс. руб.
	
	
	
	576,23

	3.14
	Проект на устройство уличного освещения
	тыс. руб.
	184
	184
	300
	300

	
	Благоустройство и озеленение территории городского поселения Безенчук

	4
	-доля дворовых территорий, оборудованных детскими игровыми площадками, от общего количества дворовых территорий
	%
	
	
	
	

	4.1
	Опиловка деревьев, в т.ч.
	
	
	
	
	

	4.2
	кронирование деревьев
	шт.
	261
	261
	261
	261

	4.3
	вырубка кустарников и подлеска
	шт.
	100
	100
	100
	100

	4.4
	вывоз древесных отходов
	т
	226
	226
	226
	226

	4.5
	посадка цветов, уход за газонами и клумбами (сквер на ЦП, ЦП, ул.Чапаева 21, Чапаева/Совет., Чап.-Бык., у малых архит. форм)
	кв.м
	2400
	2400
	2400
	2400

	4.6
	ремонт скамеек (окрашивание) в парке, сквере, выполнение плотничких работ по содержанию имущества городского поселения.
	шт.
	16
	16
	16
	16

	4.7
	Очистка от грязи (с последующим вывозом), покраска металлических ограждений (893 кв.м.) и бордюра (186 кв.м.) путепровода по ул.Чапаева
	кв.м
	1079
	1079
	1079
	1079

	4.8
	Приобретение и изготовление урн
	шт.
	11
	11
	11
	11

	4.9
	Изготовление и установка вазонов
	шт.
	3
	3
	3
	3

	4.10
	Обустройство автобусных остановок (изготовление павильонов для остановок)
	шт.
	6/2
	6/2
	3/2
	3/2

	5
	Приобретение призов для конкурсов («Самый благоустроенный двор МКД», «Самая благоустроенная прилегающая территория частного домовладения», «Самая благоустроенная прилегающая территория предприятия»
	руб.
	35 000
	35 000
	35 000
	35 000

	6
	Приобретение праздничной атрибутики
	руб.
	110 000
	110 000
	110 000
	110 000

	7
	Мероприятия по оборудованию детских площадок
	руб.
	300 000
	300 000
	300 000
	300 000


Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий муниципальной программы 

	Наименование мероприятия программы 
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия *
	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

	
	
	
	2014
	2015
	2016

	уборка УДС (сдвижка снега техникой, обработка ПСС проезжей части УДС)


	бюджет г.п. Безенчук
	А*В
	3 611,938
	3 611,938
	3 611,938

	уборка тротуаров, центральной площади, парков, скверов
	бюджет г.п. Безенчук
	А*В
	116,11
	116,11
	116,11

	уборка остановочных пунктов пассажирского транспорта
	бюджет г.п. Безенчук
	А*В
	3,817
	3,817
	3,817

	вывоз мусора и снега
	бюджет г.п. Безенчук
	А*В
	8,197
	8,197
	8,197

	 уборка УДС (уборка мусора вручную)
	бюджет г.п. Безенчук
	А*В
	74,659
	74,659
	74,659

	уборка тротуаров, центральной площади, парков и скверов
	бюджет г.п. Безенчук
	А*В
	142,603
	142,603
	142,603

	уборка остановочных пунктов пассажирского транспорта
	бюджет г.п. Безенчук
	А*В
	44
	44
	44

	механическое подметание территорий (перекрестков, ЦП)
	бюджет г.п. Безенчук
	А*В
	2,48
	2,48
	2,48

	грейдеровка существующих обочин и грунтовых дорог
	бюджет г.п. Безенчук
	А*В
	33,059
	33,059
	33,059

	укос сорной растительности
	бюджет г.п. Безенчук
	А*В
	147,349
	147,349
	147,349

	нанесение дорожной разметки
	
	А*В
	18,732
	18,732
	18,732

	Текущая замена дорожных знаков (без учета стоимости д/зн.)
	бюджет г.п. Безенчук
	А*В
	88,83
	88,83
	88,83

	Установка дорожных знаков по дислокации
	бюджет г.п. Безенчук
	А*В
	233,632
	233,632
	233,632

	Вывоз мусора (с учетом несанкционированных свалок)
	бюджет г.п. Безенчук
	А*В
	38,841
	38,841
	38,841

	Замена (устройство) светофоров
	бюджет г.п. Безенчук
	А*В
	780
	780
	780

	содержание линий уличного освещения
	бюджет г.п. Безенчук
	А*В
	637,561
	637,561
	637,561

	содержание трансформаторных подстанций, трансформаторов тока, электросчетчиков, пускателей, автоматов, ламп; протяжка соединений; регулирование времени срабатывания таймеров; снятие показаний с электросчетчиков; перевод времени включения и отключения УО в подстанциях)
	бюджет г.п. Безенчук
	А*В
	
	
	

	содержание светофоров
	бюджет г.п. Безенчук
	А*В
	
	
	

	Оплата УО
	бюджет г.п. Безенчук
	А*В
	4 000
	4 000
	4 000

	Устройство уличного освещения по ул. Быковского 
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно ресурсному сметному расчету
	425,7
	
	

	Устройство уличного освещения по ул. Луговцева
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно ресурсному сметному расчету
	168,54
	
	

	Устройство уличного освещения по ул. Полевая
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно ресурсному сметному расчету
	69,23
	
	

	Устройство уличного освещения по ул. Гагарина
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно ресурсному сметному расчету
	222,04
	
	

	Устройство уличного освещения по ул. Степная
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно ресурсному сметному расчету
	31,67
	
	

	Устройство уличного освещения по ул. Тимирязева
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно ресурсному сметному расчету
	59,55
	
	

	Устройство уличного освещения по ул. Центральная 
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно ресурсному сметному расчету
	5,58
	
	

	Устройство уличного освещения по ул. Южная
	бюджет г.п. Безенчук
	согласно ресурсному сметному расчету
	204,28
	
	

	
	
	
	
	576,23
	881,41

	Проект на устройство уличного освещения
	бюджет г.п. Безенчук
	
	185
	300
	300

	Опиловка деревьев, в т.ч.
	бюджет г.п. Безенчук
	
	
	
	

	кронирование деревьев
	бюджет г.п. Безенчук
	А*В
	129,717
	129,717
	129,717

	вырубка кустарников и подлеска
	бюджет г.п. Безенчук
	А*В
	1,019
	1,019
	1,019

	вывоз древесных отходов
	бюджет г.п. Безенчук
	А*В
	34,594
	34,594
	34,594

	посадка цветов, уход за газонами и клумбами (сквер на ЦП, ЦП, ул.Чапаева 21, Чапаева/Совет., Чап-Бык, у малых архит. форм)
	бюджет г.п. Безенчук
	А*В
	76,116
	76,116
	76,116

	ремонт скамеек (окрашивание) в парке, сквере, выполнение плотничких работ по содержанию имущества городского поселения.
	бюджет г.п. Безенчук
	А*В
	1,798
	1,798
	1,798

	Очистка от грязи (с последующим вывозом), покраска металлических ограждений (893 кв.м.) и бордюра (186 кв.м.) путепровода по ул.Чапаева
	бюджет г.п. Безенчук
	А*В
	36,794
	36,794
	36,794

	Приобретение и изготовление урн
	бюджет г.п. Безенчук
	А*В
	10
	10
	10

	Изготовление и установка вазонов
	бюджет г.п. Безенчук
	А*В
	4,084
	4,084
	4,084

	Обустройство автобусных остановок (изготовление павильонов для остановок)
	бюджет г.п. Безенчук
	
	284
	180
	180

	Приобретение призов для конкурсов («Самый благоустроенный двор МКД», «Самая благоустроенная прилегающая территория частного домовладения», «Самая благоустроенная прилегающая территория предприятия»
	бюджет г.п. Безенчук
	
	30
	30
	30

	Приобретение праздничной атрибутики
	бюджет г.п. Безенчук
	
	110
	110
	110

	Мероприятия по оборудованию детских площадок
	бюджет г.п. Безенчук
	
	300
	300
	300


*А х В, где А – это расценка,  В – это объем. 

	перечень улиц, обочины которых подлежат грейдеровке 

	Наименование
	Протяженность, м
	Ширина, м
	Площадь, м2

	Советская
	3 800
	4
	15 200

	Мамистова
	2 080
	4
	8 320

	Чапаева
	1 000
	4
	4 000

	Карла Маркса
	900
	4
	3 600

	Рабочая
	100
	4
	400

	Мелиораторов
	800
	4
	3 200

	Солодухина
	1 800
	4
	7 200

	Тимирязева 
	1 800
	4
	7 200

	Гагарина
	720
	4
	2 880

	Быковского
	900
	4
	3 600

	Садовая
	800
	4
	3 200

	Нефтяников
	1 300
	4
	5 200

	Пушкина
	800
	4
	3 200

	Луговцева
	1 800
	4
	7 200

	Центральная
	2 700
	4
	10 800

	Специалистов
	1 100
	4
	4 400

	ИТОГО
	22 400
	 
	89 600


	перечень грунтовых дорог, подлежащих грейдеровке 

	Наименование
	Протяженность, м
	Ширина, м
	Площадь, м2

	Чкалова
	400
	6
	2 400

	пер. Придорожный
	400
	6
	2 400

	Мичурина
	400
	6
	2 400

	Некрасова
	280
	6
	1 680

	Куйбышева
	300
	6
	1 800

	Полевая
	200
	6
	1 200

	Лермонтова
	400
	6
	2 400

	Безенчукская
	400
	6
	2 400

	Садовая
	556
	6
	3 336

	Садовая (проулок д. 26-28)
	150
	5
	750

	Луговая
	400
	6
	2 400

	Рабочая
	820
	6
	4 920

	ИТОГО
	4 706
	 
	28 086


	перечень улиц, подлежащих укосу сорной растительности
	

	перечень улиц
	кв.м.
	перечень улиц
	кв.м

	Советская (от проезда под гл/д.- до хлебозавода) 
	     6 600   
	Пушкина (от маг."Корона2 до ул. Мамистова)
	          1 200   

	От хлебозавода до остановки (дачи)
	     2 200   
	Пустырь
	        12 000   

	Советская (от хлебозавода до Нефтяников)
	   10 400   
	Чапаева (от мини рынка до путепровода)
	          3 600   

	Советская (от Нефтяников до Мамистова)
	   11 000   
	 ул. Садовая 
	          3 800   

	Советская (от Мамистова до Чапаева)
	   18 700   
	от проезда под гл.дор до а/дор. Безенчук-Осинки
	          1 440   

	Совесткая (парк "Тополя")
	     1 500   
	от развилки проезда под ж/д до границы поселка Безенчук
	        10 800   

	Советская (от парка "Тополя" до Мелиораторов)
	     8 400   
	ул. Солодухина до Молодежной
	        10 200   

	Советская (от мелиораторов до ДК)
	     8 000   
	ул. Молодежная (от ул. Солодухина до авт. Остановки)
	          7 200   

	Советская (от переезда до границы поселка)
	     1 600   
	Тимирязева (от зигзага до техникума)
	        13 600   

	Мелиораторов (до Центральной)
	     1 400   
	Гагарина (от К.Маркса до Быковского)
	          3 900   

	Центральная (от мелиораторов до Чапаева)
	     9 900   
	Быковского (от Гагарина до ул. Чапаева)
	          6 800   

	Центральная ( от Мамистова до Луговцева)
	     4 400   
	Чапаева (от границы поселка до Быковского, и  до троссовых огр. путепровода)
	          9 000   

	Луговцева (от Северной до Рабочей)
	   10 200   
	К.Маркса ( троссовые ограждения путепровода до Гагарина)
	          4 600   

	Рабочая (от маг."Виктория" до маг. "Орфей")
	     2 500   
	 Быковского- Чапаева (от ст. Орла до мечети) (справа и слева дороги) 
	          6 800   

	Нефтяников (от Рабочей до Комсомольской)
	     7 800   
	АЗС "ТНК"
	        13 440   

	Комсомольская (от Нефтяников до Мамистова)
	     6 000   
	Путепровод (от Чапаева до К.Маркса)
	          1 200   

	мамистова (от Газтехники до Северной)
	     2 100   
	Октябрьская (кювет, вдоль подъема на путепровод)
	          3 600   

	Мамистова (от Советской до северной)
	   26 000   
	 от ул. Самарской до Пролетарской (квадрат)
	          2 688   

	Северная (от мамистова до луговцева )
	     1 000   
	Чапаева (от АЗС "Озон" до АЗС "ТНК" -кювет)
	          4 000   

	Хоккейный корт
	        500   
	Специалистов (от Луговцева до 8 марта)
	          3 000   

	Овраг (от мамистова до маг."Пирамида")
	     3 750   
	Нефтяников (от Н-степной до прохода)
	          6 050   

	 
	143 950
	 
	128 918

	итого
	272 868
	 
	 


	перечень дорог, подлежащих очистке от снега  механизированным способом № 1
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование
	Протяженность, м
	Ширина, м
	Площадь, м2
	Площадь обочин, м2
	
	
	

	Быковского
	     1 000   
	                   6   
	     6 000   
	     4 000   
	
	
	

	Гагарина
	        625   
	                   6   
	     3 750   
	     2 500   
	
	
	

	К. Маркса
	     2 265   
	                   6   
	   13 590   
	     9 060   
	
	
	

	Комсомольская
	     1 000   
	                   6   
	     6 000   
	     4 000   
	
	
	

	Луговцева от Рабочей до Север-й
	     1 800   
	                   6   
	   10 800   
	     7 200   
	
	
	

	Мамистова
	     2 000   
	                   7   
	   14 000   
	     8 000   
	
	
	

	Молодежная
	     1 284   
	                   6   
	     7 704   
	     5 136   
	
	
	

	Нефтяников от Рабочей до Комс-ой
	        600   
	                   6   
	     3 600   
	     2 400   
	
	
	

	Рабочая
	     1 000   
	                   6   
	     6 000   
	     4 000   
	
	
	

	Садовая
	        950   
	                   6   
	     5 700   
	     3 800   
	
	
	

	Северная от Луговцева до Мамистова
	        320   
	                   6   
	     1 920   
	     1 280   
	
	
	

	Советская
	     6 012   
	                   7   
	   42 084   
	   24 048   
	
	
	

	Солодухина
	     2 251   
	                   6   
	   13 506   
	     9 004   
	
	
	

	Тимирязева от  Солодухина до Студенч
	     1 150   
	                   6   
	     6 900   
	     4 600   
	
	
	

	Центральная
	     2 480   
	                   6   
	   14 880   
	     9 920   
	
	
	

	Чапаева
	     2 775   
	                   6   
	   16 650   
	   11 100   
	
	
	

	ИТОГО
	27 512
	 
	173 084
	110 048
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	перечень дорог, подлежащих очистке от снега механизированным способом № 2

	
	
	
	
	
	
	
	

	наименование
	асфальт
	щебень
	грунт
	Протяженность, м
	Ширина, м
	Площадь, м2
	Площадь обочин, м2

	8 Марта
	 
	               260   
	 
	        260   
	             6   
	     1 560   
	 

	Базарный
	 
	 
	        150   
	        150   
	             6   
	        900   
	 

	Безенчукская
	 
	            2 000   
	 
	     2 000   
	             6   
	   12 000   
	 

	Больничная
	 
	            1 800   
	 
	     1 800   
	             6   
	   10 800   
	 

	Вокзальная
	     1 200   
	 
	        375   
	     1 575   
	             6   
	     9 450   
	     4 800   

	Восточная
	 
	            1 230   
	 
	     1 230   
	             6   
	     7 380   
	 

	Восточная промзона
	        330   
	 
	 
	        330   
	             6   
	     1 980   
	     1 320   

	Высоцкого
	 
	               170   
	 
	        170   
	             6   
	     1 020   
	 

	Гоголя
	 
	               225   
	 
	        225   
	             6   
	     1 350   
	 

	Горького Максима
	 
	            1 415   
	 
	     1 415   
	             6   
	     8 490   
	 

	Демократическая
	 
	 
	     1 050   
	     1 050   
	             6   
	     6 300   
	 

	Дмитриевская
	 
	               225   
	        300   
	        525   
	             6   
	     3 150   
	 

	ДОС
	        300   
	 
	 
	        300   
	             6   
	     1 800   
	     1 200   

	Есенина
	 
	 
	        265   
	        265   
	             6   
	     1 590   
	 

	Железнодорожная
	 
	 
	     2 000   
	     2 000   
	             6   
	   12 000   
	 

	Калинина
	 
	               125   
	        265   
	        390   
	             6   
	     2 340   
	 

	Квартальная
	 
	               425   
	 
	        425   
	             6   
	     2 550   
	 

	Кирова
	        160   
	               635   
	 
	        795   
	             6   
	     4 770   
	        640   

	Кольцова
	 
	               310   
	 
	        310   
	             6   
	     1 860   
	 

	Комсомольская
	 
	            1 289   
	 
	     1 289   
	             6   
	     7 734   
	 

	Крупской
	 
	               300   
	 
	        300   
	             6   
	     1 800   
	 

	Куйбышева
	        120   
	            2 000   
	        350   
	     2 470   
	             6   
	   14 820   
	        480   

	Леонова
	 
	 
	        100   
	        100   
	             6   
	        600   
	 

	Лермонтова
	 
	               863   
	 
	        863   
	             6   
	     5 178   
	 

	Ломоносова
	        335   
	 
	 
	        335   
	             6   
	     2 010   
	     1 340   

	Луговая
	 
	 
	        800   
	        800   
	             6   
	     4 800   
	 

	Луговцева
	 
	               100   
	        155   
	        255   
	             6   
	     1 530   
	 

	Маковкина
	 
	 
	        350   
	        350   
	             6   
	     2 100   
	 

	Маршала Жукова
	 
	            1 500   
	 
	     1 500   
	             6   
	     9 000   
	 

	Маяковского
	 
	 
	          50   
	          50   
	             6   
	        300   
	 

	Мелиораторов
	     1 180   
	 
	 
	     1 180   
	             6   
	     7 080   
	     4 720   

	Мичурина
	 
	            2 800   
	 
	     2 800   
	             6   
	   16 800   
	 

	Молодогвардейская
	        100   
	 
	        200   
	        300   
	             6   
	     1 800   
	        400   

	Неверова
	 
	 
	          75   
	          75   
	             6   
	        450   
	 

	Некрасова
	 
	 
	        200   
	        200   
	             6   
	     1 200   
	 

	Нефтяников от Комс.до Кварт.
	        775   
	 
	 
	        775   
	             6   
	     4 650   
	     3 100   

	Новая
	        270   
	 
	        180   
	        450   
	             6   
	     2 700   
	     1 080   

	Новостепная
	        700   
	 
	 
	        700   
	             6   
	     4 200   
	     2 800   

	Овражная
	 
	 
	        535   
	        535   
	             6   
	     3 210   
	 

	Октябрьская
	     1 000   
	            1 200   
	 
	     2 200   
	             6   
	   13 200   
	     4 000   

	Осипенко
	     1 000   
	            1 135   
	 
	     2 135   
	             6   
	   12 810   
	     4 000   

	Пионерская
	 
	 
	        250   
	        250   
	             6   
	     1 500   
	 

	Полевая
	 
	            1 000   
	 
	     1 000   
	             6   
	     6 000   
	 

	Придорожный
	 
	 
	        300   
	        300   
	             6   
	     1 800   
	 

	Пролетарская
	 
	               500   
	 
	        500   
	             6   
	     3 000   
	 

	Пугачева
	        430   
	 
	        100   
	        530   
	             6   
	     3 180   
	     1 720   

	Пушкина
	        895   
	            3 118   
	 
	     4 013   
	             6   
	   24 078   
	     3 580   

	Рабочая
	 
	            2 348   
	 
	     2 348   
	             6   
	   14 088   
	 

	Разина Степана
	 
	            1 500   
	 
	     1 500   
	             6   
	     9 000   
	 

	Разина Филиппа
	 
	 
	        350   
	        350   
	             6   
	     2 100   
	 

	Садовая
	 
	            1 686   
	 
	     1 686   
	             6   
	   10 116   
	 

	Самарская
	 
	               200   
	        150   
	        350   
	             6   
	     2 100   
	 

	Северная
	 
	               620   
	        200   
	        820   
	             6   
	     4 920   
	 

	Селекционеров
	 
	               200   
	 
	        200   
	             6   
	     1 200   
	 

	Солнечный
	 
	               150   
	 
	        150   
	             6   
	        900   
	 

	Специалистов
	     2 035   
	               100   
	 
	     2 135   
	             6   
	   12 810   
	     8 140   

	Спортивная
	        475   
	 
	 
	        475   
	             6   
	     2 850   
	     1 900   

	Степная
	     1 891   
	 
	 
	     1 891   
	             6   
	   11 346   
	     7 564   

	Студенческий
	 
	               225   
	 
	        225   
	             6   
	     1 350   
	 

	Терешковой
	 
	               500   
	 
	        500   
	             6   
	     3 000   
	 

	Тимирязева
	     1 000   
	            2 052   
	 
	     3 052   
	             6   
	   18 312   
	     4 000   

	Троицкий
	 
	 
	        100   
	        100   
	             6   
	        600   
	 

	Фрунзе
	 
	 
	        130   
	        130   
	             6   
	        780   
	 

	Чкалова
	 
	            1 830   
	 
	     1 830   
	             6   
	   10 980   
	 

	Шевченко
	 
	               150   
	 
	        150   
	             6   
	        900   
	 

	Школьная
	        320   
	 
	 
	        320   
	             6   
	     1 920   
	     1 280   

	Южная
	 
	            2 460   
	 
	     2 460   
	             6   
	   14 760   
	 

	п. Новооренбургский
	 
	         22 705   
	     2 000   
	   24 705   
	             6   
	########
	 

	п. Сосновка
	        500   
	 
	 
	        500   
	             6   
	     3 000   
	     2 000   

	с. Дмитриевка Гражданская
	 
	 
	     1 800   
	     1 800   
	             6   
	   10 800   
	 

	ИТОГО
	15 016
	61 351
	12 780
	89 147
	 
	534 882
	60 064

	
	
	
	
	
	
	
	

	перечень тротуаров, подлежащих очистке от снега механизированным способом 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование
	Протяженность, м
	Ширина, м
	Площадь, м2
	
	
	
	

	Гагарина
	        400   
	                1,2   
	        480   
	
	
	
	

	Комсомольская
	        627   
	                1,2   
	        752   
	
	
	
	

	Луговцева
	     1 860   
	                1,2   
	     2 232   
	
	
	
	

	Мамистова
	     3 036   
	                1,2   
	     3 643   
	
	
	
	

	Молодёжная
	        800   
	                1,2   
	        960   
	
	
	
	

	Нефтяников
	     1 526   
	                1,2   
	     1 831   
	
	
	
	

	Пушкина
	        683   
	                1,2   
	        820   
	
	
	
	

	Рабочая
	        870   
	                1,2   
	     1 044   
	
	
	
	

	Садовая
	        870   
	                1,2   
	     1 044   
	
	
	
	

	Советская
	     5 220   
	                1,2   
	     6 264   
	
	
	
	

	Солодухина
	     1 100   
	                1,2   
	     1 320   
	
	
	
	

	Специалистов
	        150   
	                1,2   
	        180   
	
	
	
	

	Тимирязева (до в/городка)
	     2 026   
	                1,2   
	     2 431   
	
	
	
	

	Центральная
	     1 937   
	                1,2   
	     2 324   
	
	
	
	

	Чапаева
	        880   
	                1,2   
	     1 056   
	
	
	
	

	Чкалова
	        300   
	                1,2   
	        360   
	
	
	
	

	ИТОГО
	   22 285   
	 
	   26 742   
	
	
	
	

	Перечень площадей, парков и скверов
	 
	
	
	
	
	
	

	Наименование
	Площадь, м2
	
	
	
	
	
	

	центральная площадь
	3 700
	
	
	
	
	
	

	парк Тополя
	3 000
	
	
	
	
	
	

	сквер на центральной площади
	2 800
	
	
	
	
	
	

	площадка напротив Покупочки
	1 000
	
	
	
	
	
	

	территория Администрации ГПБ
	775
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	11 275
	
	
	
	
	
	

	Перечень автобусных остановок, подлежащих очистке от снега вручную
	
	

	Наименование
	Площадь, м2
	
	
	
	
	
	

	ул. Советская - ул. Крупской
	             8   
	
	
	
	
	
	

	ул. Советская - ул. Нефтяников
	          15   
	
	
	
	
	
	

	ул. Советская ЗАГС
	             8   
	
	
	
	
	
	

	ул. Советская - ул. Мамистова
	          15   
	
	
	
	
	
	

	ул. Советская - ул. Горького
	             8   
	
	
	
	
	
	

	ул. Советская - ул. Горького
	          15   
	
	
	
	
	
	

	ул. Советская Военкомат
	          15   
	
	
	
	
	
	

	ул. Советская - ул. Чапаева
	          15   
	
	
	
	
	
	

	ул. Советская Магнит
	          15   
	
	
	
	
	
	

	ул. Солодухина (Умка)
	          15   
	
	
	
	
	
	

	ул. Солодухина Дом № 28
	             8   
	
	
	
	
	
	

	д. Дмитриевка
	          15   
	
	
	
	
	
	

	ул. Чапаева - ул. Октябрьская
	             8   
	
	
	
	
	
	

	ул. Чапаева -  Октябрьская
	          15   
	
	
	
	
	
	

	ул. Чапаева, д. 2
	          15   
	
	
	
	
	
	

	ул. Северная, дом ветеранов
	             8   
	
	
	
	
	
	

	ул. Мамистова, ж/д вокзал
	             8   
	
	
	
	
	
	

	ул. Мамистова, церковь
	             8   
	
	
	
	
	
	

	ул. Мамистова, ЦРБ
	          15   
	
	
	
	
	
	

	ул. Мамистова, почта
	             8   
	
	
	
	
	
	

	ул. Мамистова, Тип-Топ
	          15   
	
	
	
	
	
	

	ул. Специалистов, Пирамида
	          15   
	
	
	
	
	
	

	ул. Нефтяников, дом № 9
	             8  
	
	
	
	
	
	

	ул. Луговцева, парк
	             8   
	
	
	
	
	
	

	ул. Луговцева, музей
	             8   
	
	
	
	
	
	

	ул. Луговцева - ул. Новостепная
	             8   
	
	
	
	
	
	

	ул. Луговцева, бассейн
	             8   
	
	
	
	
	
	

	ул. Рабочая, РОВД
	             8   
	
	
	
	
	
	

	ул. Молодежная, ж/д вокзал
	          15   
	
	
	
	
	
	

	ул. Быковского, напротив дома № 72
	          15   
	
	
	
	
	
	

	ул. Тимирязева, СОШ № 3
	          15   
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	        368   
	
	
	
	
	
	


	перечень улиц по установке и замене дорожных знаков

	Перечень улиц
	Установка дорож. знаков по дислокации, шт
	Кол-во, шт
	 Текущая замена дорожных знаков, шт.
	Кол-во, шт
	
	
	

	 
	2.1 "Главная дорога"
	30
	 
	 
	
	
	

	 
	3.13 "Ограничение по высоте 4,5 м"
	8
	 
	 
	
	
	

	 
	3.27 "Остановка зепрещена"
	7
	 
	 
	
	
	

	 
	3.13 "Ограничение по высоте 5,0 м"
	28
	 
	 
	
	
	

	 
	1.23 "Дети"
	2
	 
	 
	
	
	

	 
	1.17 "Искуственная неровность"
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	3.13 "Ограничение по твысоте 4,7 м"
	2
	 
	 
	
	
	

	 
	2.4"Уступи дорогу"
	12
	 
	 
	
	
	

	ул.Садовая
	5.7.2"Выезд на дорогу с односторонним движением"
	2
	 
	 
	
	
	

	 
	1.11.1 "Опасный поворот"
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	3.24 "Ограничение макс.скорости 20"
	7
	 
	 
	
	
	

	 
	3.24 "Ограничение макс.скорости 40"
	6
	 
	 
	
	
	

	 
	5.20"Искуственная неровность"
	6
	 
	 
	
	
	

	итого
	итого
	112
	45
	0
	
	
	


	перечень улиц, на которых наносится дорожная разметка пешеходных переходов и знаков "Дети"

	ул. Центральная 83 (СОШ № 4) - 1 ПП, 2 "Дети", 2ЛП

	Центральная (СОШ№2) -1ПП
	 

	ул. Комсомольская (СОШ № 2) - 3 ПП, 6 "Дети"

	Комсомольская (СОШ №2) 1ПП, 2 ЛП

	ул. Садовая, 37 (СОШ № 1) - 1 ПП, 1 ЛП,  1 "Дети"

	ул. Тимирязева, 25 (СОШ№ 3) - 1 ПП, 2 "Дети"

	Тимирязева/Гагарина - 4 ПП

	Советская-Кирова -1 ПП

	ул. Советская - Чкалова - 1 ПП

	Советская/Чапаева - 2 ПП, 1 ЛП

	ул. Советская, 99 - 1 ПП

	ул. Советская, 164 - 1 ЛП 

	Советская/Мамистова - 4 ПП

	Мамистова/Центральная - 4 ПП

	ул. Мамистова, 73 (Больница) - 1 ПП

	ул. Мамистова 75 - 1 ЛП

	Мамистова (Тип-Топ) -1ПП

	Чапаева ( около мечети)-1ПП

	Чапаева-Быковского -2ПП

	ул. Чапаева 15 -  1 ПП

	Чапаева/Советская - 4 ПП

	Чапаева -Центральная -1ПП

	Чапаева (АЗС) -1ПП

	Тимирязева 25 -1 ЛП

	Тимирязева -Школьная -1ПП

	Тимирязева -Молодежная -1ПП, 1 ЛП

	Молодежная (СОШ №3) 1ПП

	Луговцева -Советская -1ПП

	Луговцева (МВЦ"Радуга") -1ПП

	Рабочая  - 1ПП,1 ЛП

	ул. Центральная, 110 - 1 ПП,1ЛП

	ул. Советская, 42 - 1 ПП

	Советская/Нефтяников - 4 ПП

	ул. Луговцева (Ново-Степная) - 1 ПП

	ул. Луговцева (магазин Корона) - 1 ПП

	ул.Гагарина (в районе Россельхозбанка и парка) -1 ПП
	 

	итого, кв.м.
	720


	перечень перекрестков, на которых должны быть установлены светофоры

	перечень улиц 
	Ед. изм
	кол-во, шт
	
	

	замена светофора на Быковского-Чапаева
	сек
	12
	
	

	 Замена светофора на Советская-Нефтяников
	сек
	12
	
	


	перечень трансформаторных подстанций, подлежащих облуживанию

	ул. Чапаева, 23 № 2021
	
	
	
	
	
	

	ул. Чапаева, 8 № 1902
	
	
	
	
	
	

	ул. Пушкина, 85 № 2032
	
	
	
	
	
	

	ул. Кольцова, 6 № 1422
	
	
	
	
	
	

	ул. Советская, 95 № 622
	
	
	
	
	
	

	ул. Советская, 95а № 621
	
	
	
	
	

	ул. Советская к/т Юбилейный № 305
	
	
	
	

	ул. Кирова/рабочая № 1909
	
	
	
	
	

	ул. Рабочая "Орфей" № 104
	
	
	
	
	

	ул. Советская/Мамистова № 1907
	
	
	
	
	

	ул. Мамистова/Центральная № 509
	
	
	
	
	

	ул. Пушкина "Купец" № 1905
	
	
	
	
	

	ул. Центральная, котельная № 507
	
	
	
	
	

	ул. Мамистова/Степная № 1904
	
	
	
	
	

	ул. Осипенко № 1605
	
	
	
	
	
	

	ул. Высоцкого № 1301
	
	
	
	
	
	

	ул. Мамистова "Тип-Топ" № 1302
	
	
	
	
	

	д/с "Золотой петушок" № 1303
	
	
	
	
	

	ул. Демократическая № 1604
	
	
	
	
	

	ул. Луговцева "Спорткомплекс", котельная № 3 № 1603
	
	
	

	ул. Квартальная, 15-13 № 1602
	
	
	
	
	

	ул. Специалистов/Луговцева № 1305
	
	
	
	

	ул. Луговцева/Пушкина № 504
	
	
	
	
	

	ул. Луговцева ДМО № 510
	
	
	
	
	

	ул. Гоголя/Безенчукская № 502
	
	
	
	
	

	ул. Специалистов/Нефтяников № 508
	
	
	
	

	ул. Спортивная № 610
	
	
	
	
	
	

	"Аграрный техникум № 609
	
	
	
	
	

	ул. Тимирязева д/с Колосок № 605
	
	
	
	
	

	ул. Молодежная, шк № 3 № 604
	
	
	
	
	

	ул. Мичурина № 1202
	
	
	
	
	
	

	ул. Солодухина № 2703
	
	
	
	
	
	

	ул. Терешковой № 816
	
	
	
	
	
	

	ул. Октябрьская № 809
	
	
	
	
	
	

	ул. Луговцева/Комсомольская № 506
	
	
	
	

	ул. Солодухина/Калинина № 602
	
	
	
	
	

	ул. Садовая-Ломоносова № 301
	
	
	
	
	

	Центральная площадь № 305
	
	
	
	
	

	с. Сосновка № 514
	
	
	
	
	
	

	перечень светофоров, подлежащих обслуживанию
	
	
	
	

	Советская/Чапаева 36 ламп (12 секций)
	
	
	
	

	Советская/Чкалова 16 ламп (6 секций)
	
	
	
	

	Советская/Мамистова 36 ламп (12 секций)
	
	
	
	

	Советская/Нефтяников 36 ламп (12 секций)
	
	
	
	

	Центральная/Мамистова 36 ламп (12 секций)
	
	
	
	

	Центральная/Чапаева 35 ламп (13 секций)
	
	
	
	

	Быковского/Чапаева 36 ламп (12 секций)
	
	
	
	


