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ГЛАВА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Нефтяников, 12, п.г.т. Безенчук, Самарской области, 446250

тел.2-12-55, факс 2-14-51, е-mail: gp-bezenchuk@samtel.ru  

17 февраля 2014 года                                                                             исх. № 280

                                   Заместителю министра энергетики и ЖКХ Самарской области –  

                                   руководителю департамента экономики и планирования  

                                                         инвестиций   Ульянкину С.А.

О координации работ по сдаче-приему

приборов учета в МКД в г.п. Безенчук.

Уважаемый Сергей Александрович!

     Настоящим довожу до Вашего сведения о том,  что на территории городского поселения Безенчук продолжаются работы по установке приборов учета. 

Подготовительные работы были начаты в сентябре 2013 года подрядной организацией ООО «ТЭСК» (Тольятти).

По состоянию на 17 февраля 2014 года установлены узлы учета тепловой энергии в 28 МКД,  узлы учета ХВС в 87  МКД. 

У меня, как Главы городского поселения  Безенчук, нет претензий к работе подрядной организации. В непростых условиях они делают все возможное для ускорения работ по установке приборов учета.

Вместе с тем, обращаю Ваше внимание на то обстоятельство, что по состоянию на 17.02.14г не сдан в эксплуатацию и не поставлен на коммерческий учет ни один прибор учета, что вызывает много вопросов у жителей МКД и у ресурсоснабжающих организаций.

Мнение представителей Фонда капитального ремонта по порядку сдачи-приема работ отличаются от мнений подрядной организации, ресурсоснабжающих организаций, ТСЖ, управляющих организаций и  Администрации городского поселения Безенчук. 

Возникает вопрос: кто, когда и каким образом должен сдать работы, а также  кто, когда и каким образом должен принять работы. 

Мое предложение следующее.   Заказчик (Фонд кап. ремонта) должен  назначить своими представителями управляющие организации и ТСЖ, которые от имени Заказчика могут принять работы у Подрядчика  и всю техническую документацию на приборы учета. Это можно сделать в рамках Соглашения.

После подписания акта по форме КС-2 управляющие организации и ТСЖ уведомляют ресурсоснабжающие организации, которые опломбируют приборы учета и ставят их на коммерческий учет. 

Управляющие организации и ТСЖ информируют жителей МКД о необходимости включить установленные и готовые к работе приборы учета в состав общего имущества конкретного МКД. 

Собственники помещений  конкретного дома дают поручение управляющим организациям и ТСЖ по обслуживанию приборов учета, снятию показаний и передаче данных в РСО или в ЕИРРЦ.

Все другие варианты  практически не реализуемы.

Исходя из вышеизложенного, прошу в оперативном порядке дать поручение подчиненным структурам скоординировать работы по сдаче-приемке коллективных приборов учета в МКД на территории городского поселения Безенчук.

С уважением, 
Глава городского поселения Безенчук                         Ю.В. Строганков
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